# Приложение

Утвержден

Постановлением

Главы Чебаркульского

городского округа

от27.08. 2009 г. N754

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее - Порядок) направлен на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Чебаркульского городского округа, повышение эффективности расходов местного бюджета.

2. Ведомственная целевая программа (далее - Программа) - система мероприятий, обеспечивающая достижение целей деятельности главного распорядителя средств местного бюджета (далее - главный распорядитель) в установленной сфере деятельности, а также решение конкретных задач в соответствии с установленными целевыми индикативными показателями.

## II. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3. Разработка и утверждение Программы включает в себя следующие основные этапы:

1) постановка проблем, требующих программного решения перед заместителем Главы Чебаркульского городского округа, координирующим соответствующее направление деятельности;

2) разработка проекта Программы;

3) согласование проекта Программы;

4) утверждение Программы.

## III. ФУНКЦИИ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ

4. Главный распорядитель в пределах своих полномочий осуществляет следующие функции:

1) разрабатывает и утверждает проект Программы;

2) осуществляет распределение бюджетных ассигнований по подведомственным распорядителям и получателям средств местного бюджета;

3) формирует и представляет отчет о реализации Программы в экономический отдел администрации Чебаркульского городского округа;

4) вносит изменения в действующие Программы, в том числе изменение целевых индикативных показателей в порядке, установленном для утверждения Программ;

5) устанавливает должностное лицо, ответственное за реализацию Программы.

## IV. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ

5. Разработанный проект Программы направляется главным распорядителем в экономический отдел администрации Чебаркульского городского округа, финансовое управление Чебаркульского городского округа и заместителю Главы Чебаркульского городского округа, координирующему соответствующее направление деятельности, на согласование.

6. Согласованные Программы утверждаются на срок до трех лет приказом руководителя главного распорядителя.

7. Утверждение и реализация Программ осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в местном бюджете на текущий год и плановый период.

8. Экономический отдел администрации Чебаркульского городского округа и финансовое управление Чебаркульского городского округа вправе обратиться к главному распорядителю с предложениями о прекращении реализации Программы или внесении в нее корректировок в случае:

1) досрочного достижения целей, поставленных в Программе;

2) неэффективного использования бюджетных средств, установленного в соответствии с Оценкой эффективности использования бюджетных средств главным распорядителем на реализацию ведомственных целевых программ, согласно приложению 2;

3) исключения полномочий, в рамках которых реализуется Программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции главного распорядителя средств.

## V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

9. Проект Программы содержит:

1) пояснительную записку к проекту Программы;

2) паспорт Программы по форме согласно приложению 1;

3) характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне;

4) основные цели и задачи Программы;

5) описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам;

6) перечень и описание мероприятий Программы с указанием направлений расходования средств, источников финансирования и сроков реализации в разрезе каждого мероприятия;

7) срок реализации Программы;

8) описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценку рисков ее реализации;

9) обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации Программы;

10) методику оценки эффективности реализации Программы (с учетом ее особенностей);

11) описание системы управления реализацией Программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между исполнителями Программы.

## VI. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

10. Контроль за реализацией Программы осуществляется главным распорядителем. Контроль за целевым расходованием средств местного бюджета осуществляется главным распорядителем и контрольно-счетным комитетом Чебаркульского городского округа.

11. По результатам проверок подготавливаются предложения заместителю Главы Чебаркульского городского округа, курирующему данное направление и Главе Чебаркульского городского округа  о целесообразности продолжения работ и финансирования Программы или об их прекращении.

12. Внесение изменений в действующую Программу осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

13. Отчет о ходе реализации Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляется главным распорядителем в экономический отдел администрации Чебаркульского городского округа ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

14. Отчет должен содержать:

1)   сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

2) сведения о соответствии фактических затрат на реализацию Программы плановому финансированию;

3) сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы целевым индикативным показателям ожидаемых результатов мероприятий Программы, установленным при их утверждении;

4) причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений индикативных показателей результативности от запланированных, предложения по корректировке значений плановых показателей результативности Программы, а также меры по повышению эффективности реализации Программы;

5) оценку эффективности использования бюджетных средств главным распорядителем на реализацию ведомственной целевой программы, согласно приложению 2;

6) оценку влияния фактических результатов реализации Программы на соответствующие сферы экономики Чебаркульского городского округа.

И. о. заместителя главы Чебаркульского

городского округа по экономическому развитию

и управлению муниципальной

собственности				                                                      С. А. Ковригин

## Приложение 1

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование главного распорядителя средств

местного бюджета	                                      ___________________________________

Наименование Программы	                          ___________________________________

Должностное лицо, утвердившее Программу    ___________________________________

Дата утверждения, наименование и номер

соответствующего нормативного акта                 __________________________________

Цели и задачи Программы	                                     __________________________________

Целевые индикаторы и показатели Программы ___________________________________

Характеристика мероприятий Программы	   ___________________________________

Сроки реализации Программы                             ___________________________________

Объемы и источники

финансирования Программы                                ___________________________________

Ожидаемые конечные результаты реализации

Программы и показатели

социально-экономической эффективности        ___________________________________

## Приложение 2

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ВЦП)

┌───────────────────────┐┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Оценка эффективности   ││Оценка достижения       Фактические индикативные показатели    │

│использования бюджетных││плановых индикативных = ------------------------------------   │

│средств по             ││показателей (ДИП)         Плановые индикативные показатели     │

│мероприятиям ВЦП (О)   │└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

└──────────┬────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│             │Оценка полноты                                                 │

│             │использования       Фактическое использование бюджетных средств│

│             │бюджетных средств = -------------------------------------------│

│             │(ПИБС)               Плановое использование бюджетных средств  │

V             └───────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────┴────────────────────────────┐┌──────────┬───────────────────────────┐

│     ДИП (оценка достижения плановых   ││Значение О│Эффективность использования│

│       индикативных показателей)       ││          │бюджетных средств          │

│О = -----------------------------------│├──────────┼───────────────────────────┤

│     ПИБС (оценка полноты использования││более 1,4 │очень высокая эффективность│

│           бюджетных средств)          ││          │использования расходов     │

│                                       ││          │(значительно превышает     │

└───────────────────────────────────────┘│          │целевое значение)          │

├──────────┼───────────────────────────┤

│от 1      │высокая эффективность      │

│до 1,4    │использования расходов     │

│          │(превышение целевого       │

│          │значения)                  │

├──────────┼───────────────────────────┤

│от 0, 5   │низкая эффективность       │

│до 1      │использования расходов (не │

│          │достигнуто целевое         │

│          │значение)                  │

├──────────┼───────────────────────────┤

│менее 0,5 │крайне низкая эффективность│

│          │использования расходов     │

│          │(целевое значение исполнено│

│          │менее чем наполовину)      │

└──────────┴───────────────────────────┘

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.