Приложение 2  к распоряжению

администрации Чебаркульского

городского округа

от______________ №_________

План мероприятий по подготовке к работе в отопительный период

2018-2019 годов

1. Руководителям ПО ЧФ ООО «Мечел-Энерго», ООО «ЧПВ», ООО «ЧПК»,  МУП «Теплоком», ФГБУ  «ЦЖКУ» министерства обороны  РФ (поЦВО), ГУП санаторий «Сосновая горка», ООО санаторий «Санаторий Кисегач», ООО санаторий «Лесная сказка», ООО «ТеплоРесурс», ООО «УК города Чебаркуля, ООО « УК РЕАЛКОМ», ООО «Курортстройсервис», ООО «АВТ-групп», ООО «Стройтехснаб-С», ООО «УК «Управдом», ООО «УК «Русь», ООО «УК «Жилфонд», ООО УК «Квартал», ООО «ГУЖФ», ООО «УК Валихана Тургумбаева», УК ООО «ТехноЭра», ООО УК «Квадроинвест», ООО «НикоСС», ТСЖ «Мир», ТСЖ «Спутник», ТСЖ «Содружество1», ТСЖ «Содружество2», ТСЖ «Содружество3», «ТСЖ «Содружество4», ТСЖ «Содружество5», ТСЖ 9/2, ТСЖ «УРАЛВО», ТСН «Наш дом», ТСЖ «Эдельвейс», ТСЖ «Уют», представить мероприятия по подготовке к работе в отопительный период 2018 – 2019 годов с указанием перечня работ, объемов и стоимости работ. Срок до 20.05.2018 года.

2.  Председателю штаба (Заневский Ю.С.) разработать план работы с графиком заседаний. Срок  01.06.2018 года.

3. Руководителям организаций, задействованных в подготовке Чебаркульского городского округа к отопительному периоду 2018 – 2019 годов, еженедельно предоставлять информацию о ходе выполнения мероприятий.

Приложение  1 к распоряжению

администрации Чебаркульского

городского округа

от______________ №__________

Состав штаба по подготовке объектов Чебаркульского   городского округа к работе в отопительный период 2018-2019 годов

1) Заневский Ю.С.. –  исполняющий обязанности заместителя   главы   Чебаркульского   городского   округа    по городскому хозяйству, председатель штаба;
	2) Морозов А.А. –  начальник   Управления    жилищно   -   коммунального   хозяйства администрации   Чебаркульского   городского   округа,	заместитель	председателя	штаба;                                                                                                                                	3) Толмачева Н.И.  –   инженер    технического     отдела     Управления     жилищно-коммунального   хозяйства   администрации   Чебаркульского   городского   округа, секретарь штаба;

4)   Архипов А.Н. - начальник    ОП    ЧФ    ООО   «Мечел-Энерго»

г. Чебаркуля	(по	согласованию)

5)  Баландин Н.С. –     депутат собрания депутатов     Чебаркульского     городского  округа	(по	согласованию);

6) Еремин О.В. - заместитель начальника управления жилищно-коммунального	хозяйства;                                                                                                   
          7) Кудинов В.С. – начальник отдела капитального строительства Управления ЖКХ администрации Чебаркульского городского округа;                                                                                                                                                                                 	8) Павлова Е.А.- начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления ЖКХ администрации Чебаркульского городского округа;

9)   Шаталов А.М. – директор МУП «Теплоком».

ПЛАН РАБОТЫ

штаба по подготовке объектов Чебаркульского   городского округа к работе в отопительный период 2018 – 2019 г.г.

| N п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заседание городского штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Чебаркульского городского округа к отопительному периоду 2017 - 2018 годов | Не реже 1 раза в неделю по вторникам, начиная с 30 мая 2018 года, последнее заседание штаба - 03 октября 2018 года | УЖКХ Администрации Чебаркульского городского округа Кабинет 213 Администрации |
| 2 | Подготовка и представление планов капитального и текущего ремонта оборудования и сооружений | До 20.05.2018 | Организации топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, |
| 3 | Проведение гидравлических испытаний после окончания отопительного сезона | До 01.06.2018 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, |
| 4 | Уточнение планов капитального и текущего ремонта оборудования и сооружений, оформление линейных графиков производства работ | До 10.06.2018 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, |
| 6 | Утверждение программы проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону | До 15.06.2018 | Исполняющий обязанности заместителя главы администрации по городскому хозяйству |
| 7 | Проведение проверок готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону с выдачей акта согласно Правилам оценки готовности к отопительному сезону, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 | С 03.07.2018 по 27.08.2018 | Исполняющий обязанности заместителя главы администрации по городскому хозяйству Начальник УЖКХ |
| 8 | Проведение муниципального жилищного контроля и проверка готовности к отопительному периоду муниципального жилищного фонда в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 | С 03.07.2018 по 27.08.2018 | Отдел муниципального жилищного контроля |
| 9 | Выдача паспортов готовности потребителям тепловой энергии согласно Правилам оценки готовности к отопительному сезону, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103, и направление копий паспортов в органы Ростехнадзора | До 31.08.2018 | Исполняющий обязанности заместителя главы администрации по городскому хозяйству Начальник УЖКХ |
| 11 | Утверждение программы проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному сезону | До 30.06.2018 | Начальник УЖКХ |
| 12 | Проведение проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному сезону с выдачей акта согласно Правилам оценки готовности к отопительному сезону, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 | С 15.06.2018 по 15.09.2018 | Исполняющий обязанности заместителя главы администрации по городскому хозяйству Начальник УЖКХ |
| 13 | Выдача паспортов готовности теплоснабжающим и теплосетевым организациям согласно Правилам оценки готовности к отопительному сезону, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 | До 01.10.2018 | Исполняющий обязанности заместителя главы администрации по городскому хозяйству Начальник УЖКХ |
| 14 | Уточнение планов работ по подготовке к отопительному периоду МКД | До 10.06.2018 | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ТСН и другие жилищные кооперативы |
| 15 | Проведение обучения и тренировок обслуживающего персонала инженерного оборудования МКД, котельных и тепловых сетей по действиям в аварийных ситуациях | Август 2018 года | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ТСН и другие жилищные кооперативы, организации коммунального комплекса |
| 16 | Проведение гидравлических испытаний на тепловых сетях перед началом отопительного сезона | До 27.08.2018 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, |
| 17 | Создание нормативных запасов топлива на котельных и складах | До 15.09.2018 | Теплоснабжающие организации, |
| 18 | Оформление паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстрроя РФ от 27.09.2003 N 170 | До 27.08.2018 | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ТСН и другие жилищные кооперативы |
| 19 | Создание нормативного аварийного запаса материально-технических ресурсов | До 15.09.2018 | Энергоснабжающие и сетевые организации города, управляющие и подрядные организации, ТСЖ, ЖСК, ТСН и другие жилищные кооперативы |
| 20 | Подготовка объектов водопроводно-канализационного хозяйства города к отопительному периоду 2017-2018 гг. | До 15.09.2018 | Организации, эксплуатирующие объекты водопроводно-канализационного хозяйства |
| 21 | Подготовка объектов электросетевого хозяйства города к отопительному периоду 2018-2019 гг. | До 15.09.2018 | Организации, эксплуатирующие объекты электросетевого хозяйства |
| 22 | Контроль за расчетами управляющих организаций, ЖСК, ТСЖ, организаций бюджетной сферы с ресурсоснабжающими организациями | Два раза в месяц | Исполняющий обязанности заместителя главы администрации по городскому хозяйству |
| 23 | Подготовка и сдача внутридомовых систем теплоснабжения к началу отопительного периода 2018-2019 гг. | По согласованному графику до 27.08.2018г. | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ТСН и другие жилищные кооперативы |

Исполняющий обязанности заместителя

Главы Чебаркульского городского округа                                                         Ю.С.Заневский