УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Чебаркульского городского округа

от _________________ г. № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2018-2022 ГОДЫ»

г. Чебаркуль

2018 г.

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2022 годы»

Паспорт

муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | Комитет архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского городского округа; |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы по городскому хозяйству Чебаркульского городского округа |
| Основные цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории Чебаркульского городского округа |
| Основные задачи муниципальной программы | 1) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Чебаркульского городского округа; 2) Повышение уровня благоустройства общественных территорий Чебаркульского городского округа; 3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Чебаркульского городского округа. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Структура муниципальной программы | Подпрограмм нет |
| Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа. Объем финансирования муниципальной программы в 2018 – 2022 годах составляет 12054,9 тыс.руб., в том числе федеральный бюджет – 9521,5 тыс.руб.; областной бюджет – 2233,4 тыс.руб.; бюджет городского округа -300,0 тыс.руб; Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составляет 12054,9 тыс.руб., в том числе федеральный бюджет – 9521,5 тыс.руб.; областной бюджет – 2233,4 тыс.руб.; бюджет городского округа -300,0 тыс.руб; Объем финансирования муниципальной программы в 2019 году составляет 0,00 тыс.руб.*, в том числе федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб.; областной бюджет – 0,00 тыс.руб.; бюджет городского округа -0,0 тыс.руб; Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году составляет 0,00 тыс.руб.*, в том числе федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб.; областной бюджет – 0,00 тыс.руб.; бюджет городского округа -0,00 тыс.руб; Объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составляет 0,00 тыс.руб.*, в том числе федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб.; областной бюджет – 0,00 тыс.руб.; бюджет городского округа -0,00 тыс.руб; Объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составляет 0,00 тыс.руб.*, в том числе федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб.; областной бюджет – 0,00 тыс.руб.; бюджет городского округа -0,00 тыс.руб. *объем финансирования будет уточняться после доведения лимитов |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Чебаркульского городского округа) - количество благоустроенных общественных территорий; - площадь благоустроенных общественных территорий; - доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий; - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Чебаркульского городского округа; - повышение доли вовлеченных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Чебаркульского городского округа |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 50 ед; - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 14,5%; - увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Чебаркульского городского округа) на 39,5%; - увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 5 ед; - увеличение площади благоустроенных общественных территорий на 4 Га; - увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий на 2 %; - увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Чебаркульского городского округа на 1 кв.м. - благоустройство 100% территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков представленных для их размещения |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.

Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления муниципального образования условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования на территории Чебаркульского городского округа.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. На сегодняшний день на территории Чебаркульского городского округа более 300 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Чебаркульского городского округа многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок, отсутствуют зоны отдыха населения и освещение.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей администрации Чебаркульского городского округа является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2022 годы», которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, тротуаров и автомобильных дорог, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, расположенным на территории Чебаркульского городского округа и проездов к ним;

обустройство освещения на дворовой территории;

организация мест отдыха (установка скамеек, урн);

а также:

максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

озеленение дворовых территорий;

обустройство парковочных мест;

обустройство контейнерных площадок;

обустройство элементов доступной среды;

ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета Чебаркульского городского округа.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной программы.

Для решения проблем по благоустройству города необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы.

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Чебаркульского городского округа.

Указанная цель соответствует:

целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600  «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (утвержден протоколом от 21 ноября 2016 г. № 10);

постановлению Правительства Российской Федерации                                от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

приказу Министерства строительств и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 апреля 2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы»;

приказу Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017г №711/пр                          «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов».

Достижение цели Программы планируется через решение следующих задач:

1)	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Чебаркульского городского округа;

2)	Повышение уровня благоустройства общественных территорий Чебаркульского городского округа;

3)	Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Чебаркульского городского округа.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Программа будет реализована в течение 2018 - 2022 годов.

Раздел 4. Система мероприятий и показатели (индикаторы) муниципальной программы

Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» разработан минимальный и дополнительный перечень  работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн.

Минимальный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. Предложения заинтересованных лиц, по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

Дополнительный перечень работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- устройство автомобильных парковок;

- ремонт тротуаров;

- озеленение территории;

- установка и ремонт ограждения;

- оборудование контейнерных площадок;

- ремонт имеющейся или устройство ливневой канализации;

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов является открытым, при этом реализуется при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству, но заинтересованные лица, собственники домов вправе выбирать какие из видов работ, входящих в минимальный перечень, они хотели бы сделать

Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены:

-  адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 2 к муниципальной программе);

- адресный перечень общественных территорий, сформированный в соответствии с предложениями по проекту программы «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа» на 2018-2022 годы

(приложение 3 к муниципальной программе);

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования включенных в муниципальную программу на 2017 год (приложение 4 к муниципальной программе);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ (приложения 5 к муниципальной программе);

- Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 6 к муниципальной программе)

Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением  администрации Чебаркульского городского округа от 25 апреля 2017 года № 276 Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Чебаркульского городского округа»

При выполнении работ по минимальному перечню финансовое или трудовое участие заинтересованных лиц не предусмотрено.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 3% от общей стоимости соответствующего вида работ и (или) обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе  посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 10.02.2017г. №169, Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны предусматривать обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и должны быть проведены в

соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003года № 170, СанПиН 42-128-4690-88, Правилами благоустройства Чебаркульского городского округа.

| № п/п | Задача муниципальной программы | Наименование мероприятия | Показатели (индикаторы) | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель: Повышение уровня благоустройства территории Чебаркульского городского округа |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Чебаркульского городского округа | благоустройство дворовых территорий Чебаркульского городского округа | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 50 ед. - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 14,5%; - увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Чебаркульского городского округа) на 39,5%. | 2018-2022 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий Чебаркульского городского округа | благоустройство общественных территорий Чебаркульского городского округа | - увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 5 ед.; - увеличение площади благоустроенных общественных территорий на 4 Га; - увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий на 2%; - увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Чебаркульского городского округа на 1 кв.м. | 2018-2022 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| 3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Чебаркульского городского округа. | Заключение соглашения с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков по благоустройству территорий не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства на территории Чебаркульского городского округа | повышение доли вовлеченных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Чебаркульского городского округа на 99,9% | 2018-2022 годы | Комитет архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского городского округа |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) программы.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерен | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя | алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации и индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по целевому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | ед | Количество благоустроенных дворовых территорий (Кбдт) | 2017 - 15 2018 - 15 2019 - 5 2020 – 10 2021 – 10 2022 - 10 | Кбдт = Кф - Ко | Кф – Общее количество благоустроенных дворовых территорий; Ко – количество благоустроенных дворовых территорий на начало отчетного периода | Статотчетность | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| 2 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | Средний допустимый процент благоустроенных дворовых территорий | 2017 – 4,5 2018 – 4,5 2019 – 1,5 2020 – 2,9 2021 – 2,9 2022 – 2,9 | К1*100/ Кобщ - Ко*100/ Кобщ | Кобщ – Общее количество дворовых территорий; К1 - Количество благоустроенных дворовых территорий на конец отчетного периода Ко – количество благоустроенных дворовых территорий на начало отчетного периода | Статотчетность | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| 3 | Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Чебаркульского городского округа) | % | Средний допустимый процент населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | 2017 – 10,9 2018 – 10,7 2019 – 4,9 2020 – 7,9 2021 – 8,1 2022 – 7,9 | N1*100/ Nобщ – Nо*100/ Nобщ | Nобщ – Общее количество населения Чебаркульского городского округа; N1 - население, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями на конец отчетного периода; No- население, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями на начало отчетного периода; | Статотчетность | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| 4 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | ед | Количество благоустроенных общественных территорий (участков территорий) (Кбт) | 2017 – 1 2018 - 1 2019 - 1 2020 – 1 2021 – 1 2022 - 1 | Кбт = Кф- Ко | Кф – Общее количество благоустроенных общественных территорий; Ко – количество благоустроенных общественных территорий на начало отчетного периода | Статотчетность | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| 5 | Увеличение площади благоустроенных общественных территорий | Га | Площадь благоустроенных общественных территорий (Sбт) | 2017 – 0,27 2018 – 0,20 2019 – 2,15 2020 – 0,55 2021 – 0,55 2022 – 0,55 | Sбт = Sф- Sо | Sф – Общая площадь благоустроенных общественных территорий; Sо – Площадь благоустроенных общественных территорий на начало отчетного периода; | Статотчетность | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| 6 | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий | % | Средний допустимый процент благоустроенных общественных территорий (участков) | 2017 – 0,1 2018 – 0,05 2019 – 1,05 2020 – 0,3 2021 – 0,3 2022 – 0,3 | S1*100/ Sобщ – Sо*100/ Sобщ | Sобщ – Общая площадь общественных территорий; Sо – Площадь благоустроенных общественных территорий на начало отчетного периода; S1 - Площадь благоустроенных общественных территорий на конец отчетного периода. | Статотчетность | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| 7 | Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Чебаркульского городского округа | Кв.м | площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | 2017 – 0,1 2018 – 0,05 2019 – 0,5 2020 – 0,15 2021 – 0,15 2022 – 0,15 | S1/ Nобщ – Sо/ Nобщ | Nобщ – Общее количество населения Чебаркульского городского округа; S1 – Площадь благоустроенных общественных территорий на конец отчетного периода; Sо – Площадь благоустроенных общественных территорий на начало отчетного периода; | Статотчетность | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| 8 | повышение доли вовлеченных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Чебаркульского городского округа | % | Средний допустимый процент вовлеченных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Чебаркульского городского округа | 2017 – 0,1 2018 – 29,9 2019 – 30 2020 – 40 2021 – 0 2022 – 0 | К1*100/ Кобщ - Ко*100/ Кобщ | Ко – количество заключенных соглашения с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков по благоустройству указанных территорий на начало отчетного периода; К1 – количество заключенных соглашения с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков по благоустройству указанных территорий на конец отчетного периода; Кобщ –общее количество собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов, собственников (землепользователей) земельных участков | Статотчетность | Комитет архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского городского округа |

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- риски связанные и изменением бюджетного и налогового законодательства;

- финансовые риски, связанные с финансированием муниципальной программы не в полном объеме за счет бюджетных средств, изменением уровня инфляции, кризисными явлениями.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение и объёмы финансирования в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2022 годы» представлены в приложении 1 к настоящей программе.

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне.

Мероприятия по обеспечению выполнения показателей, предусмотренных муниципальной программой, будут производиться в объемах, обеспеченных финансированием.

На реализацию мероприятий муниципальной программы могут быть привлечены средства прочих источников в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

Раздел 6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2022 годы»  является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа.

Соисполнителями муниципальной программы «Формирование современной городской среды Чебаркульского городского округа» являются:

Комитет архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского городского округа;

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации муниципальной программы на территории Чебаркульского городского округа  постановлением Администрации Чебаркульского городского округа  от 06.03.2017 № 104  утверждена общественная комиссия, состоящая из  представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций  для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке.

Общественный контроль за формированием и реализацией муниципальной программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной программы и обсуждения дизайн - проектов.

В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией программы осуществляется наполнение информации о ходе реализации программы:

- на официальном сайте Администрации Чебаркульского  городского  округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

- в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа:

1) планирование и организацию работ по благоустройству территорий Чебаркульского городского округа;

2) финансирование мероприятий программы исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, перечисленных в установленном порядке в виде субсидий в местные бюджеты;

3) обеспечивает проведение инвентаризации благоустройства дворовых и общественных территорий, а также территорий, прилегающих к  индивидуальным жилым домам, и земельных участков, представленных для их размещения на территории.

3) контроль за ходом реализации программы на территории Чебаркульского городского округа;

4) представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области отчета о об использовании средств, полученных в виде субсидий на реализацию мероприятий программы ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

5) несет предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое использование субсидий.

Общий контроль за исполнением программы осуществляет Заместитель главы Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству.

При необходимости внесения изменений в программу Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа организует соответствующую работу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготавливается Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в комитет по стратегическому развитию администрации Чебаркульского городского округа.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы составляется в соответствии с разделом V Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа, утвержденном постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 28.06.2017г. № 474.

Раздел  7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием показателей (индикаторов).

Выполнение программных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2022 годы» обеспечит:

- увеличить количество благоустроенных дворовых территорий;

- увеличить долю благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- увеличить охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Чебаркульского городского округа);

- увеличить количество благоустроенных общественных территорий;

- увеличить площадь благоустроенных общественных территорий;

- увеличить долю площади  благоустроенных общественных территорий от общей площади  общественных территорий;

- увеличить площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Чебаркульского городского округа;

- повысить уровень благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков представленных для их размещения

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут использоваться следующие целевые индикаторы и показатели:

| № п/п | Наименование показателя реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) 2017 г. (оценка) | Планируемое значение показателя на 2018 год | Планируемое значение показателя на 2019 год | Планируемое значение показателя на 2020 год | Планируемое значение показателя на 2021 год | Планируемое значение показателя на 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | ед | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Чебаркульского городского округа) | % | 10,9 | 10,7 | 4,9 | 7,9 | 8,1 | 7,9 |
| 4 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий (участков) | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Увеличение площади благоустроенных общественных территорий | Га | 0,27 | 0,2 | 2,15 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 6 | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий | % | 0,1 | 0,05 | 1,05 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 7 | Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Чебаркульского городского округа | Кв.м | 0,1 | 0,05 | 0,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 8 | Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков представленных для их размещения | % | 0,1 | 29,9 | 30 | 40 | 0 | 0 |

Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа. Объем финансирования муниципальной программы в 2018 – 2022 годах составляет 12054,9 тыс.руб., в том числе

федеральный бюджет – 9521,5 тыс.руб.;

областной бюджет – 2233,4 тыс.руб.;

бюджет городского округа -300,0 тыс.руб;

На реализацию мероприятий муниципальной программы могут быть привлечены средства прочих источников в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Сумма финансирования за счет средств всех источников может быть изменена с учетом требований софинансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды Чебаркульского городского округа»

Объем работ, предусмотренных муниципальной программой, основывается на Своде правил СП 82.13330.2015 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ, других нормативных актах по благоустройству территорий.

Сметная стоимость мероприятий определяется на основе сметного метода, исходя из Федеральных единичных расценок, установленных для Челябинской области, и приведена в Приложении 5 к настоящей программе.

Финансирование данной муниципальной программы осуществляется в объемах, установленных решением Собрания депутатов о бюджете Чебаркульского городского округа.

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после разработки проектно-сметной документации на каждый объект, а также после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы

Раздел 9. Перечень и краткое описание подпрограмм.

Муниципальная программа не предусматривает разработка подпрограмм

|  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2022 годы» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, (подпрограммы), мероприятий программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | благоустройство дворовых территорий Чебаркульского городского округа | УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа |  | всего | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 8312,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 1687,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | благоустройство общественных территорий Чебаркульского городского округа | УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа |  | всего | 2054,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 1209,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 545,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | МБ | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заключение соглашения с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков по благоустройству указанных территорий не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства на территории Чебаркульского городского округа | Комитет архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского городского округа | Без финансирования | всего |  |  |  |  |  |

Приложение 6 к муниципальной программе   «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2022 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

| №п/п | Визуализация образцов элементов благоустройства | Характеристики. |
| --- | --- | --- |
| Минима льный перечень работ |
| Освещение дворовых территорий |
| 1. |  | Номинальная мощность 100 Вт. Габариты: 690 х 335 х 310 мм. Корпус стальной, окрашен, защитное стекло изготовлено из ударопрочного поликарбоната, устойчивого к УФ-лучам и климатическому воздействию; крышка из термоустойчивой и ударопрочной пластмассы. Отражатель алюминиевый и анодированный. С ЭМПРА и патроном с цоколем Е40. Устанавливается на кронштейн, угол установки регулируется. |

| Установка скамеек |
| --- |
| 2. |  | Габаритные размеры: длина - 2000мм; ширина сиденья - 450мм; высота сиденья - 450мм. |
| 3. |  | Габаритные размеры: длина - 2000мм; ширина сиденья - 450мм; высота сиденья - 450мм. |
| 4. |  | Габаритные размеры: длина - 2000мм; ширина сиденья - 470мм; высота сиденья - 420мм. |

| Установка урн для мусора |
| --- |
| 5. |  | Габаритные размеры: высота - 800мм; длина - 340мм; ширина - 210мм. |
| 6. |  | Габаритные размеры: высота - 520мм; длина - 400мм; ширина - 400мм. |
| 7. |  | Габаритные размеры: высота - 695мм; длина - 400мм; ширина - 400мм. |

| Ремонт дворовых проездов |
| --- |
| 8. |  | Фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия, разборка существующего покрытия, разработка грунта, устройство выравнивающего слоя из щебня, устройство основания из щебня, установка бортовых камней, устройство асфальтобетонного покрытия. |

Приложение 2 к муниципальной программе   «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2022 годы»

Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Адрес | перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. 9 Мая, 13 | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек, урн, - оборудование детских и (или) спортивных площадок; - устройство автомобильных парковок; - ремонт тротуаров; - озеленение территории; - установка и ремонт ограждения; - оборудование контейнерных площадок; - ремонт имеющейся или устройство ливневой канализации; - иные виды работ |
| 2 | ул. 9 Мая,11 |  |
| 3 | ул. 9 Мая, 11а |  |
| 4 | ул. Крылова, 20, |  |
| 5 | ул. Крылова, 20А, |  |
| 6 | ул. Крылова, 20Б |  |
| 7 | ул. Октябрьская, 7 |  |
| 8 | ул. Октябрьская, 9 |  |
| 9 | ул. Октябрьская,9 а |  |
| 10 | ул. Октябрьская, 9б |  |
| 11 | ул. Карпенко, 8 |  |
| 12 | ул. Карпенко, 8а |  |
| 13 | ул. Карпенко, 8б |  |
| 14 | ул. Карпенко, 10а |  |
| 15 | Ул. Калинина, 24 |  |

Приложение 3 к муниципальной программе   «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2022 годы»

Адресный перечень (проект) общественных территорий,

сформированный в соответствии с предложениями по проекту программы «Формирование современной городской среды на территории

Чебаркульского городского округа» на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование общественной территории | Адрес общественной территории | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | улица Ленина; улица Мира; парк Победы; детский Парк | улица Ленина; улица Мира; ул.Калинина; ул. Дзержинского | ремонт тротуаров, озеленение, устройство велосипедных дорожек, устройство остановочного павильона, другие виды работ |

Приложение 4 к муниципальной программе   «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2022 годы»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, включенных в муниципальную программу.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектно-сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.4. К заинтересованным лицам относятся: представители собственников помещений в МКД, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, представители управляющих  организаций,    товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица.

2. Разработка дизайн - проектов

2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий МКД, расположенных на территории Чебаркульского городского округа и наиболее посещаемой муниципальной территорий общего пользования , осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства Чебаркульского городского округа, а также действующими градостроительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн - проектов в отношении дворовых территорий МКД, расположенных на территории Чебаркульского городского округа, осуществляется собственниками помещений в МКД (при необходимости с участием управляющих организаций, представителей Комитета архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского городского округа). В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в МКД, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

2.3. Разработка дизайн - проектов в отношении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования осуществляется представителями Комитета архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского городского округа.

2.4. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории МКД осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ.

2.5. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:

- условия сложившейся застройки;

- сеть внутридворовых пешеходных пространств следует формировать как единую общегородскую систему, взаимосвязанную функционально-планировочной организацией города и окружающим ландшафтом;

- расположение сетей и коммуникаций на благоустраиваемой территории.

3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта

3.1. Уполномоченное лицо, утвержденное протоколом общего собрания обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД с заинтересованными лицами. Согласованный дизайн-проект направляется в Управление ЖКХ в трехдневный срок со дня его согласования для дальнейшего его утверждения на общественной комиссии.

3.2. Утверждение дизайн-проектов на благоустройство дворовых территорий осуществляется общественной комиссией по рассмотрению и оценке предложений  заинтересованных лиц о включении дворовой и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу в течение 10 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта.

3.3. Утверждение дизайн-проекта на благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования также осуществляется общественной комиссией по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории МКД утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица, второй входит в пакет документов, приложенных к заявке на участие в отборе.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа.

Приложение 5 к муниципальной программе   «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2022 годы»

| Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ |
| --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб.* |
| Стоимость скамьи | 1 шт. | 4660 |
| Установка скамьи | 1 шт. | 1427 |
| Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 1419 |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | 460 |
| Строительство внутриквартального дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием | 1 м2 | с бордюром 2116 | без бордюра 1083 |
| Строительство внутриквартального дворового проезда, автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 м2 | с бордюром 2173 | без бордюра 1130 |
| Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 м2 | с бордюром 1814 | без бордюра 1000 |
| Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с фрезерованием верхнего слоя | 1 м2 | с бордюром 1440 | без бордюра 626 |
| Устройство тротуарной плитки | 1 м2 | с бордюром 2623 | без бордюра 1681 |
| Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт. | 3727 |
| Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка) | 1 шт. | 9150 |
| Стоимость наружного освещения | 1 п.м. | над подъездом дома 3300 |
| Стоимость светильника | 1 шт. | 4128 |
| Посадка зеленых насаждений: |  |  |
| деревьев | 1 шт. | 1400 |
| кустарников | 1 шт. | 1100 |
| Посев газона | 1 м2 | 500 |
| Создание цветника | 1 м2 | 905 |
| Снос строений | 1 м3 | 1150 |
| Устройство пандуса с асфальт. покрытием с ограждением из нержавеющей стали | 1 шт. | 24 000 |
| Ремонт подпорной стенки | 1 м2 | 2760 |
| Устройство ливневой канализации | 1 п.м. | 2800 |
| Устройство монолитной бетонной лестницы, S=10м2 | 1 шт. | 74 000 |
| Устройство контейнерной площадки с ограждением на 1 контейнер | 1 шт. | 13 965 |
| Стоимость контейнера | 1 шт. | 5681 |
| Детская игровая площадка: |  |  |
| качели | 1 шт. | 17 655 |
| горка | 1 шт. | 33 000 |
| качалка | 1 шт. | 5 300 |
| песочница | 1 шт. | 9 500 |
| домик-беседка | 1 шт. | 53 500 |
| карусель | 1 шт. | 31 450 |
| детский спортивный комплекс | 1 шт. | 201 355 |
| шведская стенка | 1 шт. | 24 300 |

* - стоимость  работ по благоустройству дворовых территорий конкретных домов уточняется в зависимости от объема работ, применяемого материала и оборудования в соответствии с локальными сметами или проектно-сметной документацией.