# УТВЕРЖДЕН

# постановлением администрации

# Чебаркульского городского округа от 28.06.2017  г. № 474

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа

## I. Общие положения

  - Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа, а также контроля хода их реализации (далее - Порядок).

  - Порядок подготовлен с учетом  положений  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования», Решение Собрания депутатов Чебаркульского городского округа  № 193 от 06.09.2016 года «О Порядке рассмотрения Собранием депутатов Чебаркульского городского округа проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы», Решение Собрания депутатов Чебаркульского городского округа № 184 от 06.09.2016 года «Об утверждении положение о бюджетном процессе в Чебаркульском городском округе».

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная программа - это документ муниципального планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых в целях достижения целей и задач социально-экономического развития Чебаркульского городского округа в определенной сфере деятельности;

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

координатор муниципальной программы - заместитель главы администрации, курирующий соответствующую сферу деятельности (при прямом подчинении ответственного исполнителя Главе Чебаркульского городского округа- Глава Чебаркульского городского округа)

ответственный исполнитель – главный распорядитель бюджетных средств, структурное подразделение администрации, ответственное за соответствующее направление деятельности;

цель - планируемый за период реализации муниципальной программы (подпрограммы) конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Чебаркульского городского округа посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

задача - совокупность взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Показатель (индикатор) - показатель, позволяющий в количественном и (или) качественном выражении оценить результат достижения поставленных целей (задач);

результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов;

эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

1.4. Одним из принципов разработки муниципальных программ является принцип полного учета бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования (в том числе за счет  межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации и федерального бюджета).

1.5. Муниципальная  программа разрабатывается на срок реализации не менее одного года.

## II. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений Стратегии социально-экономического развития Чебаркульского городского округа и основных направлений деятельности органов местного самоуправления Чебаркульского городского округа на соответствующий период,  федеральных законов и законов Челябинской области, нормативно-правовых актов Чебаркульского городского округа.

2.2. Муниципальная программа, содержит:

1)паспорт муниципальной программы (подпрограммы) по форме согласно приложению 1(2) к настоящему Порядку;

2)текстовую часть муниципальной программы (подпрограммы)  по следующим разделам:

-содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

-основные цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

-сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограммы),

-система мероприятий и показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы);

-ресурсное обеспечение муниципальной программы (подпрограммы);

-организация управления и механизм реализации муниципальной программы (подпрограммы);

-ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) с указанием показателей (индикаторов);

-финансово-экономическое обоснование муниципальной программы (подпрограммы);

-перечень и краткое описание подпрограмм.

К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются требования согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2.3. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера приводятся в отдельных приложениях к муниципальной программе.

2.4. Помимо информации, указанной в пункте 2.2 настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать:

1)сведения о предоставление субсидии из бюджета Челябинской области  на реализацию муниципальной  программы, направленной на достижение целей, отраженных в аналогичной государственной программе Челябинской области.

2) в случае участия в реализации муниципальной программы организаций (независимо от их организационно-правовой формы собственности) и (или) внебюджетных фондов – соответствующую информацию, включая подтвержденные данные о прогнозных расходах организаций и (или) внебюджетных фондов на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Требования к формированию подпрограммы аналогичны требованиям к формированию муниципальной программы. Срок реализации подпрограммы не может превышать срок реализации муниципальной программы.

## III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, утверждаемого распоряжением администрации Чебаркульского городского округа.

Перечень муниципальных программ формируется комитетом по стратегическому развитию администрации Чебаркульского городского округа  (далее - комитет по стратегическому развитию) на основании положений федеральных законов, законов Челябинской области и нормативных правовых актов Чебаркульского городского округа, предусматривающих реализацию муниципальных программ, с учетом предложений ответственных исполнителей муниципальных программ.

Сформированный проект перечня подлежит согласованию с координаторами муниципальных программ.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится комитетом по стратегическому развитию по решению администрации Чебаркульского городского округа на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ.

Муниципальная программа исключается из перечня муниципальных программ в случае окончания ее реализации, либо признания ее неэффективной и нецелесообразной по итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы, либо в случае досрочного завершения на основании решения администрации Чебаркульского городского округа, путем внесения изменений в распоряжением администрации Чебаркульского городского округа об утверждении перечня муниципальных программ.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименования муниципальных программ;

2) наименования ответственных исполнителей муниципальных программ.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Проект муниципальной программы  и проект о внесении изменений и (или) дополнений в действующие муниципальные программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с порядком проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования утвержденного постановлением администрации Чебаркульского городского округа.

3.4. Проекты муниципальных программ и предложений о внесении изменений и (или) дополнений в действующие муниципальные программы подлежат обязательному согласованию с координатором муниципальной программы, с заместителем главы по бюджетному процессу, с начальником юридического отдела, управляющим делами и председателем комитета по стратегическому развитию администрации Чебаркульского городского округа.

Проекты муниципальных программ и предложений о внесении изменений и (или) дополнений в действующие муниципальные программы должны быть согласованы со всеми соисполнителями. В случае если проект муниципальной программы не согласован с соисполнителями, к нему прилагаются замечания соисполнителей.

3.5. Проект муниципальной программы (проект внесения изменений в муниципальную программу) в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» подлежит антикоррупционной экспертизе в соответствии с порядком проведения антикоррупционной экспертизы утвержденного нормативным правовым актом администрации Чебаркульского городского округа.

3.6. Согласованные проекты муниципальных программ и предложений о внесении изменений и (или) дополнений в действующие муниципальные программы, предлагаемые к реализации в очередной финансовый год, направляются в Контрольно-счетный комитет Чебаркульского городского округа  для проведения экспертизы и получения заключения.

3.7. Перечень муниципальных программ планируемых к включению в проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период, проекты муниципальных программ, предложения о внесении изменений в ранее утвержденные муниципальные программы, предлагаемые к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, с пояснительными записками к изменениям муниципальных программ, заключением Контрольно-счетного комитета Чебаркульского городского округа  представляются для рассмотрения в Собрание депутатов Чебаркульского городского округа в установленном решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа порядке.

3.8. Проекты муниципальных программ и предложений о внесении изменений муниципальные программы, предлагаемые к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, утверждаются постановлением администрации Чебаркульского городского округа в сроки утвержденные графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов о бюджете Чебаркульского городского округа.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа о бюджете городского округа не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

3.9. Предложения о внесении изменений и (или) дополнений в муниципальные программы, действующие в текущем финансовом году, рассматриваются Собранием депутатов Чебаркульского городского округа одновременно с проектом решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа о внесении изменений в бюджет городского округа.

Все действующие муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа о внесении изменений в бюджет городского округа не позднее трех месяцев со дня вступления решения о бюджете городского округа в силу.

3.10. Ответственный исполнитель утвержденные муниципальные программы и внесенные изменения в утвержденные  муниципальные программы размещает на сайте администрации Чебаркульского городского округа. В соответствии с Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования»,  все муниципальные программы подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Чебаркульского городского округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Чебаркульского городского округа (далее именуются - бюджетные ассигнования).

4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на очередной финансовый год и на плановый период осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

При внесении изменений в муниципальную программу согласно требованиям статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации должны быть приведены в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период:

- коды бюджетной классификации, присвоенные структурным элементам муниципальной программы;

- наименования структурных элементов муниципальной программы;

- объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

4.3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ в плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных программ, в соответствии с решением о бюджете.

4.4. Объемы финансирования муниципальных программ подлежат ежегодному уточнению.

## V. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

5.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

5.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации программы (план мероприятий), разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ответственных исполнителей.

5.3 Координатор муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и (или) качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

В случае разрешений разногласий, возникающих в ходе реализации муниципальной программы между ответственным исполнителем, соисполнителями и исполнителями муниципальной программы, разногласия разрешаются заместителями главы, координирующими и контролирующими деятельность ответственного исполнителя и соисполнителей в соответствии с распределением обязанностей.

5.4.В целях контроля реализации муниципальной программы исполнитель муниципальной программы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществляет мониторинг реализации муниципальной  программы.

Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и осуществляется в произвольной форме.

Объектами мониторинга являются наступление контрольных событий муниципальной программы в установленные и ожидаемые сроки, ход реализации мероприятий плана реализации муниципальной программы и причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий, а также информация о ходе выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально (за исключением IV квартала), до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют ответственному исполнителю информацию для проведения мониторинга о хода реализации муниципальной программы.

Результаты мониторинга предоставляются координатору муниципальной программы.

5.5. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, показатели, а также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований.

5.6. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем муниципальной программы  совместно с соисполнителями и направляется в комитет по стратегическому развитию до 1 марта года, следующего за отчетным.

Соисполнители представляют ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета до 20 февраля года, следующего за отчетным.

Ответственный исполнитель муниципальной программы  несет ответственность за достоверность информации, представленной в годовом отчете.

5.7. Годовой отчет начинать с титульного листа, который содержит следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

наименование ответственного исполнителя;

отчетный период (срок реализации программы);

должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя;

дата составления отчета;

подпись руководителя ответственного исполнителя муниципальной программы.

Титульный лист подписывается координатором муниципальной программы.

Годовой отчет содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период (приложение 4);

2) перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с показателями (индикаторами) муниципальной программы (приложение 5), оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;

3) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий  муниципальной программы (приложение 6);

4) информация о внесенных в муниципальную программу изменениях (приложение 7);

5) оценку эффективности реализацию  муниципальной программы (приложение 8).

К годовому отчету прилагается доклад (не более 2 листов), включающий:

выводы о степени выполнения мероприятий, достижения показателей (индикаторов), освоении средств на реализацию муниципальной программы. В случае, если мероприятия не выполнены, показатели (индикаторы) не достигнуты, средства не освоены, в доклад включается описание причин их не достижения;

комплекс мер, обеспечивающий: достижение индикативных показателей, выполнение мероприятий, освоение бюджетных средств (в том числе предложения по изменению финансирования, ее досрочному прекращению, корректировке целей, задач, мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Годовой отчет должен быть согласован с финансовым управлением администрации Чебаркульского городского округа, в части финансирования муниципальной программы за отчетный период.

5.8. Комитет по стратегическому развитию до 1 апреля года, следующего за отчетным, на основании отчетов ответственных исполнителей разрабатывает и представляет главе Чебаркульского городского округа годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ, который содержит:

1) оценки степени реализации мероприятий;

2) оценки степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы;

3) оценки эффективности использования средств бюджета;

4) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

5) оценки значения показателя «эффективность реализации муниципальной программы.

5.9. Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте Чебаркульского городского округа в сети Интернет.

## Приложение 1

## к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа

Паспорт

муниципальной программы Чебаркульского городского округа

__________________________________________________________

(наименование муниципальной  программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Координатор муниципальной программы |  |
| Основные цели муниципальной программы |  |
| Основные задачи муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Структура муниципальной программы | 1.подпрограмма_________________ (наименование) 2. подпрограмма_________________ (наименование) 3.……. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

## Приложение 2

## к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа

Паспорт

подпрограммы

__________________________________________________________

(наименование подпрограммы)

| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Координатор подпрограммы |  |
| Основные цели подпрограммы |  |
| Основные задачи подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

## Приложение 3

## к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа

Требования к содержанию разделов

муниципальной программы(подпрограммы)

Раздел 1. «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» должен содержать:

развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения с приведением статистических данных;

обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития Чебаркульского городского округа и целесообразности программного решения проблемы на местном уровне;

основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы (подпрограммы), с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Чебаркульского городского округа.

Раздел 2. «Основные цели и задачи  муниципальной программы (подпрограммы)» должен содержать развернутые формулировки целей и задач.

Требования, предъявляемые к целям:

-специфичность (цели должны соответствовать компетенции ответственных исполнителей);

-достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

-конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, имеющие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (достижение цели можно измерить);

Формулировка цели должна быть краткой и четкой и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели. Следует избегать формулировок, характеризующих процесс, текущую деятельность и/или осуществление функций органов местного самоуправления, например, «решение задач», «осуществление функций и/или полномочий», «организация управления», «реализация муниципальной политики» и т.п. Цель, сформулированная таким образом, не может быть измерена, т.е. она не имеет показателей конечных результатов.

В формулировке цели недопустимо использовать значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, конечные результаты ее реализации.

При формировании цели предлагается использовать термины, описывающие характер изменений, осуществляемых в ходе реализации муниципальной программы и направленных на улучшение показателей социально-экономического развития муниципального образования.

Цели и задачи муниципальной программы должна соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития Чебаркульского городского округа в соответствующей сфере, установленным в документах стратегического планирования, и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

К основным документам стратегического планирования относятся:

-стратегия социально-экономического развития муниципального образования, определяющая приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования;

-государственные программы субъекта Российской Федерации;

-стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации

-отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации, определяющие развитие отдельной сферы или отрасли экономики;

-государственные программы Российской Федерации.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения цели и охватывать все направления реализации муниципальной программы.

Соответственно, не допускается дублирование (идентичные формулировки) цели и задач муниципальной программы.

К формулировкам задач предъявляются такие же требования, как и к цели муниципальной программы, за исключением определения конечных результатов реализации муниципальной программы. Задача муниципальной программы должна определять только непосредственные результаты реализации муниципальной программы.

Раздел 3. «Сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограммы)» должен содержать срок реализации  муниципальной программы  исходя из необходимости достижения цели и решения задач, с описанием основных этапов реализации.

Раздел 4. «Система мероприятий и  показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы)» должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной программы (подпрограммы) и связь их реализации с достижением цели муниципальной программы с указанием сроков, ответственного исполнителя или соисполнителя.

Если в рамках муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, в основных мероприятиях должны быть отражены мероприятия по оказанию муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнению работ), финансирование которых осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение муниципального задания.

| № № п/п | Задача муниципальной программы | Наименование мероприятия | Показатели (индикаторы) | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| цель |
| 11 |  | 1.1 |  |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |  |
| 2 |  | 2.1. |  |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |  |
| цель |

Показатели (индикаторы) муниципальной программы характеризуют конечные результаты ее реализации.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

1) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

2) иметь количественное значение;

3) непосредственно зависеть от выполнения мероприятий муниципальной программы;

Показатели (индикаторы) разрабатываются также по мероприятиям, не требующим финансирования.

В случае целесообразности показатели могут иметь буквенное значение («да», «нет»).

Показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограмм) должны рассчитываться по одной из методик:

-на основе данных федерального статистического наблюдения;

-по методикам, принятым международными организациями;

-по методикам, утвержденным федеральными органами исполнительной власти;

-по методикам, утвержденным органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

-по методикам, разработанным исполнителем муниципальной программы.

Если показатель (индикатор) рассчитывается по методике, разработанной исполнителем муниципальной программы, то в муниципальной программе приводятся сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы).

В методиках расчета значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) приводятся следующие сведения:

-наименование показателя (индикатора);

-единица измерения (выбирается из Общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ));

-алгоритм формирования (формула) расчета значения показателя (индикатора);

-базовые показатели для расчета значения показателя (индикатора);

-порядок и сроки сбора информации для расчета значения показателя (индикатора).

При использовании показателей стратегических документов Российской Федерации и субъекта Российской Федерации необходимо обеспечить единство методики расчета данных показателей.

Показатели, отражающие сводные параметры муниципальных заданий в части качества и объема предоставляемых в рамках основного мероприятия муниципальных услуг (выполняемых работ), включаются в число показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм).

В данном разделе необходимо указать риски не достижения показателей (индикативов). В рамках муниципальной программы риски могут быть сгруппированы по уровню зависимости от действий ответственного исполнителя (соисполнителя, исполнителя):

-риски, не зависящие от действий ответственного исполнителя, (соисполнителя, исполнителя) - внешние риски;

-риски, зависящие от действий ответственного исполнителя, (соисполнителя, исполнителя) - внутренние риски.

К внешним рискам можно отнести:

-макроэкономические риски, которые обусловлены ускорением инфляции, колебаниями обменного курса рубля, кризисными явлениями в российской и мировой экономике и в финансовом секторе и т.д;

-природно-климатические и экологические риски, которые проявляются в экстремальных климатических явлениях, возникновении масштабных природных и техногенных катастроф;

-правовые риски, которые проявляются в изменении законодательной и нормативно-правовой базы на федеральном и региональном уровнях, в установлении норм ограничительного характера, в несвоевременном принятии на федеральном и региональном уровнях решений, необходимых для эффективной реализации муниципальной программы;

-финансовые риски, связанные с сокращением запланированных межбюджетных трансфертов в местный бюджет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

К внутренним рискам можно отнести:

-риски, связанные с сокращением запланированных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) на финансовое обеспечение муниципальной программы;

-операционные риски, связанные, в частности, с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией муниципальной программы и другими факторами;

-кадровые риски, которые обусловлены дефицитом квалифицированных кадров в сфере реализации муниципальной программы;

-коммерческие риски, связанные с невыполнением инвестиционных проектов, реализуемых инвесторами за счет собственных средств или на условиях частно-муниципального партнерства, с необходимостью осуществления расходов местного бюджета по предоставленным гарантиям и др.

Раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы (подпрограммы)» должен включать в себя обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации муниципальной программы (подпрограммы), а также сроков, объемов и источников финансирования.

Бюджетные ассигнования и иные средства, направленные на выполнение мероприятий муниципальной  программы

| N п/п | Наимеование программы, (подпрограммы), мероприятий программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 20__ год | 20__ год | 20__ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа. |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятия (подпрограммы) |  |  | всего: |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Кроме того, в разделе 5 должно содержаться обоснование возможности привлечения (помимо средств местного бюджета) внебюджетных средств, средств бюджетов всех уровней для реализации программных мероприятий, в случае привлечения средств, в рамках государственных  программ, указывается названия программы.

Объем муниципальной услуги (работы), объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) указываются в целом по всем муниципальным учреждениям, предоставляющим соответствующую услугу (выполняющим соответствующую работу).

Объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период указывается в соответствии с бюджетом муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 6. «Организация управления и механизм реализации муниципальной  программы (подпрограммы)» должен содержать описание процедуры реализации муниципальной программы (подпрограммы) и методы контроля за ее выполнением, включая сроки предоставления отчетов о ходе реализации.

В данном разделе отражается план реализации муниципальной программы который содержит перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ответственных исполнителей. В качестве ответственного исполнителя рекомендуется указывать конкретное должностное лицо (фамилия, имя и отчество, должность), ответственного за выполнение мероприятий.

Разработка плана реализации муниципальной программы направлена на выполнение следующих управленческих функций ответственного исполнителя:

-определение приоритетов деятельности соисполнителей и исполнителей на среднесрочный период в рамках реализации муниципальной программы;

-организация и координация деятельности структурных подразделений ответственного исполнителя, а также соисполнителей и исполнителей по реализации муниципальной программы;

-мониторинг и оценка промежуточных результатов реализации муниципальной программы;

-информирование общества о целях, задачах и результатах реализации муниципальной программы.

При планировании мероприятий в составе основных мероприятий необходимо учитывать их взаимозависимость и последовательность их выполнения.

Раздел 7. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) с указанием показателей (индикаторов)» должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации, общую оценку вклада муниципальной программы (подпрограммы) в экономическое развитие, а также оценку эффективности и контроль расходования бюджетных средств (по годам или этапам в течение всего срока реализации, а при необходимости и после ее реализации).

Кроме того, раздел содержит перечень индикативных показателей муниципальной программы по годам реализации в разрезе подпрограмм (подпрограммы) и направлений отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). В данном перечне также указываются фактические значения индикативных показателей за год, предшествующий началу реализации муниципальной программы (подпрограммы).

| № п/п | Наименование показателя реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20__ год | Планируемое значение показателя на 20__ год | Планируемое значение показателя на 20__ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел 8. «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы (подпрограммы)» содержит расчет затрат на мероприятия муниципальной программы, в том числе сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы.

Раздел 9. «Перечень и краткое описание подпрограмм» содержит наименование подпрограмм, а также информацию, предусмотренную паспортом подпрограммы, и направления отдельных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и значений индикативных показателей по годам реализации для каждого направления.

Требования к формированию цели и задач подпрограммы аналогичны требованиям к цели и задачам муниципальной программы. Срок реализации подпрограммы не может превышать срок реализации муниципальной программы.

Приложение 4

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа

Основные результаты

реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный период

| N п/п | Наименование задач муниципальной программы | Цель | Выводы о полноте достижения цели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование мероприятий муниципальной программы | Показатели (индикаторы), достигнутые в отчетном году |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| цель |  |
|  | задача 1 | мероприятие 1 мероприятие 2 ............... | индикатор 1 индикатор 2 индикатор 3 ................ |  |
|  | задача 2 |  | индикатор 1 индикатор 2 индикатор 3 ................ |  |

Приложение 5

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа

Перечень

мероприятий муниципальной  программы, выполненных

и не выполненных за весь период реализации муниципальной программы

(с указанием причин) в установленные сроки

| п\п | Наименование мероприятия | Результаты (индикатор) | Выполнено/ не выполнено | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | запланированные | достигнутые | % достижения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |

Приложение 6

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента | Источники ресурсного обеспечения | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | Причины отклонения фактических объемов расходов от плановых | Уровень отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено программой | кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
|  | Подпрограмма | Всего: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие | Всего: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за _____ год

| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |

Приложение 8

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа

Расчет показателей для проведения оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – МП) осуществляется расчет следующих показателей:

-степень реализации мероприятий;

-степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию МП;

-эффективность использования средств  бюджета;

-степень достижения целей и решения задач МП.

Показатели проведения оценки

эффективности реализации муниципальной программы

| Степень реализации мероприятий | Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию МП | Эффективность использования средств бюджета | Степень достижения целей и решения задач МП | Эффективность реализации МП. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СРм = Мв / М | Ссуз = Зф / Зп | 1/2 |  | 4*3 |

Показатели проведения оценки

эффективности реализации муниципальной программы без использования бюджетных средств

| Степень реализации мероприятий | Степень достижения целей и решения задач МП | Эффективность реализации МП. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| СРм = Мв / М |  | 4*1 |

- СРм - степень реализации мероприятий (основание –  приложение 5)

Степень реализации мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

СРм = Мв / М

где:

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых  значений показателей (индикаторов) считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 процент значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 процент в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

2. Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию МП запланированному уровню затрат на реализацию МП, в % (основание – приложение 6).

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат  оценивается  как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов  к их плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз = Зф / Зп

где:

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

При расчете показателя указывается, учитываются при расчете показателя только расходы местного бюджета, либо расходы из всех источников.

3. Эис - эффективность использования средств бюджета.

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается по следующей формуле:

Эис = СРм / Ссуз,

где:

СРм - степень реализации мероприятий

Ссуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета.

4. СРп -степень достижения целей и решения задач МП.

Для определения степени достижения целей и решения задач определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, подпрограммы, отдельного мероприятия МП (приложение 4).

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

СДп = ЗПф / ЗПп- для показателей (индикаторов),

желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений,

СДп = ЗПп / ЗПф - для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений,

где:

СДп - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы МП;

ЗП ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП п- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

Степень реализации программы,  рассчитывается по формуле:

где:

СДп - степень достижения планового значения показателя (индикатора),

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

5.  ЭРп - эффективность реализации МП.

Эффективность реализации  программы по следующей формуле:

ЭРп = СРп x Эис,

где:

СРп - степень реализации программы,

Эис - эффективность использования средств  бюджета.

Значения показателя ЭРп :

не менее 0,90 - высокая эффективность реализации муниципальной программы;

не менее 0,80 - средняя эффективность реализации муниципальной программы;

не менее 0,70 - удовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы;

менее 0,70 - неудовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы.