Информация

о ходе реализации национального проекта

за 1 полугодие 2020 года

(отчетный период)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Срок реализации проекта  |
| Национальный проект  | Жилье и городская среда | 2024год |
| Региональный проект | Формирование комфортной городской среды | 2024год |
| Связь муниципальными программами | Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа | до 2024год |
|  | Контракт | Финансовое обеспечение |
| Наименование мероприятия | Номер и дата заключения контракта | Срок исполнения | Предмет контракта | Номер и дата акта выполненных работ | Номер и дата документа подтверждающего оплату |
| начало | окончание |  | Источник финансирования | Объем финансовых средств, руб. |
| предусмотрено проектом | фактическое исполнение | % освоения  |
| Благоустройст-во улицы Ленина | №21/2010.04.2020 | 12.05.2020г. | 08.09.2020г. | Благоустройство ул.Ленина (малые формы, озеленение, знаки) | - | - | Всего: | 8 133 343,46 | - | - |
| Федеральный бюджет | 6 886 377,00 | - | - |
| Областной бюджет | 1 165 632,00 | - | - |
| Местный бюджет | 81 334,46 | - | - |
| Благоустройст-во улицы Ленина | №24/2024.04.2020 | 24.04.2020г. | 20.07.2020г. | Замена опор освещения | - | - | Всего: | 2 650000,00 | - | - |
| Федеральный бюджет | 2 239 864,00 | - | - |
| Областной бюджет | 379 247,00 | - | - |
| Местный бюджет | 30 889,00 | - | - |
| Благоустройст-во улицы Ленина | №52/2026.05.2020 | 01.06.2020г. | 20.07.2020г. | Благоустройство ул.Ленина (малые формы, озеленение) | - | - | Всего: | 1 907 821,54 | - | - |
| Федеральный бюджет | 1 615 324,00 | - | - |
| Областной бюджет | 273 420,00 | - | - |
| Местный бюджет | 19 077,54 | - | - |
| Благоустройство улицы Ленина | №53/2001.06.2020 | 01.06.2020г. | 29.08.2020г. | Замена опор освещения | - | - | Всего: | 1 345 609,14 | - | - |
| Федеральный бюджет | 1 143 026,76 | - | - |
| Областной бюджет | 193 515,00 | - | - |
| Местный бюджет | 9 067,38 | - | - |
| Экономия от торгов | - | - | - | - | - | - | Всего: | 6 761,86 | - | - |
| Федеральный бюджет | 5 708,24 | - | - |
| Областной бюджет | 986,00 | - | - |
| Местный бюджет | 67,62 | - | - |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 14 043 536,0 |  |  |

   

  