# УТВЕРЖДЕН

# постановлением администрации

# Чебаркульского городского округа

# от _________2019  г. № ______

Паспорт

муниципальной программы Чебаркульского городского округа

«Разработка градостроительной документации Чебаркульского городского округа» в 2019 – 2021 годах

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Чебаркульского городского округа в лице структурного подразделения администрации (технического исполнителя) – комитета архитектуры и градостроительства |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы города по городскому хозяйству |
| Основные цели муниципальной программы | - Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства документов территориального планирования для формирования и осуществления государственной градостроительной политики и правового регулирования градостроительной деятельности на территории Чебаркульского городского округа; - Осуществление строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории |
| Основные задачи муниципальной программы | - внесение изменений (корректировка) в генеральный план и правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа; - разработка проекта планировки и межевания части территории военного городка № 1 (пос.им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | По результатам конкурентных процедур заключение муниципального контракта на выполнение проекта внесения изменений (корректировки) в генеральный план и правила землепользования и застройки – 2019 год; Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки – 2020 год; Утверждение проекта изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа – 2020 год; По результатам конкурентных процедур заключение муниципального контракта на выполнение проекта планировки и межевания части территории военного городка № 1 (пос.им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа, – 2019 год; Проведение публичных слушаний по проекту планировки и межевания северо-восточной части территории военного городка №1 – 2020 год; 6. Утверждение проекта планировки и межевания части территории военного городка № 1 (пос.им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа, постановлением главы Чебаркульского городского округа – 2020 год Итого: срок реализации – 2019-2021 годы |
| Структура муниципальной программы | - |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы 5 757 000,00 рублей: 1. 4 455 000,00 рублей на внесение изменений (корректировку) в генеральный план и правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа, из них за счёт бюджетных ассигнований: - федерального бюджета – 0,00 рублей; - областного бюджета – 4 455 000,00 рублей; - местного бюджета – 0,00 рублей; 2. 1 302 000 рублей на разработку проекта планировки и межевания части территории военного городка № 1 (пос.им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа, из них за счет бюджетных ассигнований: - федерального бюджета – 0,00 рублей; - областного бюджета – 1 302 000,00 рублей; - местного бюджета – 0,00 рублей В том числе по годам: 2019 год – 5 757 000,00 рублей из них за счёт бюджетных ассигнований: - федерального бюджета – 0,00 рублей; - областного бюджета – 5 757 000,00 рублей; - местного бюджета – 0,00 рублей; 2020 год - 0,00 рублей 2021 год - 0,00 рублей |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке документов территориального планирования, по итогам - наличие разработанного проекта генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа; 2. Заключение по результатам публичных слушаний по проектам генерального плана и правил землепользования и застройки; 3. Решение Собрания депутатов Чебаркульского городского округа об утверждении проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки; в результате – наличие актуальных генерального плана и правил землепользования и застройки Чебаркульского городского округа; 4. Заключение муниципального контракта на разработку граддокументации, по итогам – наличие разработанного проекта планировки и межевания части территории военного городка № 1 (пос. им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа; 5. Заключение по результатам публичных слушаний по проекту планировки и межевания части территории военного городка № 1; 6. Постановление главы Чебаркульского городского округа об утверждении проекта планировки и межевания части территории военного городка № 1 (пос. им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Наличие документов территориального планирования (генерального плана и правил землепользования и застройки), соответствующих требованиям законодательства, определяющих данные, необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости: - о местоположении границ населенного пункта «город Чебаркуль», - о местоположении границ территориальных зон городского округа, - о видах разрешенного использования земельных участков и объектов в соответствии с утвержденным классификатором видов разрешенного использования; - Наличие утвержденного проекта планировки и межевания территории части территории военного городка № 1 (пос.им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Границы населенного пункта «город Чебаркуль» не установлены и не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, как это необходимо в соответствии с действующим законодательством. Также в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о местоположении границ территориальных зон, установленных генеральным планом и правилами землепользования и застройки Чебаркульского городского округа.

Данное положение на территории Чебаркульского городского округа сложилось по ряду объективных причин.

В 2004 году Законодательным Собранием Челябинской области была организована работа по установлению границ муниципальных образований Челябинской области и, в частности, законом Челябинской области от 28.10.2004 года № 290-ЗО «О статусе и границах Чебаркульского городского округа» муниципальное образование  «город Чебаркуль» наделено статусом Чебаркульского городского округа и уточнены границы городского округа. В данные границы вошли земли лесного фонда и земли Министерства Обороны Российской Федерации, поэтому вся территория Чебаркульского городского округа не может считаться территорией населенного пункта «город Чебаркуль».

При разработке генплана Чебаркульского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 12.01.2010г. № 883, данное обстоятельство не было учтено, поэтому и в генплане отсутствует необходимое дополнительное упоминание о населенном пункте «город Чебаркуль» и о его границах, так как ранее в градостроительной документации применялся только один термин «город Чебаркуль», без новых определений:  «Чебаркульский городской округ» и «населенный пункт город Чебаркуль». Дополнительно еще не был завершен поворот в судебном деле о лесном фонде на территории Чебаркульского городского округа, и основную часть лесов считали городскими лесами, на территории которых расположены санатории и пансионаты с их исторически сложившимся жилым фондом.

В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса РФ земли в Российской Федерации по целевому назначению разделены на различные категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В границах населенного пункта не могут быть земли других категорий, а изменение категории, т.е. перевод  земель иных категорий в земли населенных пунктов независимо от их форм собственности осуществляется путем установления или изменения границ населенных пунктов. Решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 07.12.2010г. № 126 была сделана попытка корректировки генплана Чебаркульского городского округа минимальными затратами, в виде внесения изменений в генплан: дополнением о том, что границы Чебаркульского городского округа являются границами населенного пункта «город Чебаркуль». Данное решение Собрания депутатов представителями Главного управления лесами Челябинской области и Министерства обороны Российской Федерации было оспорено, и в соответствии с решением Арбитражного суда Челябинской области, оно (решение Собрания) было отменено. Поэтому границы населенного пункта «город Чебаркуль» в настоящее время не установлены.

В связи с тем, что в границах Чебаркульского городского округа на землях Министерства Обороны РФ расположены военный городок имени Каширина (ДОС), поселки Каменный Карьер, Пятихатка, а на землях лесного фонда расположены кварталы жилой застройки санаториев УралВО, «Еловое», «Сосновая Горка», «Утес», «Кисегач», администрация Чебаркульского городского округа не могла приступить к процедуре установления границ населенного пункта «город Чебаркуль», исключив земли лесного фонда и земли обороны, а соответственно, и исключив исторически сложившиеся кварталы жилой застройки вместе с жителями.

При этом, границы военного полигона и большей части лесного фонда до сих пор не установлены.

Межеванием земельных участков правообладатели территорий в соответствии с законодательством обязаны заниматься самостоятельно. Так, работы по межеванию границ военного полигона осуществляются представителями Министерства Обороны Российской Федерации, при этом исполнителям контракта по межеванию земель военного полигона администрацией Чебаркульского городского округа неоднократно предлагалось исключить территории населенных пунктов: военный городок имени Каширина (ДОС), пос. Каменный Карьер, пос. Пятихатка. Но представителями Министерства Обороны данные предложения были отклонены.

Главным Управлением лесами Челябинской области в прежние годы также планировалось проведение работ по межеванию земель лесного фонда, расположенных в границах городского округа, но данные работы так и не были начаты.

Данная ситуация с установлением границы населенного пункта «город Чебаркуль» не исключительный случай, подобная ситуация характерна для всей Российской Федерации; для ее урегулирования потребовалось Федеральным законом от 29.07.2017г. № 280-ФЗ внести в статью 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации дополнения, касающиеся создания заинтересованными органами местного самоуправления согласительных комиссий, в состав которых должны войти представители лесного фонда и Министерства Обороны.

Постановлением Правительства Челябинской области от 20.06.2018г. № 284-П, во исполнение требований статьи 24 Градостроительного кодекса РФ утвержден «Порядок деятельности комиссии, создаваемой по решению органа местного самоуправления поселения или городского округа Челябинской области в целях определения при подготовке проекта генерального плана поселения или городского округа Челябинской области границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также определения местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов».

Проектом внесения изменений в генплан города в соответствии с требованием Градостроительного кодекса РФ будут установлены границы населенного пункта «город Чебаркуль» с учетом решения согласительной комиссии, а далее, после согласования генплана города с представителями лесного фонда и Министерства Обороны, планируется утвердить данный документ Собранием депутатов Чебаркульского городского округа и передать данные о границах населенного пункта в Росреестр для государственного учета и отображения на публичной кадастровой карте. Параллельно с внесением изменений в генеральный план планируется внесение изменений и в правила землепользования и застройки в рамках одного контракта.

Требование законодательства о необходимости  внесения в  Единый государственный реестр недвижимости описания местоположения границ территориальных зон, установленных генеральным планом и правилами землепользования и застройки Чебаркульского городского округа, появилось после заключения контракта на предыдущую корректировку генерального плана и разработку правил землепользования и застройки Чебаркульского городского округа, поэтому такое описание не было предусмотрено в действующих документах. Внесение в  Единый государственный реестр недвижимости описания местоположения границ территориальных зон, установленных генеральным планом и правилами землепользования и застройки Чебаркульского городского округа, планируется осуществить после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа в 2019 году.

В соответствии с требованиями части 12 статьи 34 Закона № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.01.2020 г. органы местного самоуправления поселения, орган местного самоуправления городского округа обязаны внести изменения в правила землепользования и застройки в части приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными Классификатором видов разрешенного использования, утвержденного приказом от 01.09.2014 г. № 540 Министерства экономического развития Российской Федерации.

В целях социальной защиты военнослужащих и членов их семей, в связи с достигнутой договоренностью между командованием Центрального военного округа и правительства Челябинской области о строительстве дошкольного образовательного учреждения на 230 мест на территории  военного городка №1, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации необходимо разработать проект планировки и межевания части территории военного городка № 1 (пос.им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа.

Раздел 2. Основные цели и задачи  муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы является:

- приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства документов территориального планирования для формирования и осуществления государственной градостроительной политики и правового регулирования градостроительной деятельности на территории Чебаркульского городского округа;

- осуществление строительства на территории Чебаркульского городского округа на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории.

Основными задачами муниципальной программы является:

- внесение изменений (корректировка) в генеральный план и правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа;

- разработка проекта планировки и межевания  части территории военного городка № 1 (пос.им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок выполнения  муниципальной программы   2019-2021 гг.

В течение 2019 года планируется:

- В соответствии с требованиями федерального законодательства  по результатам конкурентных процедур определить проектную организацию для исполнения контракта на подготовку проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа.

- Силами организации-исполнителя контракта подготовить проект внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа.

- В соответствии с требованиями федерального законодательства  по результатам конкурентных процедур определить проектную организацию для исполнения контракта на выполнение проекта планировки и межевания  части территории военного городка № 1 (пос.им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа.

- Силами организации-исполнителя выполнить  проект планировки и межевания части территории военного городка № 1 (пос.им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа.

В 2020 году планируется:

- Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа.

- Утвердить проект внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа.

- Провести публичные слушания по проекту планировки и межевания  части территории военного городка № 1 (пос.им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа.

- Утвердить проект планировки и межевания  части территории военного городка № 1 (пос.им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа, постановлением главы Чебаркульского городского округа.

Раздел 4. Система мероприятий и  показатели (индикаторы) муниципальной программы

| № № п/п | Задача муниципальной программы | Наименование мероприятия | Показатели (индикаторы) | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель: Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства документов территориального планирования для формирования и осуществления государственной градостроительной политики и правового регулирования градостроительной деятельности на территории Чебаркульского городского округа |
| 11 | Внесение изменений (корректировка) в генеральный план и правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа | 1.1 Проведение конкурентных процедур на выполнение проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки, и заключение муниципального контракта с победителем | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке документов территориального планирования, по итогам - наличие разработанного проекта генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа | 3-4 кварталы 2019 года | Администрации Чебаркульского городского округа (отдел контрактной службы) |
|  |  | 1.2 Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки. | Заключение по результатам публичных слушаний | 2 квартал 2020 года | Администрации Чебаркульского городского округа (Комитет архитектуры и градостроительства) |
|  |  | 1.3 Рассмотрение Собранием депутатов Чебаркульского городского округа вопроса об утверждении проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки. | Решение Собрания депутатов Чебаркульского городского округа об утверждении проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки; в результате – наличие актуальных генерального плана и правил землепользования и застройки Чебаркульского городского округа | 2 квартал 2020 года | Администрации Чебаркульского городского округа (Комитет архитектуры и градостроительства) |
| Цель: осуществление строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории |
| 2 | Разработка проекта планировки и межевания части территории военного городка № 1(пос. им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа | 2.1 Проведение конкурентных процедур на выполнение проекта планировки и межевания части территории военного городка № 1 (пос. им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа, и заключение муниципального контракта с победителем | Заключение муниципального контракта на разработку граддокументации, по итогам – наличие разработанного проекта планировки и межевания части территории военного городка № 1 (пос. им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа | 3-4 квартал 2019 года | Администрации Чебаркульского городского округа (отдел контрактной службы) |
|  |  | 2.2 Публичные слушания по проекту планировки и межевания части территории военного городка № 1 (пос. им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа | Заключение по результатам публичных слушаний | 2 квартал 2020 года | Администрации Чебаркульского городского округа (Комитет архитектуры и градостроительства) |
|  |  | 2.3 Утверждение проекта планировки и межевания части территории военного городка № 1 (пос. им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа | Постановление главы Чебаркульского городского округа об утверждении проекта планировки и межевания части территории военного городка № 1 (пос. им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа; в результате – наличие утвержденного проекта планировки и межевания | 2 квартал 2020 года | Администрации Чебаркульского городского округа (Комитет архитектуры и градостроительства) |

Риски недостижения показателей (индикативов).

В рамках муниципальной программы риски могут возникнуть:

- в период работы согласительной комиссии, например, в связи с отказом представителей федеральных ведомств, принимать на себя полномочия по согласованию от имени федеральных ведомств исключения из земель лесного фонда и земель обороны территорий населенных пунктов;

- при проверке разработанной градостроительной документации: проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа;  проекта планировки и межевания  части территории военного городка № 1 (пос. им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа, - из-за некачественного исполнения проекта;

- при подведении итогов публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа, а также, проекта планировки и межевания  части территории военного городка № 1 (пос. им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа, - в случае отрицательного заключения;

- в период утверждения проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа, - в случае отрицательного решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Бюджетные ассигнования и иные средства, направленные на выполнение мероприятий муниципальной  программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, рубль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 11 | Проведение конкурентных процедур на выполнение проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки, и заключение муниципального контракта с победителем | Администрация Чебаркульского городского округа | 71.11.2 | всего | 4 455 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 4 455 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Проведение конкурентных процедур на выполнение проекта планировки и межевания части территории военного городка № 1 (пос. им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа, и заключение муниципального контракта с победителем | Администрация Чебаркульского городского округа | 71.11.2 | всего | 1 302 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1 302 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего: | 5 757 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 6. Организация управления и механизм реализации муниципальной  программы (подпрограммы)

Реализацию Программы осуществляют исполнители программы в рамках наделенных полномочий:

- проведение процедур размещения муниципальных заказов на выполнение работ;

- заключение муниципальных контрактов;

- контроль над выполнением муниципальных контрактов;

- непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий Программы;

- подготовка отчетов о реализации Программы.

Проведение процедуры размещения муниципальных заказов по Программе осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы в установленные сроки осуществляется комитетом архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского городского округа.

Основным механизмом реализации Программы является нормативно-правовая база, которая основывается на положениях законов Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Челябинской области и Чебаркульского городского округа.

Информирование общества о целях, задачах и результатах реализации муниципальной программы будет осуществлено посредством размещения данной программы в открытом доступе на сайте администрации Чебаркульского городского округа.

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием показателей (индикаторов)

Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа позволит получить актуальные, соответствующие требованиям законодательства документы территориального планирования и осуществить: установление границ населенного пункта «город Чебаркуль»; включение в границы населенного пункта исторически сложившихся на территории городского округа кварталов жилой застройки (поселки), расположенных на землях лесного фонда и землях Минобороны России; описание местоположения границ территориальных зон; приведение видов разрешенного использования земельных участков, установленных  градостроительным регламентом, в соответствие с видами разрешенного использования, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Разработка проекта планировки и межевания части территории военного городка № 1 (пос. им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа, обеспечит возможность определить место размещения и площадь земельного участка, необходимого для строительства дошкольного образовательного учреждения на 230 мест (выполнить требование законодательства об осуществлении строительства на основании документации по планировке территории).

Перечень индикативных показателей муниципальной программы по годам реализации.

| № п/п | Наименование показателя реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Ед. изм. | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) 2018 год | Планируемое значение показателя на 2019 год | Планируемое значение показателя на 2020 год | Планируемое значение показателя на 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Заключение муниципального контракта на проект внесения изменений в генплан и правила землепользования и застройки | шт. | - | 1 | - | - |
| 2 | Заключение по результатам публичных слушаний | шт. | - | - | 1 | - |
| 3 | Решение Собрания депутатов Чебаркульского городского округа о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки | шт. | - | - | 1 | - |
| 4 | Заключение муниципального контракта на выполнение проекта планировки и межевания части территории военного городка № 1 (пос. им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа | шт. | - | 1 | - | - |
| 5 | Заключение по результатам публичных слушаний | шт. | - | - | 1 | - |
| 6 | Постановление главы Чебаркульского городского округа об утверждении проекта планировки и межевания части территории военного городка № 1 (пос. им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа | шт. | - | - | 1 | - |

Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

В соответствии со сметой на проектные (изыскательские) работы на внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа финансовые затраты составляют:  4 455 000,00 рублей, из них за счёт бюджетных ассигнований:

- федерального бюджета – 0,00 рублей;

- областного бюджета – 4 455 000,00 рублей;

- местного бюджета – 0,00 рублей.

В соответствии со сметой на проектные (изыскательские) работы на разработку проекта планировки и части территории военного городка № 1 (пос. им.Каширина), расположенного в границах Чебаркульского городского округа, финансовые затраты составляют: 1 302 000,00 рублей, из них за счет бюджетных ассигнований:

- федерального бюджета – 0,00 рублей;

- областного бюджета – 1 302 000,00 рублей;

- местного бюджета – 0,00 рублей.

Раздел 9. Перечень и краткое описание подпрограмм

Подпрограммы отсутствуют.

Раздел 10. Перечень и краткое описание проектов

Программные мероприятия реализуются не в рамках проектной деятельности.

Председатель Комитета

архитектуры и градостроительства						С.В. Шацкий