Приложение 1

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от «18»02.2019 г.  №107

# СОСТАВ

рабочей группы по проекту планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Трасса двухцепной КЛ-6 кВ от точки подключения ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 «Гранит» (территория ПАО  «Уралкуз», кадастровый номер 74:38:0122001:1, Челябинская область, город Чебаркуль, улица Дзержинского, №1)»

- Заневский Ю.С. – заместитель главы Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству, руководитель рабочей группы;

- Коростелёва А.В. – инженер комитета архитектуры и  градостроительства;

- Селезнева Н.С. –начальник юридического отдела администрации Чебаркульского городского округа;

- Шацкий С.В. – председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского городского округа.

# Приложение  2

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от «18»02.2019 г.  №107

# ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка Постановления «О проведении публичных слушаний…» | до 15.02.2019 г. | Шацкий С.В. Коростелёва А.В. |
| 2. | Размещение Постановления «О проведении публичных слушаний…» и информации на официальных стендах для обнародования, и на сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru | 18.02.2019 г. | Шацкий С.В. |
| 3. | Определение и утверждение списка приглашенных | 12.03.2019 г. | Члены рабочей группы |
| 4. | Назначение председательствующего и секретариата публичных слушаний | 15.02.2019 г. | Члены рабочей группы |
| 5. | Обобщение, экспертиза и утверждение предложений, поступивших на рассмотрение рабочей группы для подготовки проекта рекомендаций публичных слушаний. | 14.02.2019 г. | Члены рабочей группы |
| 6. | Подготовка информационных материалов для участников публичных слушаний. | 15.03.2019 г. | Шацкий С.В. Коростелёва А.В. |
| 8. | Оповещение приглашенных на публичные слушания | 14.03.2019 г. | Коростелёва А.В. |
| 9. | Подготовка зала для проведения публичных слушаний | 19.03.2019 г. | Коростелёва А.В. |
| 10. | Регистрация приглашенных на публичные слушания и ведение протокола | 19.03.2019 г. | Коростелёва А.В. |
| 11. | Экспертиза предложений, поступивших в ходе публичных слушаний для внесения в рекомендации. | 22.03.2019 г. | Шацкий С.В. Селезнева Н.С. |
| 12. | Подготовка заключения по результатам публичных слушаний | 26.03.2019г. | Шацкий С.В. Коростелёва А.В. |
| 13. | Размещение на официальных стендах для обнародования и на сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru заключения по результатам публичных слушаний | 29.03.2019 г. | Коростелёва А.В. |

# Приложение 3

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от «18»02.2019 г.  №107

# ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Трасса двухцепной КЛ-6 кВ от точки подключения ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 «Гранит» (территория ПАО  «Уралкуз», кадастровый номер 74:38:0122001:1, Челябинская область, город Чебаркуль, улица Дзержинского, №1)»

19.03.2019 года

Малый зал администрации

Рассматриваемый вопрос: проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Трасса двухцепной КЛ-6 кВ от точки подключения ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 «Гранит» (территория ПАО  «Уралкуз», кадастровый номер 74:38:0122001:1, Челябинская область, город Чебаркуль, улица Дзержинского, №1)»

14-00 – 14-05	Вступительное слово:	Заневский Ю.С. – заместитель главы Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству

14-05 – 14-10	Доклад  (Шацкий С.В.)

14-10 – 14-20	Доклад представителя разработчика проекта

14-20 – 14-30	Выступления и вопросы участников публичных слушаний

14-30 – 14-35	Обсуждение проекта рекомендаций публичных слушаний

14-35 – 14-40	Подведение итогов и принятие рекомендаций публичных

слушаний (Заневский Ю.С.)