Информация

о ходе реализации национального проекта «Экология»

на 31 декабря 2020 года

(отчетный период)

| Наименование проекта | Срок реализации проекта |
| --- | --- |
| муниципального проекта |  |  |
| регионального проекта, в рамках которого реализуется проект | «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 2018-2024 |
| федерального проекта, в рамках которого реали-зуется проект | «Экология» | 2018-2024 |
| Связь с государственными и муниципальными программами | Наименование муниципальной программы «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» | 2020-2022 |
|  | Наименование подпрограммы -нет |  |
|  | Наименование государственной программы« Охрана окружающей среды Челябинской области» | 2018-2025 |
|  | Наименование подпрограммы - нет |  |
|  | Контракт | Финансовое обеспечение |
| Наименование мероприятия | Номер и дата заключения контракта | Срок исполнения | Предмет контракта | Номер и дата акта выполненных работ | Номер и дата документа подтверждающего оплату |  |
|  |  | начало | окончание |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансовых средств |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотре-но проектом (ассигнования, руб.) | Сумма заключенных контрактов, руб. | Практическое исполнение (кассовое исполнение, руб.) | % освоения (11/9х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 56/20 от 29.06.2020г. | 29.06.2020 | 31.10.2020 | Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок на территории Чебаркульского городского округа | КС 2 (№1 от 27.08.2020г. и №2 от 27.08.2020г.) Акт приемки товаров (работ, услуг) от 03.09.2020 | Платежное поручение №27613 от 07.09.2020 на 154062,00 | Всего: | 189 189,00 | 154 062,00 | 154 062,00* | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 189 189,00 | 154 062,00 | 154 062,00* | 100% |
| Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  | Остаток по расторгнутому контракту 56/20 от 29.06.2020г. в части неисполненных обязательств |  |  | Всего: | 0 | 35127,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 35127,00 | 0 | 0 |
| Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 57/20 от 29.06.2020г. | 29.06.2020 | 30.09.2020 | Поставка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | ТТН от 14.07.2020 №961 | №26484 от 26.08.2020 на 55421,92 руб., №26430 от 25.08.2020 на сумму 296686,84 руб. | Всего: | 352108,76 | 352108,76 | 352108,76 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 352108,76 | 352108,76 | 352108,76 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 58/20 от 06.07.2020г. | 06.07.2020 | 30.09.2020 | Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок на территории Чебаркульского городского округа | КС-3 (№1 от 23.10.2020г.) Акт приемки товаров (работ, услуг) от 23.10.2020 №1, №2,№3) | №37702 от 20.11.2020 на 882486,16 руб., №37794 от 23.11.2020 на сумму 164850,84 руб. | Всего: | 1600000,00 | 1047337,00 | 1047337,00** | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1600000,00 | 1047337,00 | 1047337,00 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 84/20д от 01.12.2020г. | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Остаток по расторгнутому контракту 58/20 от 06.07.2020г.. в части неисполненных обязательств | Акт приемки товаров (работ, услуг) от 03.11.2020 №2,№3) | №41629 от 15.12.2020 на 552663,0 руб. | Всего: | 0 | 552663,00 | 552663,00*** | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 552663,00 | 552663,00 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  | 31.12.2020 | Остаток от торгов (будет использован после заключения всех контрактов) | - | - | Всего: | 399702,24 | 399702,24 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 188891,24 | 188891,24 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 210811,00 | 210811,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2 541 000,00 | 2 541 000,00 | 2 106 170,46 | 61,14% |

* Сумма по контракту 56/20 от 29.06.2020г.  - 189189,00 руб., сумма по КС-2 154062,00 руб. (сумма уменьшилась на 35127,00 руб. – по факту выполненных работ).

Контракт расторгнут в части неисполненных обязательств. По состоянию на 31.12.2020г. % выполнения работ – 100%.  Контракт оплачен в сумме 154 062 руб. Работы по контракту выполнены и приняты.

** Сумма по контракту 58/20 от 06.07.2020г.  - 1600000,00 руб., сумма по КС-3 1047337,00 руб. (сумма уменьшилась на 552663,00 руб. – по факту выполненных работ).

Контракт расторгнут в части неисполненных обязательств. По состоянию на 31.12.2020г. % выполнения работ – 100%.  Контракт оплачен в сумме 1 047 337  руб.

Работы по контракту выполнены и приняты на сумму 1 047 337 руб.

*** Сумма по контракту № 84/20д от 01.12.2020г.  - 552 663,00  руб. По состоянию на 31.12.2020г. % выполнения работ – 100%.  Работы по договору приняты и оплачены на сумму 552 663 руб.