Информация

о ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

на 01 июля 2021 года

(отчетный период)

| Наименование проекта | Срок реализации проекта |
| --- | --- |
| муниципального проекта |  |  |
| регионального проекта, в рамках которого реализуется проект | «Формирование комфортной городской среды» | - |
| федерального проекта, в рамках которого реали-зуется проект | «Жилье и городская среда» | 2024год |
| Связь с государственными и муниципальными программами | Муниципальная программа: «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2022 годы» | 2022 год |
|  | Наименование подпрограммы: - |  |
|  | Наименование гос. программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 2024год |
|  | Наименование подпрограммы: - |  |
|  | Контракт | Финансовое обеспечение |
| Наименование мероприятия | Номер и дата заключения контракта | Срок исполнения | Предмет контракта | Номер и дата акта выполненных работ | Номер и дата документа подтверждающего оплату |  |
|  |  | начало | окончание |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансовых средств |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотре-но проектом (ассигнования, руб.) | Сумма заключенных контрактов, руб. | Практическое исполнение (кассовое исполнение, руб.) | % освоения (11/9х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Благоустройство улицы Ленина | №71/20 16.11.2020 | 16.11.2020 | 31.12.2021 | Благоустройство ул. Ленина (демонтаж и монтаж опор и светильников по ул. Ленина - ул. Дзержинского) | - | - | Всего: | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2 332 994,63 | 2 332 994,63 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 102 159,33 | 102 159,33 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 24 846,04 | 24 846,04 | 0 | 0% |
| Благоустройство улицы Ленина | №72/20 23.04.2020 | 23.11.2020 | 31.12.2021 | Благоустройство ул. Ленина (устройство пешеходного тротуара, велодорожки, озеленение по ул.Ленина) | - | - | Всего: | 6 266 540,70 | 6 266 540,70 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 5 943 010,29 | 5 943 010,29 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 260 238,24 | 260 238,24 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 63 292,17 | 63 292,17 | 0 | 0% |
| Благоустройство улицы Ленина | №25/21 03.03.2021 | 03.03.2021 | 31.12.2021 | Благоустройство ул. Ленина (устройство пешеходного тротуара-600м2; ограждения-26п.м., малые формы, перенос действующих светофоров по ул. Ленина от дома 15 до дома 19) | - | - | Всего: | 3 033 345,06 | 3 033 345,06 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2 876 747,64 | 2 876 747,64 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 125 960,58 | 125 960,58 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 30 636,84 | 30 636,84 | 0 | 0% |
| Благоустройство улицы Ленина | -№46/21дс 29.04.2021 | 01.08.2021 | 29.08.2021 | Благоустройство ул. Ленина (4 секции ограждения ул. Ленина) | - | - | Всего: | 15 243,24 | 15 243,24 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 14 456,26 | 14 456,26 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 633,03 | 633,03 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 153,95 | 153,95 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Экономия по торгам | - | - |  | 13,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 11 775 142,54 | 11 775 129,0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 11 167 200,0 | 11 167 208,82 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 489 000,0 | 488 991,18 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 118 942,54 | 118 929,0 | 0 | 0% |