Краткая информация по состоянию на 01.07.2022года

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»

Региональный проект «Информационная безопасность»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | База 01.01. 2018 | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | на 01.06. 2022 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Обеспечение безопасности функционирования информационных систем. |
| Количество АРМ (автоматизированных рабочих мест) при проведении аттестации информационных систем в соответствии с требованиями защиты информации, осуществляемые в Управлении социальной защиты населения администрации Чебаркульского городского округа Челябинской области (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |

Бюджет РП

| Наименование РП | Ассигнования, руб. | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. | % исполнения |  | Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.07.2022 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| "Информационная безопасность" | 871000 | 0 | 871000 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 871000 | 675024,99 | 0 | 0 | 0 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2022 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| Проведение аттестации информационных систем на 40 АРМ в соответствии с требованиями защиты информации | Заключен контракт от 22.04.2022г. №60 на сумму 675 024,99 рублей. Дата начала оказания услуг - 01.06.2022г. Дата окончания оказания услуг – 30.10.2022г. % готовности – 0%. Экономия от торгов по информационной безопасности в сумме 195 975,01 рублей будет возвращена в областной бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ, Челябинской области. | - |