Приложение 2

Краткая информация по состоянию на 01.07.2022 года

НАЗВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА - ЭКОЛОГИЯ

НАЗВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (РП)- «Чистая страна»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | База 01.01. 2018 | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | на 01.06. 2022 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов (Челябинская область) |
| Ликвидация несанкционированных свалок отходов (ед.) |  |  |  |  | 0 | 11 |  |  |
| Предполагаемый (планируемый) объем оказываемых услуг (куб.м.) |  |  |  |  | 0 | 1008 |  |  |

Бюджет РП

| Наименование РП | Ассигнования, руб. | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. | % исполнения |  | Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.07.2022 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| «Чистая страна» | 1001243,0 | 163043,0 | 838200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001243,00 | 660820,04 | 0 | 0 | 0 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2022 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| Ликвидация 11 несанкционированных свалок отходов (объем вывезенных отходов - 1008 куб.м.) | Заключен контракт от 25.03.2022 г. №0369300008422000030/46-22 на сумму 660 820,04 рублей на ликвидацию 10 несанкционированных свалок. Дата начала работ: 25.03.2022г. Дата окончания работ: 17.07.2022г. % готовности – 100%. Кассовое исполнение - 0,00 руб. На образовавшуюся сумму экономии бюджетных ассигнований планируется ликвидация 1 несанкционированной свалки в пос. Мисяш. По состоянию на 01.07.2022г. решение о заключении дополнительного соглашения на ликвидацию соответствующей свалки Министерством экологии Челябинской области не принято. | - |