Информация

о ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

на 01 января 2022 года

(отчетный период)

| Наименование проекта | Срок реализации проекта |
| --- | --- |
| муниципального проекта |  |  |
| регионального проекта, в рамках которого реализуется проект | «Формирование комфортной городской среды» | - |
| федерального проекта, в рамках которого реали-зуется проект | «Жилье и городская среда» | 2024год |
| Связь с государственными и муниципальными программами | Муниципальная программа: «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2022 годы» | 2022 год |
|  | Наименование подпрограммы: - |  |
|  | Наименование гос. программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 2024год |
|  | Наименование подпрограммы: - |  |
|  | Контракт | Финансовое обеспечение |
| Наименование мероприятия | Номер и дата заключения контракта | Срок исполнения | Предмет контракта | Номер и дата акта выполненных работ | Номер и дата документа подтверждающего оплату |  |
|  |  | начало | окончание |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансовых средств |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотре-но проектом (ассигнования, руб.) | Сумма заключенных контрактов, руб. | Практическое исполнение (кассовое исполнение, руб.) | % освоения (11/9х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Благоустройство улицы Ленина | №71/20 16.11.2020 | 16.11.2020 | 31.12.2021 | Благоустройство ул. Ленина (демонтаж и монтаж опор и светильников по ул. Ленина - ул. Дзержинского) ООО «ЛоторЭнерго» (ИНН 7415085420) | - | - | Всего: | 2460 000,00 | 2460000,00 | 2460000,00 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2332994,63 | 2332994,63 | 2332994,63 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 102159,33 | 102159,33 | 102159,33 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 24846,04 | 24846,04 | 24846,04 | 100% |
| Благоустройство улицы Ленина | №72/20 23.04.2020 | 23.11.2020 | 31.12.2021 | Благоустройство ул. Ленина (устройство пешеходного тротуара, велодорожки, озеленение по ул.Ленина) ООО «МАГИСТРАЛЬ» (ИНН 7451440279) | - | - | Всего: | 6064211,95 | 6064211,95 | 6064211,95 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 5 751145,06 | 5751145,06 | 5751145,06 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 251818,25 | 251818,25 | 251818,25 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 61248,64 | 61248,64 | 61248,64 | 100% |
| Благоустройство улицы Ленина | №25/21 03.03.2021 | 03.03.2021 | 31.12.2021 | Благоустройство ул. Ленина (устройство пешеходного тротуара-600м2; ограждения-26п.м., малые формы, перенос действующих светофоров по ул. Ленина от дома 15 до дома 19) ООО "НОВОСТРОЙ" (ИНН 7206030523) | - | - | Всего: | 2875100,04 | 2875100,04 | 2875100,04 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2726672,09 | 2726672,09 | 2726672,09 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 119389,4 | 119389,4 | 119389,4 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 29038,55 | 29038,55 | 29038,55 | 100% |
| Благоустройство улицы Ленина | .№ 46/21дс от 29.04.2021г. | 29.04.2021 | 29.08.2021 | Благоустройство ул. Ленина в г. Чебаркуль (4 секции ограждения по ул. Ленина) ООО "Хилер" (ИНН 7415102010) | - | - | Всего: | 15243,24 | 15243,24 | 15243,24 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 14456,26 | 14456,26 | 14456,26 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 633,03 | 633,03 | 633,03 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 153,95 | 153,95 | 153,95 | 100% |
| Благоустройство улицы Ленина | № 107/21д от 10.11.2021г. | 10.11.2021 | 30.11.2021 | Благоустройство ул. Ленина в г. Чебаркуль (Посадка деревьев : ель обыкновенная в количестве 7 шт. и кизильник блестящий - 260 шт.) ООО «Экосервис 74» (ИНН 7447271733 ) | - | - | Всего: | 360573,77 | 360573,77 | 360573,77 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 341924,84 | 341924,84 | 341924,84 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 14971,45 | 14971,45 | 14971,45 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3641,44 | 3641,44 | 3641,44 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: | 11775128,63 | 11775092,96 | 11775092,96 | 99,99% |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 11167200,00 | 11167192,88 | 11167192,88 | 99,99% |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 489000,00 | 488971,46 | 488971,46 | 99,99% |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 118928,63 | 118928,62 | 118928,62 | 99,99% |