УПРАВЛЕНИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 15

e-mail: chebgkx@mail.ru Телефон: (8-35168) 2-02-98, факс: (8-35168) 2-02-98

«___» октябрь 2012г.                                          				№

Председателю ПДК по вопросам

городского хозяйства Собрания

депутатов Чебаркульского

городского округа IV Созыва

Информация

о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки на территории Чебаркульского городского округа» за 2012год.

В  2012 году муниципальная целевая  программа  «Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки на территории  Чебаркульский городской округ»   выполняется за счет средств перечисленных в местный  бюджет, планируемая сумма составляет - 800 тыс.руб.

За счет средств местного бюджета, полученных от платы за негативное воздействие на окружающую среду, на   октябрь 2012 года выполнены следующие мероприятия, улучшающие экологическую ситуацию,

Заказчиков проведения всех видов работ является УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа.

1. Охрана водных ресурсов:

1.1. 	Уборка от мусора водоохранных зон озер Чебаркульского городского округа. Работа проводилась во 2 и 3 квартале, сумма финансирования – 60 тыс. рублей. Работы выполнены полностью. Вывезено 70 тонн мусора. Проводилась очистка водооохранной зоны озера Чебаркуль, озера Еловое, озера Теренкуль, озера Кисегач.

1.2. 	От сухостойных деревьев очищалась территория акватории озера Чебаркуль в районе «Мелкие пески» (от ограждения фильтровальной станции 200м на запад. Выделено – 50 тысяч рублей, освоено–19 тысяч 700 рублей. До конца октября работы будут завершены. Будет дополнительно  выкорчевано и убрано 300 сухостойных деревьев (пней).

1.3. 	Ежемесячно проводятся замеры уровней озер Чебаркуль, Еловое, Б. Кисегач по договору с ООО «Геотоп», сумма финансирования – 39 тысяч рублей.

1.4. 	Установлено 4 аншлагов экологического содержания:

«Водоохранная зона. Движение, стоянка и мойка транспортных средств запрещена! Штраф от 3 тысяч рублей»

- район п-ва Марьин, оз. Чебаркуль;

- р-д Кисегач, оз. Чебаркуль;

Аншлаг «Свалка мусора запрещена! Штраф от 1000 рублей».

- ограждение МОУ СОШ № 6 напротив ул. Электростальской, 34;

- ул. Советская 166-168;

Сумма финансирования со средств местного бюджета, полученных от оплаты за негативное воздействие составила 12 тысяч рублей.

2. Санитарная очистка города:

2.1. Постоянно выполняются мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. Выделено – 150 тысяч рублей, работы выполнены на 130 тысяч рублей во 2 и 3 квартале.  Вывезено 320м3мусора со следующих адресов:

-   восточнее северных ворот СНТ «Учительский»;

-  зелёные насаждения западнее территории ж/д вокзала у остановки;

-  свалка на пустыре в р-не мечети и ул. Колхозная;

-  ул. 9 мая, дом 5;

-  пос. Куйбышевский, ул. Некрасова, д.35;

-  пос. Куйбышевский, на юго-востоке СНТ «Литейщик»;

- выезд из г. Чебаркуль через птицефабрику в сторону пос. Мисяш (у подстанции);

-  территория южнее д. № 2 ул. Крылова

-  ул. Садовая севернее д. 1 у СНТ «Металлург – 2»

-  участок леса северо-западнее ж/д моста

-  зелёные насаждения восточнее ГПК № 10

-  р-д Кисегач пустырь южнее почти

-  пос. Дачный (р-д Кисегач)

-  пос. Мисяш, южный край улиц 1-я и 2-я Зелёная

- выезд из г. Чебаркуля через птицефабрику в сторону пос. Мисяш (у подстанции)

Остальные 20 тыс.руб будут использованы, после заключения договора на ликвидацию несанкционированной свалки бытовых отходов на 2019км.

2.2. Оборудование контейнерных площадок. Приобретено 7 накопительных мешков для заглублённых мусорных контейнеров ( замена сгоревших). Выделено 200 тысяч рублей, израсходовано – 100 тысяч рублей, на остальные 100 тысяч рублей запланировано на приобретение бункеров-накопителей V=8 куб.м. для сбора мусора в количестве трёх штук.

3.  Содержание зеленых насаждений:

3.1. На реконструкцию (обрезку) запланировано 70 000 руб., на октябрь освоено 20 000 руб., осталось 50 000 руб.

| Обрезка и снос деревьев |
| --- |
| выполнено | Сумма финансирования, тысяч рублей |
| - обрезка кустарников напротив дома № 19 по Ленина; - формовочная стрижка деревьев с чётной стороны ул. Мира от перекрёстка с ул. Ленина до ул. 9 Мая; - формовочная обрезка деревьев ивы шаровидной напротив домов № 17, 19. 21; в стадии выполнения по заявлениям граждан: - снос 2 дерева на кладбище (береза и осина); - снос клен по ул.Мира,30; - формовочная обрезка клена и снос поросли клена, ивы-3шт, яблони -4 шт, черемухи – 4 шт. по ул.Крылова,2 | 20 50 |

3.2. На посадку запланировано 100 тысяч рублей, на сегодняшний день работы выполнены полностью.

| Посадка древесно-кустарниковой растительности |
| --- |
| Выполнено | Сумма финансирования, тысяч рублей |
| - Посадка кустарника спиреи рябинолистной, барбариса обыкновенного 60 штук по адресам: ул. Ленина 5,19,33,37; - посадка кустарника спиреи рябинолистной 40 штук по адресу: ул. Ленина 21; - посадка голубой ели на кладбище: | 49,9 40 10 |

4. Финансирование прочих мероприятий.

4.1.   На 4 квартал запланировано мероприятие по экологическому воспитанию школьников (объявлен конкурс фотографий на тему: «Экологическая культура города Чебаркуля»).

4.2. Заключен договор на предоставление услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации. Представлена справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосфере стоимостью 6 тысяч 948 рублей для строительства канализационного коллектора и водопровода в г. Чебаркуле.

4.3.   Изготовление брошюр «Правила благоустройства Чебаркульского городского округа». Общая стоимость 5 тысяч рублей.

Финансирование природоохранных мероприятий за счет средств, поступающих в местный бюджет от платы за негативное воздействие на окружающую среду  на октябрь 2012год

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые затраты (тыс. руб.) в кв. |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | остаток на 4 кв. |
| 1 | Охрана водных объектов |
| 1.1 | Проектирование и строительство локальных очистных сооружений на ливневом стоке в озеро Чебаркуль | 100 |  |  |  | 100 |
| 1.3 | Очистка акватории озера Чебаркуль от сухостойных деревьев | 50 |  | 19,725 |  | 30 |
| 1.4 | Уборка от мусора водоохранных зон озер и зеленых зон городского округа | 60 |  |  | 60 | 0 |
| 1.5 | Проведение замеров уровней озер Чебаркуль, Еловое, Б. Кисегач | 39 |  | 11,7 |  | 27,3 |
| 1.6 | Установка аншлагов, экологического содержания | 12 |  |  | 12 | 0 |
| 2 | Санитарная очистка города |
| 2.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | 150 | 50 | 50 | 30 | 20 |
| 2.2 | Оборудование контейнерных площадок | 200 |  | 99,9 |  | 100 |
| 3 | Содержание зеленых насаждений |
| 3.1 | Посадка древесно-кустарниковых насаждений и уход за ними | 100 |  | 49,9 | 50 | 0 |
| 3.2 | Реконструкция зеленых насаждений | 70 | 20 |  |  | 50 |
| 4 | Финансирование прочих природоохранных мероприятий |
| 4.1 | Экологическое воспитание школьников | 5 |  |  |  | 5 |
| 4.2 | Мониторинг воздуха, воды, почвы | 9 |  | 6,95 |  | 2 |
| 4.3 | Изготовление брошюр «Правила благоустройства Чебаркульского городского округа» | 5 |  |  | 5 |  |
|  | ИТОГО | 800 | 70 | 238,175 | 157 | 334,3 |

Начальник УЖКХ							В.П. Ченцов

Исполнитель:

Начальник отдела

по охране окружающей среды УЖКХ  Л.П.Куракина