УПРАВЛЕНИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 15

e-mail: chebgkx@mail.ru Телефон: (8-35168) 2-02-98, факс: (8-35168) 2-02-98

«___» сентябрь 2012г.                                          				№

Председателю ПДК по вопросам

городского хозяйства Собрания

депутатов Чебаркульского городского

округа IV Созыва

Информация

о выполнении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2012-2014 годы на территории муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

В соответствие с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» на 2012 год согласован перечень домов, в которых будет производиться капитальный ремонт:

ул. Карпенко, д. 11-а, Ул. Крупской, д. 20, Ул. Ленина, д. 36.

Всего работ запланировано на сумму 8 541,1 тыс. рублей, в том числе:

-1 906,837 тыс. рублей на ремонт внутридомовых инженерных сетей;

-.700,776 тыс. рублей на установку коллективных приборов и узлов учета;

- 3 307,274 тыс. рублей на ремонт крыши (3 710,6 кв. м.);

- 2 626,222 тыс. рублей на утепление и ремонт фасадов (4 580,8 кв.м.).

В мае 2012 г. проведен отбор подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Победителями стали:

ООО «Стройсервис» - ул. Карпенко, д. 11-А и ул. Крупской, д.20;

ООО «Профэконом» - ул. Ленина, 36.

Перечислен авансовый платеж подрядным организациям в размере 30%, что составило:2 510,2 тыс.руб.

Работы ведутся на всех 3 домах в соответствие с графиком.

Начальник УЖКХ							В.П. Ченцов