УПРАВЛЕНИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 15

e-mail: chebgkx@mail.ru Телефон: (8-35168) 2-02-98, факс: (8-35168) 2-02-98

«___» октябрь 2012г.                                          													№

Председателю ПДК по вопросам

городского хозяйства Собрания

депутатов Чебаркульского городского

округа IV Созыва

Информация

о выполнении мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2012-2013гг. за счет тарифа на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов

| № п/п | Наименование | План, тыс. руб. | Факт на 18.10.2012 г., тыс. руб. | Остаток, тыс. руб. | Окончание работ | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт кровель по заявлениям | 2420,40 | 2420,400 | 0,000 |  | 100,000 |
|  | Ремонт межпанельных стыков | 950,00 | 950,000 | 0,000 |  | 100,000 |
|  | Ремонт конструктивных элементов зданий - ИТОГО: | 3370,40 | 3370,400 | 0,000 |  | 100,000 |
|  | Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения - ИТОГО: | 416,80 | 416,800 | 0,000 |  | 100,000 |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения - ИТОГО: | 602,20 | 602,200 | 0,000 |  | 100,000 |
|  | Всего по мероприятиям | 4389,40 | 4389,400 | 0,000 |  | 100,000 |

Начальник УЖКХ															                     В.П. Ченцов