УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ

# ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ул. Ленина, 13 «а», город Чебаркуль Челябинской области, 456440 Российская Федерация. Телефон: (8-35168)  2-22-63, факс: (8-35168)  2-22-63, http://www.umo74.ucoz.ru, e-mail:  obrazovanie74@gmail.com

«_18___»  ___03___ 2013г.  № __258__

на №             от

ИНФОРМАЦИЯ

о создании дополнительных мест для детей дошкольного возраста

В городе  функционирует  14 дошкольных образовательных учреждений, из них два детских сада являются ведомственными, и две дошкольные группы работают  в общеобразовательных школах № 7, № 76. Общий контингент воспитанников детских садов всех ведомств – 2324 ребенка, в том числе в муниципальных ДОУ содержится 1901 ребенок.

В городе существует проблема с обеспечением населения местами в детских садах. На 1 марта 2013г. очередность в ДОУ детей в возрасте от 1,5 до 6 лет составляет 742 ребенка (на 15.07.2010г. – 507 детей, на 01.10.2012г. – 631 ребенок). Очередность детей  в возрасте от 3 до 7 лет на 1 марта 2013г. составляет 236 человек (32%).

2 ноября 2010 года Чебаркульский городской суд Челябинской области по иску Чебаркульского городского прокурора к администрации муниципального образования «Чебаркульский городской округ», Управлению муниципального образования Чебаркульского городского округа (далее УМО) вынес решение обязать УМО в срок до 01.01.2014 года организовать на территории города дошкольные образовательные учреждения на количество мест, обеспечивающее ликвидацию нуждаемости населения округа в дошкольных образовательных учреждениях.

09.10.2012г. Чебаркульской городской прокуратурой на имя главы городского округа А.В. Орлова было направлено предостережение о недопустимости неисполнения вступившего в законную силу решения Чебаркульского городского суда и о возможности несения уголовной ответственности по ст. 315 Уголовного кодекса РФ.

Кроме этого, в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012г. № 599, необходимо обеспечить достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

За последние два года, в связи с недостаточным финансированием,  дополнительные места в МДОУ создавались только за счет уплотнения существующих групп. В итоге, в детских садах содержится 110 детей на 100 мест (уплотнение составляет 10%). В настоящее время все внутренние резервы создания дополнительных мест в МДОУ за счет уплотнения и оптимизации исчерпаны. Во исполнение Указа Президента и решения суда необходимо создавать дополнительные места за счет нового строительства, реорганизации учреждений образования и возврата их в систему образования.

В 2013году к реализации планируется следующее:

| № п\п | Объекты | Количество детей | Затраты на ремонт (тыс. руб.) | ПСД и гос.экспертиза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | Дефицит средств |  |
| 1. | МОУ ООШ №9 | 20 | 3880.84 (194,0 на создание 1 места) | 300.0 | 1762.0 | 1818.84 | ЕСТЬ |
| 2. | МДОУ д/с №3 | 45 | 5700.0 | 150.0 |  | 5550.0 | До 1 мая 2013 г. |
| 3. | МОУ НОШ №11 | 20 | 160.0 | 160.0 |  | 160.0 | По проекту школы |
| 4. | ДОУ №№ 35,8, ДОС | 35 | 210.0 | 210.0 |  | 210.0 | Не требуется |
| 5. | МДОУ № 25 Пристрой на 145 мест (начало строит-ва) |  | 73562.63 (507,33 на создание 1 места) | 184.0 |  | 73378.63 | ЕСТЬ |
|  | ИТОГО | 120 | 83513.47 | 1004.0 (ассигнования -634,0) | 1762.0 | 81117.47 |  |

В течение 2012г. активно велась работа по передаче детских садов №№ 8,35 Министерства обороны РФ, расположенных в пос. Каширина, в муниципальную собственность. Передачу планировалось завершить до 01.01.2013г. Все мероприятия по передаче были осуществлены в соответствии с планом-графиком, но в конце  декабря 2012г., на основании письма Министра обороны РФ С.К. Шойгу, работы по передаче ведомственных садов были временно приостановлены. В настоящее время, в соответствии с приказом заместителя Министра обороны РФ от 01.02.2013г. № 10 «О передаче объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования «Чебаркульский городской округ», работы по передаче ведомственных детских садов возобновлены. Сумма затрат на проведение лицензирования и текущее содержание данных детских садов составляет 36 582,3 тыс. рублей.

Учитывая рост социальной напряженности среди населения города, приоритетность решения данной проблемы, а также необходимость выполнения решения Чебаркульского городского суда, просим принять положительное решение о финансировании указанных выше мероприятий в размере 117 699,77 тыс. рублей.

Начальник Управления

образования администрации				                   С.А. Виноградова

Исполнитель:

Семячкина Г.Е.,

Тел.8(35168)24190