Информация о  ходе выполнения муниципальной программы предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чебаркульского городского округа

Основными задачами, проводимой с 2002 года административной реформы, являются:

- Создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

- Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Для их реализации приняты ряд федеральных и региональных нормативных актов, в том числе разработаны и утверждены областные целевые программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»  (постановление Правительства Челябинской области от 29 июня 2011 г. № 205-п) и «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2013 - 2015 годы» (постановление Правительства Челябинской области от 27.09.2012 г. № 520-2-п). На муниципальном уровне  постановлением администрации Чебаркульского городского округа  от 15.11.2012г. № 1254 утверждена целевая программа предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чебаркульского городского округа на 2013-2015 гг., объединяющая эти два направления.

Данная программа рассчитана на:

- создание условий для обеспечения  бесперебойной и эффективной деятельности многофункционального центра (далее МФЦ) по предоставлению государственных и муниципальных услуг;

- снижение  административных  барьеров,  оптимизация и повышение качества предоставления и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде - сокращение временных и материальных затрат заявителей на получение услуг;

- внедрение информационных технологий;

- развитие и эксплуатация автоматизированных систем и элементов электронного государства.

Исходя из этого определены задачи программы:

1)создание необходимых материально – технических, кадровых, финансовых, и других условий;

2)формирование необходимого организационного, информационного и кадрового обеспечения работы МФЦ;

3)организация информационного обмена данными между  территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Челябинской области, органами местного самоуправления  Чебаркульского городского округа, предприятиями и организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

4)формирование муниципального реестра государственных и муниципальных услуг;

5) переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в режиме межведомственного электронного взаимодействия.

В 2012 году в выделенном помещении здания по адресу: ул. Ленина, д.22 под размещение многофункционального центра начаты ремонтные работы. Из местного бюджета (после уточнения программы) выделено 580 тыс. рублей, субсидия из областного бюджета составило 1500 тыс. рублей. Освоение средств местного бюджета составила 571 971,66 (99%). Областные средства использованы в размере 1 036 408,00 рублей (70 %).

На выполнение поставленных задач в 2013 году из местного бюджета выделены средства в размере 700 тыс. рублей, что позволило принять участие в конкурсах на софинансирование за счет областных программ. Заявка на софинансирование по программе создания и развития МФЦ подавалась на 5 млн. рублей, что позволило бы открыть центр с 01.01.2014 года. По итогам конкурса на развитие МФЦ из областного бюджета было выделено 1500 000  рублей и на перевод услуг в электронный вид 942 742 рублей.

Ряд мероприятий, заложенных в программе, например, нормативное, правовое,  методическое и кадровое обеспечение не требуют финансовых затрат.

Основная часть средств местного бюджета расходовалась на проектные и ремонтные работы.

| Наименование мероприятий | 2013 год |
| --- | --- |
|  | План, руб | Факт, руб |
| Информационное сопровождение деятельности МФЦ | 10 000,00 | 0 |
| Проектирование и ремонт помещений дома № 22 по улице Ленина под МФЦ, | 450 000,00 | 327 559.90 |
| Построение информационно-коммуникационной инфраструктуры | 50 000,00 | 45 790,00 |
| Внедрение информационных технологий и формирование элементов электронного государства | 190 000,00 | 218 719,34* |
| ИТОГО | 700 000,00 | 592 069.24 + 89 999,00 (в работе) Остаток 17 931.76 |

На завершение ремонтных,  монтажных и пуско-наладочных работ,  обновление электронных цифровых подписей и монтаж охранной сигнализации предлагается увеличить бюджетные ассигнования на сумму  198 886,24 рублей.

Средства субсидий областного бюджета:

- для МФЦ - направлены на  выполнение ремонтных работ в здании по ул. Ленина, д.22 (электромонтажные, отделочные работы,   монтаж слаботочных сетей и пожарной сигнализации – 1 480 649 рублей), оставшиеся средства, по возможности, будут направлены на ремонт фасада здания, расширение парковки  и приобретение дополнительной мебели;

- для перевода услуг в электронный вид – направлены на перевод пяти услуг в электронный вид, 803 314 рублей с подключением к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, на проектирование и установку системы защиты персональных данных и получение электронных цифровых подписей 139 428 рублей.

Начальник отдела по предоставлению

государственных и муниципальных услуг				О.П. Булычева