УПРАВЛЕНИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 15

e-mail: chebgkx@mail.ru Телефон: (8-35168) 2-02-98, факс: (8-35168) 2-02-98

«___»  2013г.                                          			№ ______

Председателю Собрания депутатов

Чебаркульского городского округа

Криворучко Т.П.

Об отчете о деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа за 10 месяцев 2013г.

Общий объем бюджетных ассигнований на 2013год  148 787,2  тыс. рублей, из них:

-  федеральный бюджет –31 019,0 тыс. рублей

-  областной бюджет – 57 146,3 тыс. рублей;

-  местный бюджет – 60 621,9 тыс. рублей.

Произведена оплата на 16 октября  2013 года на сумму 56 296,7 тыс. рублей, что составляет 37,8% от годового объема ассигнований,  из них :

-  федеральный бюджет- 366,9  тыс. рублей – 1,2%

-  областной бюджет – 17 004,2 тыс. рублей; - 29,8 %

-  местный бюджет –  38 925,6 тыс. рублей   – 64,2 %

| Освоение денежных средств за 2013год по УЖКХ на 16.10.2013г. |
| --- |
| Наименование | Ассигнования за 2013год | Выполнены работы за 9 месяцев | Кассовые расходы за 9 месяцев полугодие 2013г. | Задолженность за выполненные работы |
| Муниципальный заказ | 59 339 671,10 | 19 021 081,83 | 17 492 527,91 | 1 528 553,92 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на их в границах городских округов (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ) | 35 000 000,00 | 458 319,00 | 395 352,00 | 62 967,00 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на их в границах городских округов (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ) | 8 858 145,00 | 7 823 699,74 | 7 506 004,52 | 317 695,22 |
| зимнее содержание дорог | 2 569 665,00 | 2 569 665,00 | 2 569 665,00 |  |
| кредиторская задолженность 2012г. | 370 734,00 | 559 225,00 | 559 225,00 |  |
| летнее содержание дорог | 1 200 000,00 | 1 133 725,00 | 943 471,00 |  |
| санитарная уборка улиц и площадей города | 2 100 000,00 | 1 574 658,00 | 1 574 658,00 |  |
| санитарная уборка улиц и площадей города (кредиторская з-сть 2012г.)_ | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
| содержание ливневой канализации | 1 200 000,00 | 896 946,00 | 797 498,00 |  |
| Эл. энергия светофорных объектов | 517 500,00 | 283 678,74 | 255 685,52 |  |
| внедрение и обслуживание технических средств организации и регулированию дорожного движения | 555 948,00 | 555 948,00 | 555 948,00 |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда ул. Ленина д.11 | 99 854,00 | 99 854,00 | 99 854,00 |  |
| Строительство исскуственной неровности | 94 444,00 |  |  |  |
| уличное освещение | 11 216 833,05 | 7 778 051,50 | 7 032 897,68 | 745 153,82 |
| обслуживание сетей электроснабжения и наружного освещения | 3 727 045,00 | 3 012 675,00 | 2 736 030,00 |  |
| Эл. энергия уличное освещение | 7 250 000,00 | 4 762 761,50 | 4 304 252,68 |  |
| покупка счетчиков электрических | 13 644,00 | 2 615,00 | 2 615,00 |  |
| покупка материалов для сетей наружного освещения | 208 934,05 |  |  |  |
| Тех. инвентаризация линии эл. снабжения | 17 210,00 | 17 210,00 |  |  |
| озеленение | 1 129 136,00 | 799 212,00 | 799 212,00 |  |
| содержание парков и скверов | 900 000,00 | 699 219,00 | 699 219,00 |  |
| посадка цветов | 100 000,00 | 99 993,00 | 99 993,00 |  |
| Снос аварийных деревьев | 129 136,00 |  |  |  |
| организация содержания мест захоронения | 978 000,00 | 655 625,00 | 600 000,00 | 55 625,00 |
| организация содержания мест захоронения | 900 000,00 | 577 625,00 | 522 000,00 |  |
| Разработка программного обеспечения контроля мест захоронения | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |  |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 2 157 557,05 | 1 506 174,59 | 1 159 061,71 | 347 112,88 |
| вывоз мусора после проведения весеннего , летнего субботников | 79 380,00 | 29 380,00 | 29 380,00 |  |
| Аренда земельного участка полигона ТБО | 208 871,95 | 208 871,95 |  |  |
| содержание тротуаров и газонов | 336 000,00 | 252 000,00 | 224 000,00 |  |
| содержание и обслуживание "Вечного огня в парке Победы" | 260 000,00 | 186 499,06 | 169 858,13 |  |
| Уборка территорий прилегающих к многоквартирным домам, не входящим в обслуживание управляющих организаций | 99 993,00 | 99 993,00 | 99 993,00 |  |
| Противоклещевая обработка | 142 464,00 | 142 464,00 | 142 464,00 |  |
| Отлов безнадзорных животных (местный бюджет) | 85 000,00 | 75 798,48 | 75 798,48 |  |
| Отлов безнадзорных животных (Областной бюджет) | 93 600,00 | 93 600,00 | . |  |
| Ремонт памятника Ветеранам «Маяка» | 23 808,00 | 23 808,00 | 23 808,00 |  |
| Устройство ограждения полигона ТБО | 434 680,00 |  |  |  |
| подготовка озера Чебаркуль к мероприятиям Крещения | 34 642,00 | 34 642,00 | 34 642,00 |  |
| проведение дезинфекции и химического анализа питьевой воды в шахтных колодцах | 161 118,10 | 161 118,10 | 161 118,10 |  |
| сверхнормативный вывоз ЖБО (паводковых вод) | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 |  |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 824 252,00 | 824 252,00 |  | 824 252,00 |
| Субсидии по ЖБО | 824 252,00 | 824 252,00 |  |  |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 4 283 600,00 | 4 283 600,00 | 4 283 600,00 |  |
| Ремонт теплотрасс 9областной бюджет) | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |  |
| Субсидии на угольные котельные (областной бюджет) | 1 483 600,00 | 1 483 600,00 | 1 483 600,00 |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2 802 837,70 | 1 875 408,70 | 1 875 408,70 |  |
| МБУ "Строительство и инфраструктура" | 2 802 837,70 | 1 875 408,70 | 1 875 408,70 |  |
| Субсидии на иные цели | 53 071,00 | 53 071,00 | 53 071,00, |  |
| Изготовление техпаспортов на инженерные сети общественного туалета в сквере Победы | 53 071,00 | 53 071,00 | 53 071,00 |  |
| Муниципальные целевые программы на 2013год | 60 075 016,07 | 19 802 042,92 | 15 894 532,86 | 3 907 510,06 |
| ОЦП «Чистая вода» | 45 200 000,00 | 12 843 475,32 | 12 843 475,32 |  |
| ОЦП "Чистая вода" (областной бюджет) | 14 238 000,00 | 11 575 525,00 | 11 475 525,00 |  |
| ОЦП "Чистая вода" (местный бюджет) | 1 582 000,00 | 1 267 950,22 | 1 267 950,22 |  |
| ОЦП "Чистая вода" (федеральный бюджет бюджет) | 29 380 000,00 |  |  |  |
| МЦП "Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в МО «Чебаркульский городской округ" на 2012-2014 годы | 827 653,00 | 685 000,00 | 685 000,00 |  |
| разработка 1 этапа проекта организации дорожного движения | 751 000,00 | 685 000,00 | 685 000,00 |  |
| Ремонт дорог | 76 653,00 |  |  |  |
| МЦП "Модернизация объектов инженерной инфраструктуры на 2012-2014 годы" | 4 926 412,30 | 4 463 988,60 | 671 343,60 |  |
| Ремонт оборудования и здания котельной | 339 830,00 | 339 830,00 | 339 830,00 |  |
| Ремонт теплотрасс, ремонтные работы и изготовление проекта на фильтровальной станции, | 3 972 645,00 | 3 792 645,00 |  |  |
| реконструкция сетей электроснабжения п.Куйбышева(коттеджи птицефабрики) | 175 000,00 | 26 749,50 | 26 749,50 |  |
| Госэкспертиза инженерных сетей | 53 170,00 | 53 170,00 | 53 170,00 |  |
| ПСД «ГВ и НД для газоснабжения котельной фильтровальной станции) | 194 091,30 | 194 091,30 | 194 091,30 |  |
| Госэкспертиза рабочей и сметной документации Капремонт стального водопровода | 191 676,00 | 57 502,80 | 57 502,80 |  |
| МЦП "Наш двор" | 304 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |  |
| установка, восстановление и реконструкция отдельных малых архитектурных форм | 304 000,00 |  |  |  |
| кредиторская з-сть 2012г. |  | 84 000,00 | 84 000,00 |  |
| МЦП «Выполнение мероприятий по избирательным округам» | 590 000,00 | 529 980,00 | 489 960,00 |  |
| Установка малых форм во дворах домов, расположенных на территории избирательного округа №2 | 100 000,00 | 40 000,00 |  |  |
| Оборудование детской площадки у дома 36 по ул.Мира | 50 000,00 | 49 980,00 | 49 980,00 |  |
| Строительство пешеходной дорожки по ул.Куйбышева(от южной проходной кранового завода) | 380 000,00 | 379 980,00 | 379 980,00 |  |
| Оборудование детской площадки на территории округа | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
| МЦП "Природоохранные мероприятия, оздоровление экологической обстановки на территории Чебаркульского городского округа Челябинской области на 2011-2013годы" | 1 245 000,00 | 821 823,23 | 746 978,17 |  |
| реконструкция зеленых насаждений, посадка кустарников, деревьев и их полив | 450 000,00 | 238 643,00 | 238 643,00 |  |
| очистка озера Чебаркуль(в р-не водозабора) от сухостоев деревьев, пней | 50 000,00 |  |  |  |
| организация сбора и вывоза мусора с мест массового отдыха на озерах Чебаркуль, Еловое | 120 000,00 | 99 443,00 | 99 443,00 |  |
| проведение замеров уровней озер Чебаркуль, Еловое, Б. .Кисегач (3 раза в год) | 17 000,00 |  |  |  |
| очистка притоков, русел, озера Чебаркуль, родников | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |
| ликвидация несанкционированных свалок | 150 000,00 | 99 719,34 | 74 874,28 |  |
| организация сбора отходов с 1-3 класса опасности | 5 000,00 |  |  |  |
| установка баннера "2013год-год охраны окружающей среды" | 10 000,00 | 6 860,00 | 6 860,00 |  |
| проведение экологических акций, конкурсов | 10 000,00 |  |  |  |
| подписка на экологические журналы, газеты | 3 000,00 | 2 957,89 | 2 957,89 |  |
| Кредиторская задолженность 2012, снос и обрезка деревьев |  | 45 000,00 | 45 000,00 |  |
| приобретение контейнеров для сбора мусора | 200 000,00 | 199 200,00 | 199 200,00 |  |
| приобретение и установка урн на центральной улице Ленина (50 шт) | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |  |
| покупка мешков и крышек для заглубленных контейнеров | 100 000,00 |  |  |  |
| МЦП реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье-гражданам России", | 6 608 175,00 |  |  |  |
| п/п "Оказание молодым семьям господдержки для улучшения жилищных условий" (местный бюджет) | 2 730 000,00 |  |  |  |
| п/п "Оказание молодым семьям господдержки для улучшения жилищных условий" (областной бюджет) | 2 606 136,00 |  |  |  |
| п/п "Оказание молодым семьям господдержки для улучшения жилищных условий" (федеральный бюджет) | 1 272 039,00 |  |  |  |
| МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов в ЧГО на 2011-2014г.» | 373 775,77 | 373 775,77 | 373 775,77 |  |
| выполнение землеустроительных работ по согласованию границ и подготовке межевых планов на образование частей земельных участков | 191 811,77 | 191 811,77 | 191 811,77 |  |
| проведение специализированной организацией технической экспертизы состояния жилого дома, расположенного по адресу г.Чебаркуль, улица Елагина, д. 530 | 181 964,00 | 181 964,00 | 181 964,00 |  |
| Содержание УЖКХ | 10 037 987,00 | 6 972 683,00 | 6 972 683,00 |  |
| Кредиторская задолженность 2012года | 5 160 993,55 | 5 160 993,55 | 5 160 993,55 |  |
| Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений (МУ "Чебаркульская спасательная служба" | 6 209 768,00 | 4 563 952,42 | 4 563 952,42 |  |
| И Т О Г О | 148 787 196,42 | 62 557 085,42 | 56 296 769,44 | 6 260 315,98 |

В составе данных мероприятий муниципального заказа для обеспечения комфортных условий для проживания и отдыха населения города  проведены следующие виды работ:

- обслуживание сетей наружного освещения – проводились текущие ремонты и замена лампочек для бесперебойной работы наружного освещения города, кроме того проведена замена 26 светильников,

- содержание дорог – проведены работы по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог и центральных улиц города,

- содержание и обслуживание ливневой канализации города, обеспечение бесперебойного пропуска ливневых и паводковых вод, предупреждение подтопления городских территорий,

- санитарная уборка центральных улиц и площадей, содержание тротуаров и газонов улиц Кирова, Советская, Октябрьская, работы по содержанию парков и скверов на территории города  и городского кладбища,

- противоклещевая обработка городских территорий - 74,2 га,

- отлов безнадзорных животных - 101 шт.

В настоящее время в завершающую стадию вступил ремонт дорог на территории города (срок окончания ремонта 30.11.2013г.). На проведение ремонтов дорог из областного бюджета выделено 33 миллиона рублей. Будет отремонтировано 18 898 кв.м дорог с асфальтовым покрытием и 9 787 кв.м дорог с гравийным покрытием. Адреса ремонтов приведены в таблице:

| № п/п | наименование улиц | площадь м2 |
| --- | --- | --- |
|  | Ремонт дорог |  |
| 1. | ул.Суворова –асфальто-бетонная до маг. «Северок» | 11900 |
| 2. | ул. Лермонтова- гравийная | 1975 |
| 3. | ул. Шевченко - гравийная | 229 |
|  | Итого |  |
|  | дворовые проезды с асфальтобетонным покрытием |  |
| 1. | подъезд к Ленина 39-а | 555 |
| 2. | подъезд к школе № 1 по ул. Крупской | 1 233 |
| 3. | подъезд к Советская 269 | 846 |
| 4. | подъезд к д.№15 по ул.Ленина | 720 |
| 5. | подъезд к Электростальская 34б | 324 |
| 6. | подъезд по ул. Калинина 20-22 | 605 |
| 7. | подъезд по ул. Электростальской д. 32-32а | 2 175 |
| 8. | подъезд к д. № 7 по ул. Энергетиков | 420 |
| 9. | подъезд к д. № 15 по ул. Карпенко | 120 |
| 10. | проезды с грунтовым покрытием - Калинина, пер Рабочий, пер. Огородный, Тихий, Горный, от ул Крылова до ул. Садовой | 7 583 |
|  | ИТОГО | 28 685 |

Организована подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Чебаркульского городского округа к работе в отопительный период 2013-2014гг. В ходе подготовки к работе в отопительный период получены следующие результаты:

Проверено учреждений бюджетной сферы - 35 организаций, 7 муниципальных котельных и 8 объектов ООО «Чебаркульгорводоканал» и все управляющие компании на территории города.

При проверках установлено выполнение следующих мероприятий по подготовке к отопительному периоду:

- ревизия и замена запорной арматуры на тепловых сетях;

- ремонты помещений котельных;

- гидравлические испытания трубопроводов котельных;

- осмотр, чистка и ремонт газовых трактов;

- проведение обозначения и нумерация оборудования и всей арматуры с технологической карты котельных;

- промывка системы отопления котельных;

- ремонт и ревизия электрооборудования, насосов;

- настройка предохранительных клапанов;

- замена труб ХВС и замена счетчиков на ХВС;

- водолазные работы по обследованию ряжевого оголовка с устранением дефектов;

- ремонт, ревизия и восстановление водозабора на территории сан. «Каменный цветок»;

- ремонт, ревизия и восстановление водоразборных колонок, пожарных гидрантов, водопроводных колодцев;

- замена, ревизия, ремонт задвижек на водопроводных сетях;

- ремонт оборудования КНС, очистных сооружений канализации города.

Для подготовки к зимнему периоду 2013-2014 г.г. управляющие компании провели работы по ремонту конструктивных элементов зданий, кровель, межпанельных стыков, внутридомовых систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ремонт фасадов, цоколей, окон, изоляция теплопроводов, проводится установка, поверка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. Сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях приведены в таблице.

Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства

к работе в зимних условиях данные

на 15 октября 2013г.

| № | Показатель | Всего | Задание по подготовке | % выполнения | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | 332 ед. | 332 ед. | 100,00% | 5 755,50 | 5 755,50 |  |
| 2 | Котельные | 17 ед. | 17 ед. | 120,88% | 1 552,59 | 1 876,83 |  |
| По тарифным обязательствам | 106,67% | 144,60 | 154,25 |  |
| 3 | Центральные тепловые пункты | 1 ед. | 1 ед. |  |  |  |  |
| 4 | Трансформаторные подстанции | 82 ед. | 82 ед. |  |  |  |  |
| 5 | Очистные сооружения водопровода | 2 ед. | 2 ед. | 52,05% | 1 175,75 | 612,00 |  |
| По тарифным обязательствам | 100,00% | 612,00 | 612,00 |  |
| № | Показатель | Всего | Задание по подготовке | % выполнения | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Примечание |
| 6 | Очистные сооружения канализации | 1 ед. | 1 ед. | 100,00% | 1 030,00 | 1 030,00 |  |
| 7 | Канализационные насосные станции | 16 ед. | 16 ед. | 110,64% | 235,00 | 260,00 |  |
| 8 | Тепловые сети | 47,1 км | 47,1 км | 100% | 5 673,35 | 5 673,35 | . |
| По тарифным обязательствам | 100,00% | 440,00 | 440,00 |  |
| 9 | Водопроводные сети | 110 км | 110 км |  |  |  |  |
| По тарифным обязательствам | 100,00% | 629,50 | 629,50 |  |
| 10 | Канализационные сети | 51 км | 51 км | 100,00% | 100,00 | 100,00 |  |
| 11 | Электрические сети | 403,3 км | 403,3 км |  |  |  |  |
|  | Средний процент выполнения задания по ЧГО | 100,00% |  |  |  |
|  | Средний процент выполнения задания по ЧГО (тарифы) | 100,53% |  |  |  |

С начала 2013года выдано 79 разрешений на снос и обрезку зеленых насаждений: в том числе ООО УК «Коммунальщик» - 24 разрешения, организациям и физическим лицам – 34 разрешения, по 21 разрешению принято решение по сносу и обрезке за счет средств местного бюджета. В соответствии с разрешениями сносу подлежат 423 шт. зеленых насаждений, обрезке 175 штук.

Компенсационная стоимость за снос деревьев составила за 2013год  – 1 008 056,0 руб., которая поступила в местный бюджет.

По заявлению УЖКХ дополнительно было выделено администрацией из вышеуказанных средств 129 тысяч рублей, на которые в настоящее время проводится запрос котировок цен на проведение сноса аварийных деревьев по следующим адресам:

- жилой сектор (старые жилые дома) ГБУЗ ОТБ – 8штук тополей;

- ул. Ленина, 2 – 2 тополя;

- ул. Дзержинского, ФОК «Ледовый дворец» - береза 4 шт. Срок окончания работ - 13 декабря 2013г.

В  2013 году муниципальная целевая  программа  «Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки на территории  Чебаркульский городской округ»   выполняется за счет средств местного бюджета, плановая сумма финансирования на 2013год составляет 1 250 тыс.руб. (утверждена решением Собрания депутатов 11.02.2013г. №110). Согласно программы выполнены следующие мероприятия:

1. Охрана водных ресурсов:

1.1.На территории мест массового отдыха на берегах озер Чебаркуль, Еловое (пляж рядом с б\о ЧГАУ) проведены работы по сбору и вывозу бытового мусора.  На летний период  установлены контейнеры для сбора мусора в количестве 8 штук на озере Чебаркуль (периодичность сбора и вывоза 2-3 раза в неделю). Сбор мусора также производился на пляже  разъезда Кисегач в районе  ул.Чебаркульская,   п-ов Марьин, Мелкие пески, у спасательной станции (периодичность 1-2 раза в месяц).

1.2. Проведены замеры уровней озер Чебаркуль, Еловое, Б.Кисегач. По данным последних замеров, которые проводились 03.07.2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012года уровень озер незначительно на 2-4 см уменьшился.

2. Санитарная очистка города:

2.1. Ликвидированы 23 несанкционированные свалки общим объемом 208,0 м3.

2.2. Покупка мешков и крышек для заглубленных контейнеров.

Проводится запрос котировок цен на поставку и установку накопительных мешков и крышек для заглубленных контейнеров в количестве 6 штук, которые  будут установлены в заглубленные контейнеры, которые вышли из эксплуатации.

2.3.Приобретено 24 контейнера и 6 бункеров - накопителей для сбора мусора, установленные на территории Чебаркульского городского округа.

3.  Экологическая культура

3.1. Проведена установка баннера по договору с ООО «Армада Аутдор Регион» от 19.02.2013года  «2013 – год охраны окружающей среды».

3.2. Изготовлено и установлено 58 урн зеленого цвета для мусора на центральной улице Ленина.

- Содержание зеленых насаждений:

- проведен снос зеленых насаждений в количестве 10 штук по ул. Иванова (тополя) и территории старого кладбища (береза); (37тыс.руб)

- формовочная обрезка деревьев (клен, яблоня) в количестве 41 штука высотой более 5м  по ул. Ленина;

- формовочная обрезка деревьев 15 штук, стрижка живой изгороди, уборка поросли (по предписанию ГИБДД) на перекрестке ул. Ленина-Мира; Ленина,32б; 9Мая,9.

- полив цветов на клумбах  и  цветниках центральных улиц и площадей, парка Победы и уход за ними.

Начальник УЖКХ администрации

Чебаркульского городского округа                                                                      В.П. Ченцов