# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Челябинской области

«__16__»  _08______ 2011 г.  № _2288____

г. Чебаркуль

Городское собрание депутатов

Информация

о готовности спортсооружений к работе в зимний период

Городские спортсооружения находятся в оперативном управлении у муниципальных учреждений «Ледовый дворец «Уральская звезда» им. В.Харламова» и «Физкультура и спорт». По окончании отопительного сезона 2010 – 2011 г. г. в муниципальных учреждениях была проведена ревизия отопительных систем и составлен план мероприятий по подготовке спортивных сооружений к работе в зимний период 2011 – 2012 г.г.

В муниципальном учреждении «Физкультура и спорт»:

- установлены приборы учета тепла на всех объектах на общую сумму 452 тыс. рублей (средства местного бюджета);

- произведена замена водовода в плавательный бассейн на общую сумму 189 тыс. рублей (средства местного бюджета);

- выполнены работы по ремонту кожухотрубного водо-водяного подогревателя и ремонт по замене запорной арматуры в плавательном бассейне на общую сумму 79 тыс. рублей (внебюджетные средства МУ «ФиС»);

- ремонт системы водоснабжения малого спортивного зала на сумму 30 тыс. рублей (внебюджетные средства МУ «ФиС»);

- произведен ремонт помещений малого спортивного зала, замена входной группы, замена дверей, ремонт фасада, ремонт запасного выхода на общую сумму 338 тыс. рублей (внебюджетные средства МУ «ФиС»);

- проводятся работы по ремонту теплых полов, обустройство гидроизоляции обходных дорожек вокруг большой ванны плавательного бассейна сумма ремонта составит 310 тыс. рублей (внебюджетные средства МУ «ФиС»), срок окончания работ до 25 августа 2011 года;

- начат ремонт полуподвального помещения на общую сумму 800 тыс. рублей (средства областного бюджета), срок окончания работ 20.09.2011 г.;

- подготовлена документация на ремонт входов полуподвальное помещение стоимость работ 403 тыс. рублей (средства областного бюджета), котировка назначена на 18.08.2011 г.;

- начаты работы по устройству бетонного перекрытия между подвальным помещением и первым этажом здания малого спортивного зала, согласно предписанию ОНД №5 (срок окончания работ 05.09.2011 г.);

В муниципальном учреждении «Ледовый дворец «Уральская звезда» им. В. Харламова»:

- выполнены работы по устройству дополнительной кровли над раздевалками подтрибунных помещений сумма работ составила 190 тыс. рублей (внебюджетные средства МУ «ЛД»);

- произведен ремонт трибун подтрибунных помещений на общую сумму 148 тыс. рублей (внебюджетные средства МУ «ЛД»);

- произведен текущий ремонт оборудования системы отопления, водоснабжения, холодильного оборудования, вентиляционных установок, электрооборудования на общую сумму 136 тыс. рублей (внебюджетные средства МУ «ЛД»);

- произведен ремонт второго компрессора холодильной установки на сумму 61 тыс. рублей (внебюджетные средства МУ «ЛД»);

- работы по ремонту теплообменника холодильной установки находятся в стадии завершения (средства местного бюджета);

- начаты работы по капитальному ремонту подтрибунных помещений (перепланировка раздевалок и сантехнические работы), общая сумма работ по договору составляет 625 тыс. рублей (средства областного бюджета);

Необходимо:

- выполнить ремонт радиатора вентиляционной установки (работы планируется выполнить в третьем квартале 2011 года);

Планируется произвести замену ламп освещения на энергосберегающие лампы.	Подготовка дворовых площадок (хоккейных кортов) к зимнему сезону (уборка травы и частичный ремонт бортов) планируется провести в течение сентября-октября 2011 года. Содержание кортов в зимнем периоде будет за счет средств местного бюджета силами муниципального учреждения «Физкультура и спорт».

В целом муниципальные спортивные сооружения готовы к работе в зимний период 2011-2012 г.г.

Первый заместитель главы

Чебаркульского городского округа

по социально-экономическому развитию					        В.В. Гура