# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ул. Ленина, 13 «а», город Чебаркуль, Челябинская область, Российская Федерация, 456440

Телефон: (8-35168)  2-39-88, факс: (8-35168)  2-39-88, http://www.chebarcul.ru, e-mail: admin@chebarcul.ru

«____»  _______ 20____ г.  № ______

на № _______ от ____________

Председателю постоянной депутатской комиссии по вопросам городского хозяйства Собрания депутатов Чебаркульского городского округа IV созыва

Информация

о готовности жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 2011-2012 г.г.

10 мая 2011 года утвержден План организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2011 – 2012гг. объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы. Еженедельно проводятся совещания штаба по подготовке к отопительному сезону, на совещания штаба приглашаются представители теплоснабжающих организаций.

На подготовку к отопительному сезону 2011 – 2012гг. запланировано всего средств 49 923,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет тарифа – 17 872 тыс. рублей

- за счет средств местного и областного бюджетов – 32 051,7 тыс. рублей.

| № п/п | Наименование объекта | Финансирование (источники), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Тариф | Бюджет |
| 1 | Наружные тепловые сети и ЦТП | 24 538,7 | 2 037,0 | 22 501,7 |
| 2 | Котельные | 336,4 | 336,4 | - |
| 3 | Наружные сети водоснабжения и водоотведения | 13 099,0 | 3 549,0 | 9 550,0 |
| 4 | Содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов | 11 949,6 | 11 949,6 | - |
|  | ИТОГО: | 49 923,7 | 17 872,0 | 32 051,7 |

В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета запланированные работы по подготовке к отопительному периоду 2011 – 2012гг. за счет средств областного бюджета не производятся.

Сведения о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях данные на 12 августа 2011г.

| № | Показатель | Всего | Задание по подготовке | % выполнения | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | 387 ед. | 387 ед. | 74% | 5 944,3 | 4 398,8 |
| 2 | Котельные | 18 ед. по городскому округу, в т.ч. 6 ед. муниципальных | 18 ед. по городскому округу, в т.ч. 6 ед. муниципальных | 83% | 1 122,0 (котельные: п. Мисяш ул.Станционная, ул.Достоевского сан. Каменный цветок, ул.Колхозная,75, ОТБ сан.Чебаркуль) | Тариф у ООО АТИС |
| 3 | Центральные тепловые пункты | 1 ед. | 1 ед. | 100% | - | - |
| 4 | Трансформаторные подстанции | 82 ед. | 82 ед. | 100% | - | - |
| 5 | Очистные сооружения водопровода | 1 ед. | 1 ед. | 70% | 469 | 328,3 |
| 6 | Водопроводные насосные станции | 3 ед. | 3 ед. | 55% | 570 | 313,5 |
| 7 | Очистные сооружения, насосные станции канализации | 17 ед. | 17 ед | 60,5% | 512 | 309,76 |
| 8 | Тепловые сети | 47,1 км. | 47,1 км. | 94.3% | 5 037 | 2 037 (+1 082 средства сверх тарифа) |
| 9 | Водопроводные сети | 110 км. | 110 км. | 77% | 843 | 649 |
| 10 | Канализационные сети | 51 км. | 51 км. | 65% | 555 | 360,75 |
| 11 | Электрические сети | 403,3 км. | 403,3 км. | 100% | - | - |
| Средний процент выполнения задания по ЧГО | 78,2% |

Количество котельных в городском округе – 18 ед., в т.ч. муниципальных – 6 ед.

на обслуживании  у ООО «АТИС», в т.ч.

-  на угле 4 ед. (ж/д ст. Мисяш 2 ед., ул.Колхозная,75  1 ед., сан. «Каменный цветок» 1 ед.),

-  на газе 2 ед. (котельная ОТБ,  котельная шк.№ 9).

Ведутся работы по капитальному ремонту аварийных участков тепловых сетей города Д=500мм от ул. Дзержинского до ул. Электростальская, Д=300мм от дома № 25 по ул. Мира до дома № 12 по ул. Крылова.

Заместитель главы Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству 						А.П. Сафонов