# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ул. Ленина, 13 «а», город Чебаркуль, Челябинская область, Российская Федерация, 456440

Телефон: (8-35168)  2-39-88, факс: (8-35168)  2-39-88, http://www.chebarcul.ru, e-mail: admin@chebarcul.ru

«____»  _______ 20____ г.  № ______

на № _______ от ____________

Председателю постоянной депутатской комиссии по вопросам городского хозяйства Собрания депутатов Чебаркульского городского округа IV созыва

Информация

О выполнении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2009-2011 годы на территории Чебаркульского городского округа»

1. В 2009 году -  было отремонтировано 58 домов на сумму 41000 тыс. рублей, в том числе:

- средства Фонда – 35383,0 тыс. рублей,

- средства областного бюджета – 2947,9 тыс. рублей,

- средства местного бюджета – 615,0 тыс. рублей,

- средства собственников- 2054,1 тыс. рублей.

2. В 2010 году и в 2011 году Чебаркульскому городскому округу финансовая помощь за счет средств Фонда не предоставлялась.

Причины не предоставления финансовой помощи за счет средств Фонда:

- Отсутствие кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными домами, участвовавших в программе капитального ремонта в 2009 году, расположенных на Федеральных землях и землях Минобороны (19 домов).

Собственники земельных участков отказываются передать земельные участки в муниципальную собственность. В настоящее время ведется судебная работа.

Для оформления межевания земельных участков необходимо 160 тыс. рублей.

3. Для включения в программу капитального ремонта в 2012 году необходимо:

3.1. В связи с окончанием срока действия муниципальной программы 31.12.2011 года утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2012-2014 годы на территории Чебаркульского городского округа».

3.2. Увеличить долю предприятий коммунального комплекса частной формы собственности до 80%.

3.3. Получить кадастровые паспорта на земельные участки под многоквартирными домами, ранее участвовавших в программе (19 земельных участков на Федеральных землях и землях Минобороны).

3.4. Предоставить справки по данным БТИ об уровне износа предполагаемых к ремонту многоквартирных домов (30тыс. рублей-60 тыс. рублей за справку на 1 дом).

3.5. Предоставить заключение ОГАУ «Главгосэкспертиза» на сметную стоимость ремонта (11-13 тыс. рублей на 1 дом).

3.6. Предоставить энергетический паспорт многоквартирного дома (услуга так же платная).

Заместитель главы

Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству			      А.П. Сафонов

Исполнитель:

Исполняющий обязанности начальника УЖКХ С.А. Городилов,

Тел.: 8(35168) 2-02-98