Утверждаю:

Заместитель главы по городскому хозяйству

А.П.Сафонов

26.09.2011г.

План-График начала отопительного сезона 2011-2012г.

| Дата | Мероприятия | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 27.09.2011г. 28.09.2011г. | 1-2 День Заполнение системы центральной магистрали обеспечение циркуляции |  |
| 29.09.2011г. | 3 День Заполнение внутриквартирных систем отопления с первоочередным подключением социальных объектов | ул. Крылова 23; 10; 12; 14; 14а; 8а; 10а; д/с №5 №6; 18; 18а; 20; 20а; 20б. ул. 9Мая 11; 13; школа №1; 1; 3; д/с №1; 36; 38; д/с №25. ул. Электростальская 7; 7а; 7б; 9. ул. Мира д/с №4 Мира 20; 28; 22; 28а; 30; 30а; 32; 34; 34а; 36; 36а. ул. Мира 25; 25а. д/дом «2 д/дом №1. ул. Ленина 37; 37а; 39; 39а. школа №2. музыкальная школа. Школа №5; №6; №10. ул. Октябрьская 11.д/сад №26 школа №7 д/сад №14. |
| 30.09.2011г. | 4 День | ул. Дзержинского 3а. ул. Ленина 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 22а; 24; 26; 28. ул. Ленина 7; 9; 13; 15; 17(3 узла); 17а; 19; 21; 11; 15-2. ул. Мира 8; 10; д/с№2; 16; 18; 18а |
| 1.10.2011г. | 5 День | ул. Ленина 30; 32; 32а; к-р «Волна»; 34; 34а; 36; 38; 40. ул. Ленина 23(2 узла); 23а; 25; 27; 27а; 29; 31; 33; 33а. |
| 2.10.2011г. 3.10.2011г. | 6 День 7 День | ул. Мира 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 21а; 23; 25. ул. 9 Мая 20; 22; 24; 24а; 28; 28а. ул. Карпенко 11; 11а; 13; 13а; 13б; 15; 17; 17а; 17б; 17в; 19. ул. 8Марта 5; 5а; 7; 7а; 11; 11а; 13. ул. Карпенко 1; 3; 5. ул. Калинина 1; 5; 5а ул. Крупская 17; 19; 21; 23; 23а; 25; 27. ул. Крупская 20; 22; 18. |
| 4.10.2011г. | 8 День | ул. 9Мая 10; 12; 14; 16; 18; 18а. ул. Электростальская 30; 36; 36а; 38; 38а; 32; 32а; 34; 34а; 34б; 40. Клуб им. Горького; ул.Мира 23а. ул. Суворова 2, ГАИ. |
| 5.10.2011г. | 9 День | ул. Карпенко 7; 9; 12; 14; 16. ул. Калинина 2; 4; 6; 8; 12; 14; 16; 18; 20; 22. ул. Октябрьская 1; 1а; 1б; 3; 3а; 3в; 3г; 5; 5а; 5б; 7; 7в; 9; 9а; 9б. ул. Карпенко 4; 4а; 6; 6а; 6б; 8; 8а; 8б; 10; 10а; 10б. ул. Калинина 24. ул. Заря 27; 31. ул. Энгельса 62. ул. 8 Марта 22 ул. Электростальская 1; 1а; 3; 5а. ул. Мира 1а. ул. Ленина 44а; 46а. |

Параллельно регулировка внутридомовых систем (в том числе по обращению жителей) в течение 5 суток.

И.о начальника УЖКХ                                                                                              С.А. Городилов