- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- к постановлению главы

- Чебаркульского городского округа

- от 16.12. 2011 г. № 1209

# ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ

# по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении

# услуг в администрации Чебаркульского городского округа Челябинской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организация проекта по переходу к предоставлению услуг на базе межведомственного информационного взаимодействия |
| 1. | Определение должностного лица муниципального образования Челябинской области, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (не ниже заместителя главы или заместителя руководителя администрации) | до 16 декабря 2011 года | Мотовилов В.Н. |
| 2. | Формирование рабочей группы (с участием представителей организаций, принимающих участие в предоставлении услуг) по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных (государственных) услуг | до 16 декабря 2011 года | Мотовилов В.Н. |
| 3. | Определение перечня услуг с элементами межведомственного взаимодействия (муниципальный акт), формирование плана перевода услуг на предоставление в рамках межведомственного взаимодействия (с указанием сроков и ответственных за реализацию) | до 20 декабря 2011 года | Щелкунов С.Ю. (перечень) Мотовилов В.Н. (план) |

| II. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
| --- |
| 4. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): | декабрь 2011 года | Завгородняя Н.В. ПлищенкоА.В. Устьянцева А.В. Шацкий С.В. |
| определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской области и ОМСУ, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг | до 12 декабря 2011 года | Щелкунов С.Ю. МазурМ.Ю. Завгородняя Н.В. ПлищенкоА.В. Устьянцева А.В. Шацкий С.В. |
| определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия | Март 2011 года | Завгородняя Н.В. ПлищенкоА.В. Устьянцева А.В. Шацкий С.В. |
| 5. | Экспертиза и согласование технологических карт межведомственного взаимодействия | до 1 января 2012 года |  |
| III. Нормативно-правовое обеспечение перехода к предоставлению государственных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 6. | Проведение инвентаризации нормативных правовых, муниципальных актов с целью выявления ограничений для предоставления услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в правовые акты | План до 20.12.2011 Инвентаризация до 20.12.2011 | Щелкунов С.Ю. Завгородняя Н.В. ПлищенкоА.В. Устьянцева А.В. Шацкий С.В. |

| 7. | Подготовка и утверждение соответствующих муниципальных правовых актов, необходимых для предоставления услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: | до 1 января 2012 года | Щелкунов С.Ю. Завгородняя Н.В. ПлищенкоА.В. Устьянцева А.В. Шацкий С.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| внесение изменений в правовой акт, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов предоставления услуг органами местного самоуправления | Март 2011 года | Щелкунов С.Ю. Завгородняя Н.В. ПлищенкоА.В. Устьянцева А.В. Шацкий С.В. |
| внесение изменений в муниципальные правовые акты, направленные на снятие ограничений при предоставлении услуг в режиме межведомственного взаимодействия | Март 2011 года | Щелкунов С.Ю. Завгородняя Н.В. ПлищенкоА.В. Устьянцева А.В. Шацкий С.В. |
| 8. | Разработка при необходимости - внесение изменений) административных регламентов предоставления муниципальных услуг | до 1 июля 2012 года | Завгородняя Н.В. ПлищенкоА.В. Устьянцева А.В. Шацкий С.В. |
| IV. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
| 9. | Проведение инвентаризации информационных систем с целью выявления информационных систем, которые соответствуют Техническим требованиям к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 190 | январь 2012 года | Мотовилов В.Н. Мазур М.Ю. |

| 10. | Участие в разработке и утверждении перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам ОМСУ в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем | до 1 марта 2012 года | Министерство информационных технологий и связи Чел. обл-ти, Управление госслужбы правительства Чел. области, отдел ИКТ администрации ЧГО |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Участие в подключении муниципальных информационных систем к единой системе межведомственного электронного взаимодействия на основе соглашения между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Оператором муниципальной системы межведомственного электронного взаимодействия | до 1 июля 2012 года | Министерство информационных технологий и связи Чел. обл-ти, Управление госслужбы правительства Чел. области, отдел ИКТ администрации ЧГО |
| 12. | Участие в разработке и регистрации электронных сервисов, их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия | до 1 июля 2012 года | Министерство информационных технологий и связи Чел. обл-ти, Управление госслужбы правительства Чел. области, отдел ИКТ администрации ЧГО |
| 13. | Подключение к созданному региональному удостоверяющему центру либо к имеющемуся в Едином пространстве доверия Удостоверяющему центру | до 1 июля 2012 года | Отдел ИКТ администрации Чебаркульского городского округа |