Приложение

к постановлению главы

Чебаркульского городского округа

от _10.10.2011г._ № _894__

ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЛИВНЕВЫХ (ДОЖДЕВЫХ) СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ

МО «ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2012-2014 ГОДЫ »

1. Паспорт Программы

| Полное наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Развитие системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод на территории МО «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Чебаркульского городского округа |
| Цели Программы | Увеличение срока службы дорожного покрытия, своевременный ремонт и развитие системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод (ливневой канализации), обеспечение комфортного проживания населения |
| Задачи Программы | Приведение обветшавшей системы ливневой канализации в нормативное состояние. Обеспечение развития системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод: проектирование строительства новых сетей, строительство и реконструкция имеющейся системы ливневой канализации. Снижение негативного воздействия на поверхностные водные объекты, улучшение экологической ситуации. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | № п/п Показатели Индикативные показатели 2012 год 2013 год 2014 год 1 Восстановление сетей ливневой канализации (ремонт, реконструкция и модернизация), км 0,8 км 1,0 км 1,2 км 2 Строительство сетей ливневой канализации 0,8 км 1,0 км 1,2 км 3 Строительство локальных очистных комплексов проект 1 шт 1 шт |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2012-2014 годы в один этап. |
| Объёмы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 43,6 млн. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 16,3 млн. рублей по годам: 2012 год – 7,4 млн. рублей 2013 год – 3,9 млн. рублей 2014 год – 5,0 млн. рублей средства областного бюджета и прочих источников – 27,3 млн. рублей по годам: 2012 год - 10,9 млн. рублей 2013 год – 6,6 млн. рублей 2014 год – 9,8 млн. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Увеличение срока службы дорожного покрытия. 2. Обеспечение улучшения экологической обстановки за счет предотвращения попадания загрязняющих веществ в озеро Чебаркуль с поверхностными стоками. |

2. Характеристика текущего состояния системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод

Система водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод – это необходимая инженерная защита городов, расположенных на территориях с высоким уровнем грунтовых и ливневых вод от разрушений и деформаций.

Протяженность ливневой канализации Чебаркульского городского округа составляет 5431 погонных метров закрытой ливневой канализации, 3174 погонных метров открытой ливневой канализации. В целом ливневая канализация составляет 20% от протяженности автодорог с усовершенствованным покрытием. В городе 42 км дорог с асфальтобетонным покрытием и 71,0 км с грунтовым и щебеночным покрытием. Важным элементом увеличения срока службы дорожного полотна, безопасности дорожного движения является наличие на транспортных магистралях ливневой канализации. В настоящее время значительная часть системы ливневой канализации городского округа находится в аварийном состоянии.

Ливневая канализация в индивидуальном жилищном секторе выполнена  открытыми канавами, нуждающимися в ежегодном ремонте. В районе селитебной зоны г. Чебаркуля имеются пониженные участки рельефа, высокий уровень грунтовых вод, наличие болот в южной части города, а также заболоченностей в районе куста здравниц. Генеральным планом предусмотрен сбор ливневого стока с территории городского округа и очистка его на локальных очистных сооружениях и дальнейшим сбросом их в озеро Чебаркуль.

В связи с увеличением движения по ул. 1 Мая, открытую систему ливневой канализации вдоль улицы от ГК № 10 до ул. Попова необходимо выполнить в закрытом исполнении в лотках с перекрытиями. В связи с отсутствием требуется выполнить отвод ливневых вод с ул. Ленина от ул. Мира до Комсомольской площади, вдоль ул. Мира от ул. Ленина до ул. 1 Мая.                 В связи с  развитием микрорайона «Южный» - строительство сетей ливневой канализации. В связи с необходимостью замены устареших сетей - провести реконструкцию отвода поверхностных вод с территории 4 микрорайона, реконструкцию сетей 3 микрорайона. Для улучшения качества питьевой воды в озере Чебаркуль - строительство 3 мини-очистных сооружений в местах естественных коллекторов (местах впадения ливневых вод в озеро)

Согласно оценке специалистов необходимо ежегодно производить ремонт около 2 км ливневой канализации.

Объем финансирования на 2011 год определен в городском бюджете без учета фактической протяженности, нормативов на ремонт объектов ливневой канализации и цен на данный вид работ.

3. Основные цели и задачи реализации Программы

Муниципальная целевая Программа служит инструментом реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Чебаркульский городской округ».

Основные цели Программы:

Увеличение срока службы дорожного покрытия.

Своевременный ремонт и развитие системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод (ливневой канализации).

Обеспечение комфортного проживания населения.

Основные задачи Программы

Приведение обветшавшей системы  ливневой канализации в нормативное состояние.

Обеспечение развития  системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод:  проектирование строительства новых сетей, строительство и реконструкция имеющейся системы ливневой канализации.

Снижение негативного воздействия на поверхностные водные объекты,  улучшение экологической ситуации.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Успешная реализация Программы в 2012 – 2014 годах позволит:

1. Увеличить срок службы дорожного покрытия.

2. Обеспечить улучшение экологической обстановки за счет предотвращения попадания загрязняющих веществ в озеро Чебаркуль с поверхностными стоками.

3. Оптимизировать и систематизировать расходы средств бюджета на дальнейшее обслуживание и ремонт системы ливневой канализации

5. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы предусматривается в рамках мероприятий по развития системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод на территории МО «Чебаркульский городской округ»  в течение 2012 – 2014 годов в один этап.

6. Перечень основных мероприятий Программы

Программой определена система организационно-технических  и финансовых мероприятий, реализация которых позволит более комфортное проживание населения городского округа.

Основные программные мероприятия группируются по следующим разделам:

- модернизация и реконструкция сетей ливневой канализации

- проектирование и строительство сетей ливневой канализации

- проектирование и строительство локальных очистных комплексов

Перечень программных мероприятий представлен в Таблице 1

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы

### Для реализации Программы определяются целевые индикаторы  и показатели:

| № п/п | Мероприятия | Индикативные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | Восстановление сетей ливневой канализации (ремонт, реконструкция и модернизация), км | 0,8 км | 1,0 км | 1,2 км |
| 2 | Строительство сетей ливневой канализации | 0,8 км | 1,0 км | 1,2 км |
| 3 | Строительство локальных очистных комплексов |  | 1 шт | 1 шт |

8. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов местного и областного.

Общий объем финансирования Программы составляет 43,6  млн. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 16,3 млн. рублей по годам:

2012 год – 7,4 млн. рублей (с учетом проектирования)

2013 год – 3,9 млн. рублей

2014 год – 5,0 млн. рублей

средства  областного бюджета и прочих источников – 27,3 млн. рублей по годам:

2012 год - 10,9  млн. рублей

2013 год – 6,6 млн. рублей

2014 год – 9,8 млн. рублей

9. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод на территории МО «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 годы» производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

Iф    Iф        Iф

1     2         n

--- + --- + ... ---

Iп    Iп        Iп

1     2         n

E = ------------------- x 100%,

n

где:

E - эффективность реализации Программы (процентов);

Iф   -  фактический  индикатор,  достигнутый в ходе реализации Программы;

1

Iп  - нормативный индикатор, утвержденный Программой;

1

## n - количество индикаторов Программы.

Зам. Главы

Чебаркульского городского округа						А.П. Сафонов

Таблица 1

Перечень программных мероприятий по развитию системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | Комментарии | ПСД (проектно сметная документация) МБ, тыс. руб. | Объем финансования, тыс.руб. | Всего объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
|  |  |  |  | МБ | ОБ/проч. источ. | МБ | ОБ/проч. источ. | МБ | ОБ/проч. источ. | МБ | ОБ/проч. источ. |
| I. | Модернизация и реконструкция сетей ливневой канализации |
| 1 | Устройство оборудования существующей канавы ж/б лотками от ул. 1 Мая до ул. Попова - ул. Заря - озеро Чебаркуль | Отвод ливневых сточных вод с 4 мкр. Протяженность 720 п.м | 200,0 | 143,0 | 2 717,0 |  |  |  |  | 343,0 | 2 717,0 |
| 2 | Модернизация ливневой канализации от Комсомольской площади - 9 Мая - Пустырь - Озеро (3 мкр.) | Отвод ливневых сточных вод с 3 мкр. Протяженность 1576п.м | 600,0 | 60,0 | 570,0 |  |  |  |  | 660,0 | 570,0 |
| 3 | Облицовка (или устройство лотками) существующей канавы ж/б плитами от сада Металлург до ул. Крылова 20 (проект, строительство) | Отвод ливневых сточных вод с сада Металлург | 250,0 |  |  | 143,0 | 2 717,0 |  |  | 393,0 | 2 717,0 |
| 4 | Ремонт ливневой канализации по ул. Ленина (по четной стороне от Мира до Карпенко) | Отвод ливневых сточных вод с центральной цасти города |  | 100,0 | 1 500,0 |  |  |  |  | 100,0 | 1 500,0 |
| 5 | Ремонт существующих сетей ливневой канализации Чебаркульского городского округа | Восстановление системы ливневой канализации |  | 3 000,0 |  | 3 500,0 |  | 4 500,0 |  | 11 000,0 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Комментарии | ПСД (проектно сметная документация) МБ, тыс. руб. | Объем финансования, тыс.руб. | Всего объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
|  |  |  |  | МБ | ОБ/проч. источ. | МБ | ОБ/проч. источ. | МБ | ОБ/проч. источ. | МБ | ОБ/проч. источ. |
| II. | Проектирование и строительство сетей ливневой канализации |
| 6 | Строительство ливневой канализации вдоль ул.Мира от ул.Ленина до ул.1Мая | Отвод ливневых сточных вод с ул.Мира, 350 метров | 265,0 | 132,8 | 2 522,6 |  |  |  |  | 397,8 | 2 522,6 |
| 7 | Проектирование и строительство ливневой канализации мкр.Южный, для сброса в озеро Чебаркуль и(или) р.Коелга | Отвод ливневых сточных вод с мкр.Южный | 650,0 |  |  |  |  | 324,6 | 6 167,4 | 974,6 | 6 167,4 |
| III. | Проектирование и строительство локальных очистных комплексов |
| 8 | Проектирование и строительство локального очистного комплекса (3 мкр.) | Очиска ливневых сточных вод перед сбросом в водоем питьевого назначения, 1 шт. | 600,0 |  |  | 206,3 | 3 918,7 |  |  | 806,3 | 3 918,7 |
| 9 | Проектирование и строительство локального очистного комплекса (от коллектора через Фанерный комбинат до ул.Северная 46) | Очиска ливневых сточных вод перед сбросом в водоем питьевого назначения, 1 шт. | 600 | 218,8 | 3556,2 |  |  |  |  | 818,8 | 3556,2 |
| 10 | Проектирование и строительство локального очистного комплекса от ул. Осипенко на Травяное болото | Очиска ливневых сточных вод перед сбросом в водоем питьевого назначения, 1 шт. | 600,0 |  |  |  |  | 189,8 | 3 605,2 | 789,8 | 3 605,2 |
|  | ИТОГО по объектам ливневой канализации |  | 3 765,0 | 3 654,6 | 10 865,8 | 3 849,3 | 6 635,7 | 5 014,4 | 9 772,6 | 16283,3 | 27 274,1 |