Приложение к постановлению

Главы МО «Чебаркульский городской округ»

от ________________№_____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ЧЕБАРКУЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2011 - 2014 ГОДЫ»

Паспорт

муниципальной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

в Чебаркульском городском округе на 2011 -2014  годы»

| Наименование главного распорядителя средств местного бюджета | - | Управление жилищно - коммунального хозяйства |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | - | муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Чебаркульском городском округе на 2011-2014 годы» (далее именуется – Программа) |
| Муниципальный заказчик Программы | - | Администрация Чебаркульского городского округа |
| Ответственный исполнитель Программы | - | Управление жилищно - коммунального хозяйства |
| Цель Программы | - | Обеспечение предоставления финансовой поддержки на преодоление последствий недофинансирования жилищно-коммунального комплекса в предыдущие годы по капитальному ремонту многоквартирных домов |
| Задачи Программы | - | проведение капитального ремонта многоквартирных домов и приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей строительных конструкций и элементов жилых зданий; повышение комфортности проживания граждан |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - | количество капитально отремонтированных домов – 66, в том числе: 2012 год - 20 домов, 2013 год- 22 дома, 2014 год- 24 дома. |
| Этапы и сроки реализации Программы | - | 2011-2014 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | Общий объем финансирования Программы –208746,9тыс. рублей, в том числе за счет средств: государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее именуется – Фонд) –179934,5 тыс. рублей; областного бюджета –14991,1тыс. рублей, местных бюджетов –3375,5тыс. рублей; товариществ собственников жилья (далее именуется – ТСЖ), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах –10445,8тыс. рублей. Объем финансирования Программы в 2011 году –248 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Фонда–0 тыс. рублей; областного бюджета –0 тыс. рублей, местных бюджетов –248тыс. рублей; товариществ собственников жилья (далее именуется – ТСЖ), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах –0 тыс. рублей. Объем финансирования Программы в 2012 году –72057,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Фонда–62185,4 тыс. рублей; областного бюджета –5180,9 тыс. рублей, местных бюджетов –1080,9тыс. рублей; товариществ собственников жилья (далее именуется – ТСЖ), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах –3610,1 тыс. рублей. Объем финансирования Программы в 2013 году –70415,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Фонда–60768,4 тыс. рублей; областного бюджета –5062,9 тыс. рублей, местных бюджетов –1056,2тыс. рублей; товариществ собственников жилья (далее именуется – ТСЖ), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах –3527,8 тыс. рублей. Объем финансирования Программы в 2014 году –66026,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Фонда–56980,7 тыс. рублей; областного бюджета –4747,3 тыс. рублей, местных бюджетов –990,4тыс. рублей; товариществ собственников жилья (далее именуется – ТСЖ), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах –3307,9 тыс. рублей. *В случае отсутствия финансирования за счет средств Фонда, финансирование осуществляется за счет средств прочих источников |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - - | снижение уровня физического износа многоквартирных домов создание института эффективных собственников жилья |

## Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников помещений - граждан, которые в настоящее время не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объеме финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уровню износа многоквартирных домов, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

В соответствии с формой № 22-ЖКХ (реформа) федерального статистического наблюдения «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства»   количество многоквартирных домов в Чебаркульском городском округе на 1 января 2011 года составляет 336 единиц.

Общая площадь многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, составляет 216,7 тыс. кв. метров. За годы реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в Чебаркульском городском округе отремонтировано 58 многоквартирных дома общей площадью 131,6 тыс. квадратных метров. Условия проживания улучшили более 5 тыс. человек.

Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет средств Фонда, бюджетных средств, направлены на преодоление последствий недофинансирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение государственной финансовой поддержки капитального ремонта многоквартирных домов, а также на привлечение средств ТСЖ, и собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется управляющей организацией, что позволит привести в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан.

Решить проблему снижения физического износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением средств областного и местного бюджетов, средств ТСЖ, и собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией.

## Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

2. Основной целью Программы является обеспечение предоставления финансовой поддержки на преодоление последствий недофинансирования жилищно-коммунального комплекса в предыдущие годы по капитальному ремонту многоквартирных домов

Программа предусматривает решение следующих задач:

- проведение  капитального  ремонта  многоквартирных домов  и  приведение  в  нормативное  состояние  и соответствие  установленным  санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей строительных конструкций и элементов жилых зданий; повышение комфортности проживания граждан.

## Глава III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3. В рамках реализации Программы предполагается осуществить финансирование за счет средств Фонда, областного бюджета, местного бюджета проведения капитального ремонта многоквартирных домов на условиях их софинансирования из других источников, в том числе, средств ТСЖ, собственников помещений в многоквартирных домах. В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто снижение уровня износа многоквартирных домов.

Реализация программы проводится в два этапа.

На I этапе (до 31 декабря 2011 года) проводятся мероприятия по выполнению условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

На II этапе (2012-2014 годы), ежегодно,  формируется заявка на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, областного бюджета и других источников.

## Глава IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

4. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач. Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 1.

5. Управление жилищно-коммунального хозяйства формирует перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту на основании заявок, представленных  управляющими компаниями, ТСЖ, в пределах выделенных лимитов бюджетных средств.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, приведен в приложении 2.

6. Средства Фонда, областного и местных бюджетов для реализации проектов по капитальному ремонту многоквартирных домов будут предоставляться на условиях софинансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств ТСЖ, и собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, на основании решения общего собрания членов ТСЖ, или собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, в размере не менее чем пять процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт крыш;

3) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

4) утепление и ремонт фасадов;

5) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа).

Финансовая поддержка при проведении капитального ремонта многоквартирного дома предоставляется не только на указанные работы, но и на разработку проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

7. Сумма финансирования работ по капитальному ремонту в расчете на один квадратный метр общей площади помещений многоквартирного дома не может быть больше предельной стоимости проведения капитального ремонта на один квадратный метр общей площади помещений многоквартирного дома.

## Глава V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

8. Общий объем финансирования Программы –208746,9тыс. рублей, в том числе за счет средств:

государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее именуется –  Фонд) –179934,5 тыс. рублей;

областного бюджета –14991,1тыс. рублей,

местных бюджетов –3375,5тыс. рублей;

товариществ собственников жилья и собственников помещений в многоквартирных домах –10445,8тыс. рублей.

Объем финансирования Программы в 2011 году –248 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Фонда–0 тыс. рублей;

областного бюджета –0 тыс. рублей,

местных бюджетов –248тыс. рублей;

товариществ собственников жилья и собственников помещений в многоквартирных домах –0 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы в 2012 году –72057,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Фонда–62185,4 тыс. рублей;

областного бюджета –5180,9 тыс. рублей,

местных бюджетов –1080,9тыс. рублей;

товариществ собственников жилья и собственников помещений в многоквартирных домах –3610,1 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы в 2013 году –70415,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Фонда–60768,4 тыс. рублей;

областного бюджета –5062,9 тыс. рублей,

местных бюджетов –1056,2тыс. рублей;

товариществ собственников жилья и собственников помещений в многоквартирных домах –3527,8 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы в 2014 году –66026,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Фонда–56980,7 тыс. рублей;

областного бюджета –4747,3 тыс. рублей,

местных бюджетов –990,4тыс. рублей;

товариществ собственников жилья и собственников помещений в многоквартирных домах –3307,9 тыс. рублей.

*В случае отсутствия финансирования за счет средств Фонда, финансирование осуществляется за счет средств прочих источников

9. Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении 3.

## Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

10. Управление жилищно-коммунального хозяйства формирует перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту на основании заявок, представленных  управляющими компаниями, ТСЖ, в пределах выделенных лимитов бюджетных средств.

Отбор заявок на участие в реализации мероприятий программы производится с учетом их соответствия условиям отбора.

Условиями участия многоквартирных домов  в программе являются:

1) представление технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и положительного заключения областного государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации и проектов документов территориального планирования Челябинской области» (далее именуется – Госэкспертиза Челябинской области) по планируемым к реализации проектам по капитальному ремонту многоквартирных домов;

2) предоставление протокола решения общего собрания членов ТСЖ, или собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и долевом финансировании данных видов работ за счет средств ТСЖ и собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется управляющей организацией, в размере не менее чем пять процентов от общего объема средств, указанных в заключении областного государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области» на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, предусматривающего порядок оплаты собственниками капитального ремонта многоквартирного дома;

3) наличие кадастрового номера земельного участка под многоквартирным домом, в отношение которого планируется предоставление финансовой поддержки;

4) проведение обязательного энергетического обследования многоквартирного дома, подтвержденного энергетическим паспортом или договором на проведение такого обследования;

5) наличие технического паспорта многоквартирного дома, оформленного в соответствии с утвержденными Фондом методическими рекомендациями по составлению технического паспорта многоквартирного дома.

11. Управление жилищно- коммунального хозяйства при оценке заявок также оценивает следующие показатели:

1) техническое состояние жилищного фонда в муниципальном образовании (уровень физического износа);

2) объем работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Приоритет при прочих равных условиях будет отдан проектам по капитальному ремонту многоквартирных домов с более высоким уровнем износа и уровнем софинансирования работ по капитальному ремонту за счет средств ТСЖ и собственников

## Глава VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

12. Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2015 году:

- снижение уровня физического износа многоквартирных домов;

-увеличение доли многоквартирных домов, в которых принято решение о выборе способа управления ТСЖ.

13. Система целевых индикаторов программы представлена в таблице 1.хозтв

### Таблица 1

| № п/п | Индикаторы по направлениям | Единицы измерения | Факт 2010 год | Факт 2011 год | План | План | План | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| 1. | количество капитально отремонтированных домов | единиц | 0 | 0 | 20 | 22 | 24 | 66 |
| 2. | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов (определена как отношение капитально отремонтированных домов к общему количеству многоквартирных домов-(336 домов) | % | 0 | 0 | 5,95 | 12,5 | 19,6 | 19,6 |

## Глава VIII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод на территории МО «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 годы» производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

Iф    Iф        Iф

1     2         n

--- + --- + ... ---

Iп    Iп        Iп

1     2         n

E = ------------------- x 100%,

n

где:

E - эффективность реализации Программы (процентов);

Iф   -  фактический  индикатор,  достигнутый в ходе реализации Программы;

1

Iп  - нормативный индикатор, утвержденный Программой;

1

## n - количество индикаторов Программы.

и

**Ии

Исполняющий обязанности

начальника УЖКХ	С.А. Городилов