Информация

о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки на территории Чебаркульского городского округа» за 2011год.

В  2011 году муниципальная целевая  программа  «Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки на территории  МО «Чебаркульский городской округ»   выполняется за счет средств местного бюджета в количестве – 1,35млн.руб.

За счет средств местного бюджета, полученных от платы за негативное воздействие на окружающую среду, на   октябрь 2011 года выполнены мероприятия, улучшающие экологическую ситуацию на сумму 717,993 тысяч рублей,

1. Охрана водных ресурсов:

1.1. МУ УЖКХ заключен контракт по разработке проектно-сметной документации на строительство локальных очистных сооружений на ливневом стоке в озеро Чебаркуль на сумму 299 тыс.руб.

1.2. Уборка от мусора водоохранных зон озер Чебаркульского городского округа. Работа проводилась во 2 и 3 квартале, сумма финансирования – 60 тыс. рублей. Работы выполнены полностью. Вывезено 70 тонн мусора. Проводилась очистка водооохранной зоны озера Чебаркуль, озера Еловое, озера Теренкуль и  озера Мисяш (южное побережье).

1.3.. От сухостойных деревьев очищалась территория в районе мыса  Семерик и прибрежной зоны на территории мелких песков, убрано 389 деревьев. Выделено – 50 тысяч рублей, израсходовано – 49,993тысяч рублей.

1.4. Ежемесячно проводятся замеры уровней озер Чебаркуль, Еловое, Б. Кисегач по договору с ООО «Геотоп», сумма финансирования – 38 тысяч рублей.

1.5.  Установлено 5 аншлагов экологического содержания « Стоянка автотранспорта и свалка мусора запрещена»: западнее д.38 по ул.Лесная, въезд на Марьин остров, ул.Пионерская (между домами 21и 23) и 2 на озере Еловое (возле ДОЛ «Чайка» и пляжа б\о ЧГАО). Кроме того проведен ремонт аншлага по ул. Колхозная рядом с пирсом. Сумма финансирования со средств местного бюджета, полученных от оплаты за негативное воздействие составила 20 тысяч рублей.

2. Санитарная очистка города:

2.1. Постоянно выполняются мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. Выделено – 200 тысяч рублей, работы выполнены на 66,076 тысяч рублей во 2 квартале.  Вывезено 229 м3мусора. Остальная часть работы проводиться в 3 и 4 квартале.

2.2. Оборудование контейнерных площадок в частном секторе. Приобретено 30 мусорных контейнеров объемом 0,75м3. Выделено 200 тысяч рублей, израсходовано – 99 тысяч рублей. 101 тыс.рублей будет израсходована в 4 квартале на оборудование площадок и отсыпку подъезда к ним.

3. Содержание зеленых насаждений:

На мероприятия по посадке и реконструкции зеленых насаждений выделено 160 тысяч рублей, работа выполнена на  - 150,0 тысяч рублей.

| Обрезка и снос деревьев | Посадка древесно-кустарниковой растительности |
| --- | --- |
| выполнено | Сумма финансирования Тысяч рублей | Выполнено | Сумма финансирования Тысяч рублей |
| Снос – 4 шт. деревьев | 50,0 | 40 кустарников 12 деревьев | 30,113 69,887 |

Финансирование природоохранных мероприятий за счет средств, поступающих в местный бюджет от платы за негативное воздействие на окружающую среду  на октябрь 2011год

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые затраты (тыс. руб.) в кв. |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | 1факт | 2факт | 3факт | 4план |
| 1 | Охрана водных объектов |
| 1.1 | Проектирование и строительство локальных очистных сооружений на ливневом стоке в озеро Чебаркуль | 300 |  |  |  | 600 |
| 1.2 | Проектирование и строительство канализационного коллектора от ГУЗ ОТБ ливневом стоке | 300 |  |  |  | 0 |
| 1.3 | Очистка акватории озера Чебаркуль от сухостойных деревьев | 50 | 49,993 |  |  | 0 |
| 1.4 | Уборка от мусора водоохранных зон озер и зеленых зон городского округа | 60 |  | 20 | 40 | 0 |
| 1.5 | Проведение замеров уровней озер Чебаркуль, Еловое, Б. Кисегач | 38 |  | 11,4 |  | 26,6 |
| 1.6 | Установка аншлагов, экологического содержания | 20 |  |  | 20 | 0 |
| 2 | Санитарная очистка города |
| 2.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | 200 |  | 66,076 |  | 133,9 |
| 2.2 | Оборудование контейнерных площадок | 200 |  | 99 |  | 101 |
| 3 | Содержание зеленых насаждений |
| 3.1 | Посадка древесно-кустарниковых насаждений и уход за ними | 100 |  | 30,113 |  | 69,887 |
| 3.2 | Реконструкция зеленых насаждений | 60 | 50 |  |  | 10 |
| 4 | Финансирование прочих природоохранных мероприятий |
| 4.1 | Экологическое воспитание школьников | 6 |  |  |  | 6 |
| 4.2 | Информационное обеспечение | 10 |  | 0,57 |  | 9,43 |
| 4.3 | Участие в семинарах, конференциях по вопросам экологии и др. | 6 |  |  |  | 6 |
|  | ИТОГО | 1350 | 99,993 | 227,159 | 60,0 | 962,817 |

Начальник отдела по охране окружающей среды				Л.П.Куракина