УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

# ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ул. Ленина, 13 «а», город Чебаркуль Челябинской области, 456440 Российская Федерация. Телефон: (8-35168)  2-22-63, факс: (8-35168)  2-22-63, http://www.umo74.ucoz.ru, e-mail:  obrazovanie74@gmail.com

«____»  ______ 2012г.  № ____

В собрание депутатов Чебаркульского городского округа

| О ходе выполнения решения Собрания депутатов от 03.05.2012 года № 385/174 «О подготовке образовательных учреждений к новому 2012-2013 учебному году» (в т.ч. решение ПДК от 23.04.2012г. №165-4). |
| --- |
| № п/п | Направление мероприятий | Наименование учреждений | Выделено средств тыс. руб. | Освоено средств на 15.07.2012 | Ожидаемый расход средств субсидии (в рублях) по состоянию на: 15.07.2012 |
|  |  |  |  |  | 1 августа | 15 августа | 1 сентября | 15 сентября | 1 октября |
| 1 | Модернизация системы общего образования |  | 12693,3 | 741,5 | 288,6 | 2623,4 | 6850,4 | 1168,2 | 0,0 |
| 1.1 | Приобретение оборудования | Общеобразовательные школы №1,2,4,6,7,9,11,76 | 6186,7 | 117,3 | 168,7 | 1518,0 | 4382,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) | Общеобразовательные школы №1,2,4,6,9,11,76 | 4048,0 | 402,8 | 80,0 | 1004,4 | 1392,6 | 1168,2 | 0,0 |
| 1.3 | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | Общеобразовательные школы №1,4,6,11 | 1311,1 | 95,0 | 39,9 | 101,0 | 1075,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Реализация национального проекта "Образование" |  | 2181,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание современных требований, в том числе: - ремонт спортивного зала -ремонт спортивной площадки - ремонт кровли | Общеобразовательные школы №1, школа №7 | 1120,0 160,0 360,0 450,0 150,0 |  |  | 150,0 | 970,0 |  |  |
| 2.2 | Приобретение оборудования для мастерских | Общеобразовательные школы №1,2,4,7,76 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 2.3 | Приобретение компьютерного оборудования | Общеобразовательные школы №1,2,4,6,7,9,11 | 550,0 |  | 350,0 | 200,0 |  |  |  |
| 3 | МЦП Развитие дошкольного образования |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание дополнительных мест | Дошкольные учреждения №1,2,5,6,14,23,25, 26,42 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |
| 4 | Денежные средства, выделенные депутатами |  | 880,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание современных требований | Общеобразовательные школы №1,2,11 | 590,0 |  |  | 590,0 |  |  |  |
| 4.2 | Приобретение оборудования | Общеобразовательные школы № 4,11,76 | 290,0 |  | 150,0 | 140,0 |  |  |  |
| 5 | Областные средства -на ремонт фасада | Общеобразовательная школа № 2 | 645,0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 16649,30 | 741,50 | 288,6 | 4053,40 | 7820,40 | 1168,20 | 0,0 |
| Управлением образования администрации Чебаркульского городского округа проведены централизованные закупки по -компьютерному оборудованию на сумму 1895,5тыс.руб, протокол №91-Э/12 от 26.06.12 (срок заключения контракта 9.07.2012г, срок исполнения 31.08.2012) -учебно-лабораторному оборудованию на сумму 926,743 тыс. руб., протокол №93-Э/12 от 3.07.2012г (срок заключения контракта 16.07.2012 срок исполнения 10.08.2012г) -учебно-производственному оборудованию инструментов (мальчики) на сумму 105502,0 тыс. руб., протокол 271-ЗК(2) (срок заключения контракта 11.07.2012, срок исполнения 10.08.2012) -спортивному оборудованию на сумму 218000,00тыс. руб., протокол 282-ЗК от 2.07.2012 (срок заключения контракта 9.07.2012, срок исполнения 10.08.2012) |
| Начальник Управления образования администрации |  |  |  |  |  | С.А. Виноградова |  |