УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

# ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ул. Ленина, 13 «а», город Чебаркуль Челябинской области, 456440 Российская Федерация. Телефон: (8-35168)  2-22-63, факс: (8-35168)  2-22-63, http://www.umo74.ucoz.ru, e-mail:  obrazovanie74@gmail.com

«__03__»  сентября 2012г.  № __

на №                                                                В Собрание депутатов ЧГО

Информация

о  готовности к новому 2012-2013 учебному году

В целях подготовки к новому 2012-2013 учебному году в  муниципальной целевой программе по реализации приоритетного национального проекта «Образование» на территории Чебаркульского городского округа на 2012-2013 гг., предусмотрены  денежные средства в размере  2181,0 тыс. рублей (освоено 1014,3  тыс. рублей – 48%).

Запланированы  мероприятия

- по подготовке к новому учебному году 1120,0 тыс.рублей    (освоено – 445,0 тыс.рублей – 40%);

- по оснащению школ   учебно-наглядными пособиями и оборудованием  (приобретаются АРМы, лего-конструкторы, оборудование по предмету «Технология») - 650,0 тыс.рублей (освоено -  394,0 тыс.рублей – 61%);

- по поддержке  педагогических работников (проведен конкурс  профессионального мастерства «Педагогический дебют»;  в октябре 2012 года запланировано вручение муниципальных грантов, осуществляется доплата к заработной плате молодым специалистам) - 369,8 тыс.рублей (освоено –  162,3 тыс.рублей – 44%);

- по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи – 15,0 тыс.рублей (освоено – 13,0 тыс.рублей – 87%);

- по совершенствованию форм воспитания в образовательном процессе (в сентябре-октябре 2012 года  запланировано  проведение конкурса профессинального мастерства «Самый классный классный») -26,2 тыс.рублей.

В рамках подготовки к новому учебному  году:

1) Для создания современных требований к содержанию школьных спортивных залов  выделено школе № 1 – 160,0 тыс.рублей – работы  закончены – 26.08.12г;  школе № 7 – 360,0 тыс.рублей - работы выполнены,  спортивных площадок  - школе № 7 – 450,0 тыс.рублей, ремонт кровли  - школе № 7  - 150,0 тыс.рублей - работы  закончены

2) В рамках  реализации комплекса  мер по  модернизации общего образования за счет  субсидии местному бюджету предусмотрены денежные средства  в сумме 12693,3 тыс. рублей, в том числе  5359,1 тыс.рублей на мероприятия  по подготовке к новому учебному году (освоено – 2554, 3 тыс.рублей – 48% выделенных средств):

-  на развитие школьной инфраструктуры- 4048,0 тыс. рублей (освоено – 1560,3 тыс.рублей – 39%), в том числе: школе №1 - 1013,0 тыс. руб.  смонтировано аварийное освещение, проведена замена электропроводки; школе №2 - 466, 0 тыс. рублей ремонтные работы столовой и  подвала закончены; школе №4- 910,0 тыс. рублей  проведены ремонт спортивного зала, канализации, частичный ремонт кровли, противопожарные мероприятия; школе  №6- 896,7 тыс. рублей  до 30.08.12г будет закончен ремонт пола  столовой, туалетов, фасада; школе  №9- 59,6 тыс. рублей  проведен ремонт столовой  и туалетов; школе №11- 391,0 тыс. рублей  выполнены работы  по замене покрытия  спортивной площадки; школе №76- 119,7 тыс. рублей  проведен ремонт туалетов;

- на осуществление мер, направленных на энергосбережение общеобразовательных учреждений - 1311,1 тыс. рублей (освоено – 994,0 тыс.рублей – 76%), в том числе школе № 1 – 949,0 тыс.рублей  закончены  мероприятия по замене окон, приобретению энергосберегающих ламп; школе № 4 – 113,4 тыс.рублей - установлен тепловой счетчик во втором здании школы; школе  № 6 – 48,0 тыс.рублей  проведена замена дверей; школе № 11 – 207,0 тыс.рублей выполнена замена окон, приобретение энергосберегающих ламп.

По итогам проверки готовности  к новому учебному году приняты

-без замечаний надзорных органов  шк.№ 11, детсад № 42, СЮН, ЦВР;

- без замечаний Пожнадзора -  шк. №1,4,11, детсады № 1,2,4,5,6,9,14,23,42, ЦДТ, ЦВР, СЮН;

- без замечаний Роспотребнадзора  - шк. № 11, детсады № 1,3,6,9,42, ЦВР, СЮН.

Основные мероприятия

- по пожарной   безопасности -   установка противопожарных дверей – детсад № 6;  монтаж аварийного освещения -  шк.№ 7;

- по  выполнению санитарно-гигиенических требований – ремонт туалетов (установка кабинок) – шк. № 2,6,7;  душевых в спортзалах -  шк.№ 6,7;  беговых дорожек – шк. № 1,2,6, детсад № 25; бассейна – шк.№ 7;  улучшение освещенности ОУ – шк. № 7,9,76;  замена линолеума шк.№ 10, детсад № 26;  установка теневых навесов на прогулочные площадки  детсады № 1,2,4;  капремонт пищеблока – детсад № 23;  ремонт фасада шк.№ 2, детсад № 23, ЦДТ;  вентиляции – ЦДТ;

- по антитеррористической защищенности -  ремонт ограждения  шк.№ 6, детсад № 6.

В результате  реализации  мероприятий по модернизации образования по итогам 1 полугодия 2012 года  достигнуты следующие показатели:

| № п/п | Индикативные показатели | 2012 год (план) | I квартал 2012 года ( факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в Челябинской области в текущем году и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике области в прошлом году |  | 80,1% |
|  | среднемесячная заработная плата учителей общеобразовательных учреждений за I полугодие 2012 года, руб. | 18 184 | 16 208,48 |
| 2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников, %: | 25,5% | 15,4% |
|  | общая численность школьников общеобразовательных учреждений, чел. | 4428 | 4283 |
|  | численность школьников общеобразовательных учреждений, обучающихся по федеральным государственным стандартам, чел. | 1129 | 658 |
| 2.1. | Доля школьников на I ступени обучения, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников на I ступени обучения, %: | 53,7% | 34,5% |
|  | общая численность школьников общеобразовательных учреждений на I ступени обучения, чел. | 1961 | 1905 |
|  | численность школьников общеобразовательных учреждений, обучающихся по федеральным государственным стандартам на I ступени обучения, чел. | 1053 | 658 |
| 2.2. | Доля школьников на II ступени обучения, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников на II ступени обучения, %: | 3,9% | 0 (апробация планируется с 01.09.2012г.) |
|  | общая численность школьников общеобразовательных учреждений на II ступени обучения, чел. | 1935 | 1900 |
|  | численность школьников общеобразовательных учреждений, обучающихся по федеральным государственным стандартам на II ступени обучения, чел. | 76 | 0 |
| 2.3. | Доля школьников на III ступени обучения, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников на III ступени обучения, %: | 0 | 0 (апробация планируется с 01.09.2013г.) |
|  | общая численность школьников общеобразовательных учреждений на III ступени обучения, чел. | 532 | 478 |
|  | численность школьников общеобразовательных учреждений, обучающихся по федеральным государственным стандартам на III ступени обучения, чел. | 0 | 0 |
| 3. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей, %: | 19% | 6,5% |
|  | общая численность учителей общеобразовательных учреждений, чел. | 290 | 276 |
|  | численность учителей общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, чел. | 55 | 18 |
| 4. | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей и руководителей, %: | 29,3% | 12,7% |
|  | общая численность учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, чел. | 317 | 308 |
|  | численность учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, чел. | 93 | 39 |
| 5. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений, %: | 20% | 20% |
|  | общее количество общеобразовательных учреждений, ед. | 10 | 10 |
|  | количество базовых общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение учащихся, ед. | 2 | 2 |
| 6. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положи тельная | положительная |

Кроме этого,  по итогам 1 полугодия 2012 года доля обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса,  составляет  75,6%  (план 2012г. -80,4%).

Начальник Управления  образования				С.А.Виноградова

Исполнитель:

О.А.Гришина

т. 8(35168)23963