ИНФОРМАЦИЯ

О ходе выполнения мероприятий, финансируемых за счет средств выделенных депутатам на 2012г.

1. Строительство детских площадок: для проведения работ с подрядными организациями заключены договора на ремонт существующих и приобретение и установку новых малых архитектурных форм во дворах по адресам ул. Карпенко 4 и 4А, ул. Октябрьская 9Б, в жилых домах сан. «УралВО» и на пос. Елагина. Общая сумма заключенных договоров 299 495,00 рублей. Срок проведения работ с 20.08.2012 по 30.09.2012г.

2.Уличное освещение разъезда Кисегач  60,0 рублей - ведется подготовка документов для заключения договора с подрядной организацией. Срок исполнения сентябрь 2012г.

3. Приобретение светильников для уличного освещения 200,0 рублей- ведется подготовка документов для проведения котировки. Срок исполнения октябрь 2012г.

4. Устройство пешеходной дорожки по ул.Куйбышева 480,0 рублей -подготовлены и направлены  пакет документов в отдел муниципального отдела администрации для проведения котировки. Срок исполнения с 03.09.2012г. по 10.09.2012г.

5. Освещение хоккейного корта в пос. Каширинский  110,0 рублей - ведется подготовка документов для проведения котировки. Срок исполнения октябрь – ноябрь 2012г.

6. Подготовка проектно- сметной документации на строительство водопровода в пер.Кривом – ведется работа по определению количества абонентов, получение тех. условий  на проектирование определяется исполнитель проекта. Срок исполнения  октябрь 2012г.

Начальник УЖКХ						В.П. Ченцов