к решению Собрания депутатов

Чебаркульского городского округа

от 06.03.12 № 344/157

Наказы избирателей, данные депутатам Собрания депутатов Чебаркульского

городского округа 4-го созыва и главе Чебаркульского городского округа.

| № п/п | Содержание наказа | Кому дан наказ | Меры по реализации наказа | Затраты на реализацию, источник финансирования | Срок исполнения | Исполни тель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Снятые с контроля решением Собрания депутатов от 01.03.2011г. № 161/68 |
| 11. | Отсутствие общедомовых приборов учета по воде и теплоэнергии ведет к необоснованно завышенной оплате населением теплоэнергоресурсов. |  | Разработать городскую целевую программу установки общедомовых приборов учета воды и теплоэнергии. | Разработать программу энергосбережения | 3кв. 2010г. | МУ ЖКХ, Матвеев Ю.В | (решение № 161/68 от 01.03.2011) Разработана муниципальная программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в МО «ЧГО» на 2012 год» (в 2011 году действовала аналогичная программа) |
| 14. | Нарушена целостность стены школы № 4. По заключению экспертизы необходима заделка трещины. |  | Выполнить при подготовке к новому учебному году заделку трещины. | Выполнить ремонт | 3кв. 2010г. | Виноградова С.А., Гура В.В. | (решение № 161/68 от 01.03.2011) |
| 19. | Недоукомплектованность центральной городской больницы медицинскими кадрами негативно сказывается на качестве медицинских услуг, вызывает справедливые жалобы населения. |  | Разработать реальную программу обеспечения центральной городской больницы медицинскими кадрами и их закрепления на период до 2015г. |  | 4кв. 2010г. | Пилипенко В.П., Гура В.В. | (решение № 161/68 от 01.03.2011) |
| 20. | Отсутствие подъездных путей к школе № 7 затрудняет в случае возникновения аварий подъезд к школе спецмашин. |  | Оборудовать подъезды для спецтранспорта к школе № 7 | 254 000,00 руб. | 3кв. 2010г. | МУ ЖКХ, Матвеев Ю.В | (решение № 161/68 от 01.03.2011) В планах на 2012-2014 г. |
| 21. | На территории городского округа на протяжении пяти лет не реализуется ранее принятая целевая программа «Двор», предусматривающая обустройство дворов жилых кварталов спортивными и детскими игровыми площадками. |  | Скорректировать ранее принятую городским Собранием депутатов городскую программу «Двор» с учетом наказов, высказанных депутатам Собрания IV созыва. Утвердить программу в установленном порядке. Срок реализации программы до 2015г. | Разработка программы | 4кв. 2010г. | МУ ЖКХ, Матвеев Ю.В | (решение № 161/68 от 01.03.2011) Выполняется муниципальная целевая программа «Наш двор». В 2011 году в 18 дворах за счет бюджетных средств установлены малые архитектурные формы – гимнастические комплексы – 1 шт., детский спортивный комплекс – 1 шт., качели, песочницы, установки для лазания и игры с мячом, скамьи, ворота для мини-футбола с баскетбольным щитом, турники, брусья, карусели – 40 шт. Стоимость выполненных работ – 596,14 тыс. рублей. Кроме того на деньги депутатов городского Собрания во дворе домов по ул. Ленина 34, 34-а, 36 устроена тренажерная площадка (6 спортивных тренажеров – турники, брусья, штанги, ходьба). В счет внебюджетных источников по программе «Наш двор» (территориальное объединение работодателей г. Чебаркуля) по ул. Заря, 31 установлено 5 малых архитектурных форм и высажено 20 деревьев, во дворе домов 3-а, 3-г, 5-а по ул. Октябрьская – 12 малых архитектурных форм. |
| 25. | Недостаточно обеспечено представительство высших учебных заведений в школах городского округа. |  | Рассмотреть возможность создания представительств высших учебных заведений в системе образования городского округа. |  | 3кв. 2010г. | Виноградова С.А., Гура В.В. | (решение № 161/68 от 01.03.2011) |
| 26. | Управление образования городского округа не взаимодействует с Федеральным институтом развития образования. |  | Определить направления сотрудничества с Федеральным институтом развития образования по созданию экспериментальной площадки на базе учреждений образования городского округа. |  | 3кв. 2010г. | Виноградова С.А., Гура В.В. | (решение № 161/68 от 01.03.2011) |
| Выполненные на данный период |
| 4. | Проезжая часть ул. Осипенко на протяжении многих лет не грейдируется, затруднено движение автотранспорта. |  | Произвести грейдирование полотна дороги по ул. Осипенко | В счет муниципального заказа | 3 квартал 2010г. изм. на 2 кв. 2011 (161/68) | УЖКХ, Заместитель главы городского округа по городскому хозяйству | Во 2011 году (во II и III квартале) проводилось грейдирование полотна дороги с подсыпкой |
| 5. | Отсутствие пешеходных дорожек с асфальтовым покрытием создает проблемы для жителей домов ул. Калинина, 5а, ул. Крупской, 23а, ул. Ленина, 26а в период распутицы | Из наказов III созыва | Построить асфальтированные пешеходные дорожки к домам ул. Калинина5а, ул. Крупской, 23а, ул. Ленина, 26а с выходом на магистральные улицы, в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. | 1 217 000,00 руб. | 3кв. 2010г. (реестр ремонта УДС) изм. на 3 кв. 2011 (161/68) | УЖКХ, Заместитель главы городского округа по городскому хозяйству | Выполнено в III квартале 2010 года, работы выполнены не качественно, идут судебные процессы с недобросовестным подрядчиком. |
| 7. | Имена чебаркульцев – участников Великой Отечественной войны, умерших в послевоенный период не увековечены в сквере Победы. |  | 1.Разработать проект благоустройства восточной части сквера Победы и оборудование детской площадки. 2. Разместить стенды с именами ветеранов Великой Отечественной войны. 3. Выполнить работы в соответствии с проектом. |  | 2010г. 2010г. Июнь 2011г. | Первый заместитель главы городского округа по социально-экономическому развитию, заместитель главы городского округа по городскому хозяйству | Проект благоустройства выполнен. Стенд оформлен. |
| 15. | Жалобы жителей пос. Куйбышева на работу фельдшерско-акушерского пункта. |  | 1. Проверить работу фельдшерско-акушерского пункта, определить меры по нормализации его работы. 2. Провести обрезку перестойных тополей на территории ФАПа. |  | 3кв. 2010г. изм. на 3 кв. 2011 (161/68) | МЛПУ «ЧГБ», первый заместитель главы городского округа по социально-экономическому развитию, заместитель главы городского округа по городскому хозяйству | Определен врач общей практики |
| 16. | Отсутствие светофорного объекта на переходе ул. Каширина – железнодорожная платформа создает опасность для пешеходов. |  | Выполнить проект. Установить светофорный объект. | 715 000,00 руб. | 2011г. (муниципальный заказ) | УЖКХ, заместитель главы городского округа по городскому хозяйству | Установлен в 3 квартале 2011 года. |
| 24. | Трасса горячего водоснабжения «Котельная «Уралкуз» - IV микрорайоне» находится в аварийном состоянии, велики потери тепла, требует замены. |  | По результатам организации локального теплоснабжения 3 микрорайона, решить вопрос по 4 микрорайону. | 28 804 173,00 руб. | 2010-2012гг. | УЖКХ, заместитель главы городского округа по городскому хозяйству | Ремонт проведен в 2010 году |
| В стадии выполнения: |
| 1. | Из-за отсутствия ливневых отводов ул. 2-я Северная (пос. Южный) постоянно подтоплена. Проезд и проход затруднены. |  | 1. Разработать смету. 2.Предусмотреть отвод ливневых вод. 3. Произвести отсыпку проезжей части. | 2 000 000,00 руб. | 2012г. (муниципальный заказ) | УЖКХ, заместитель главы городского округа по городскому хозяйству | Не определен источник финансирования на разработку проектно-сметной документации |
| 2. | Газификация домов частного сектора прибрежной зоны не завершена (ул. Чкалова, Береговая и т.д.) | Из наказов III созыва | Завершить газификацию домов частного сектора ул. Чкалова и т.д. | 9 357 408,00 руб. | 2011г. 2012г.-2013г. | УЖКХ, заместитель главы городского округа по городскому хозяйству | В прибрежной зоне (ул. Советская, Чкалова, Больничная, Колхозная, Мичурина, пер. Тихий, Рабочий, Проходной) всего за 3 года построено 10 км газопровода низкого давления (в том числе в 2011 году – 3,8 км). На эти цели по программе направлено 14,8 млн. рублей, в том числе в 2011 году более 5,7 млн. рублей (в 2010 году построено 7 км газопроводов на сумму 7,7 млн. рублей). |
| 3. | Построить пешеходную дорожку вдоль ул. 1 Мая от ул. Октябрьской до железнодорожного вокзала. | Из наказов III созыва | Выполнить работы по прокладке пешеходной дорожки в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. | 1 967 000,00 руб. | 2011г. (муниципальный заказ) 2012г. | УЖКХ, заместитель главы городского округа по городскому хозяйству | Нет проектно-сметной документации, т.к. не определен источник финансирования |
| 6. | Затруднен проход жителей IV микрорайона к магазину «Виктория» и Колхозному рынку. | Из наказов III созыва | Построить асфальтированную пешеходную дорожку вдоль ул. Энгельса с выходом к магазину «Виктория» и Колхозному рынку в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. | 1 500 000,00 руб. | 3кв. 2010г. (реестр ремонта УДС) изм. на 3 кв. 2011 (161/68) 2012-2013г.г. | УЖКХ, заместитель главы городского округа по городскому хозяйству | Не выполнено из-за недостаточного финансирования |
| 8. | Не обеспечено нормальное водоснабжение жителей пос. Куйбышева и пос. Мисяш, что порождает многочисленные жалобы граждан. | Из наказов III созыва | 1. Выполнить работы по монтажу водовода в пос. Куйбышева в соответствии с проектно-сметной документацией. 2. Разработать и реализовать комплекс мероприятий по обеспечению водой жителей пос. Мисяш | 10 млн. руб. Не менее 8 млн. руб. | 2011г. (муниципальный заказ и областной бюджет (161/68) 2012-2013г. | УЖКХ, заместитель главы городского округа по городскому хозяйству | Проектно-сметная документация пос. Куйбышевский готова, определяется источник финансирования строительных работ. Комплекс мероприятий разработан по обеспечению водой пос. Мисяш, источник финансирования не определен |
| 9. | Газификация пос. Мисяш |  | Выполнить работы по газификации |  | 2014-2015гг. | УЖКХ, заместитель главы городского округа по городскому хозяйству | В 2011 году отсутствовало финансирование на газификацию п. Мисяш. На 2012-2014 годы запланировано проектирование и строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления по ул. Достоевского и Станционной. |
| 10. | Ликвидация угольных котельных или перевод их на более эффективные виды топлива (ул. Колхозная, 75, ул. Достоевского). |  | Добиться включения в областную программу сноса ветхих домов на 2010-2011гг. Решить вопрос по ликвидации угольных котельных или перевод их на более эффективные виды топлива ул. Колхозная, 75, ул. Достоевского. |  | 2011г. 2012г. 2011-2012г. 2014- 2015г. | УЖКХ, заместитель главы городского округа по городскому хозяйству | В п. Мисяш ул. Станционная, ул. Достоевского – две угольных котельных являются убыточными. Котельное оборудование морально и физически устарело. Планируется реконструкция за счет инвесторов. Есть целесообразность оказания финансовой помощи за счет бюджетных средств на строительство газопровода высокого и низкого давления. Ликвидация убыточных котельных возможна при газификации п. Мисяш (см. п. 9) На территории детского санатория «Каменный цветок» - угольная котельная, неэффективная, убыточная. Рассматривается реконструкция котельной на более эффективные угольные котлы, т.к. перевод на газ требует огромных денежных вложений. Источник финансирования не определен. Котельная по ул. Колхозная, 75. По окончании отопительного периода все жильцы будут расселены в новые 17 квартир по программе Переселения граждан из аварийного жилищного фонда. |
| 12. | На территории индивидуального жилого сектора городского округа, в том числе разъезда Кисегач, пос. Северный, а также в IV микрорайоне отсутствует эффективно работающая система уличного освещения с централизованным включением. |  | Разработать мероприятия с разбивкой по годам по реконструкции сетей уличного освещения на период 2010-2015гг. | На разработку ПСД = 500 000,00 руб. | Разработка – 2011г., реализация – 2012-2013гг. | УЖКХ, заместитель главы городского округа по городскому хозяйству | Составлена смета реконструкции уличного освещения по Чебаркульскому городскому округу. Общая сумма реконструкции 25 000 000 руб. В 2011 году полностью заменены светильники в поселке Северный, частично на разъезде Кисегач по программе «Добрые дела» |
| 13. | Не обеспечен организованный подвоз детей с разъезда Кисегач, санаторно-курортной зоны в школы города. |  | Решить вопрос организованного подвоза детей в школы города. | 422 704,00 руб. | До 01.09.2012г. | УЖКХ, заместитель главы городского округа по городскому хозяйству | Вопрос прорабатывается, необходима разворотная площадка для автобуса согласованная с руководством РЖД. Вопрос не решен из-за недостаточного финансирования |
| 17. | На протяжении пяти лет не решен вопрос перевода в жилое помещение бывшего здания интерната в пос. Мисяш, что не дает возможность узаконить проживание педагогических работников. |  | Подготовить необходимые документы и провести перевод здания бывшего интерната в категорию жилого помещения. |  | 1кв. 2011г. 2012 г. | УМС, заместитель главы городского округа по городскому хозяйству |  |
| 18. | На территории городского округа большинство пешеходных тротуаров и дорог находится в аварийном состоянии и требуют ремонта. |  | Разработать городскую программу ремонта пешеходных тротуаров и дорог на период до 2015г. с определением источника финансирования и включения в программу ремонт тротуаров и дорог, указанных в наказах данных депутатам избирателями. | Разработать программу | 4кв. 2010г. изм. на 4 кв. 2011 (161/68) 2012г. | УЖКХ, заместитель главы городского округа по городскому хозяйству | Программа ремонта пешеходных тротуаров и дорог разработана на 2012-2014 г. в счет дополнительно полученных средств местного бюджета и областного бюджета. |
| 23. | Имеют место случаи нарушения благоустройства территории после проведения аварийных работ на подземных инженерных сетях (ул. Электростальская, 7а, около здания телерадиокомпании «Уральская кузница» и т.д.) |  | Выявить места нарушения благоустройства, подрядные организации, производившие работы и обязать их восстановить нарушенное благоустройство территории. |  | 2010г. и постоянно 2012г. | УЖКХ, заместитель главы городского округа по городскому хозяйству | Поставлено на контроль |
| Снять, в связи с невозможностью выполнения. |
| 22. | Многие чебаркульцы из числа одиноких пенсионеров, ветеранов труда обращаются с просьбой о переселении их в Дом ветеранов. Вопрос строительства Дома ветеранов не решается: отсутствует проектно-сметная документация, не выбран земельный участок, не определено финансирование. |  | Разработать проектно-сметную документацию, определить земельный участок. Решить вопрос финансирования, приступить к строительству. |  | 4кв. 2010г. 1кв. 2011г. | первый заместитель главы городского округа по социально-экономическому развитию, заместитель главы городского округа по городскому хозяйству | Дом, как дом ветеранов, строиться не будет. |

Заместитель главы городского округа

по городскому хозяйству												А.П. Сафонов