О работе администрации города по созданию условий для массового отдыха  жителей города и организации обустройства мест массового отдыха населения.

Город Чебаркуль обладает богатыми  природно- климатическими условиями. В санаторно-курортной зоне Чебаркуля отдыхает много гостей и туристов. Задача администрации создать зоны отдыха  для чебаркульцев внутри города либо недалеко от города.

Разработан план мероприятий на 2012 год по организации зон отдыха и туризма на территории Чебаркульского городского округа, утвержденный главой города.

В первую очередь, намечены мероприятия по уже существующим зонам-отдыха, таким как: детский парк (около Уральской кузницы), Парк Победы, территория лыжной базы, муниципальный пляж.

Во-вторых намечены мероприятия по созданию новых мест отдыха- историко-этнографического комплекса «Чебаркульская  крепость» и всесезонного комплекса экстремального спорта и отдыха «Экстрим парк».

Работа по детскому парку и парку Победы начнется с межевания этих земельных участков, постановки на кадастровый учет и передачи их в оперативное управление соответствующим учреждениям. Вся эта работа должна быть закончена весной этого года.

В центральной части детского  парка  планируется открыть «этно-центр». К реализации проекта «этно-центр» планируется привлечь чебаркульских казаков (поэтому в названии заложено слово «этнос»- по гречески –народ, общность людей, объединенных культурой, традициями и т.д.). А там, где казаки, там и лошади. Планируется оказание платных услуг с участием лошадей для детей и взрослых под руководством опытных наставников. Будет  построена небольшая конюшня для временного содержания лошадей, открытый манеж и объекты казачьего поселения.

Инвестором проекта является Хуторское Казачье общество «Чебаркуль Старый». В настоящее время изготавливается эскиз комплекса и во второй половине 2012 года начнется подготовка к строительным работам.

Для полного освоения территории детского парка планируется организовать «тропу здоровья» для различных возрастных категорий жителей города.

«Тропа здоровья» будет  включать в себя не только круг для преодоления его ходьбой или бегом, но организацию площадок, где будут установлены уличные тренажеры для занятий общей физической подготовкой на все группы мышц.

Работы по обустройству «тропы здоровья» планируется выполнить в течение летнего периода 2012 года.

В текущем году на территории лыжной базы планируется организовать «велотуризм» - проведение однодневных велосипедных походов. В настоящее время разрабатываются маршруты однодневных велосипедных походов, начало и окончание которых будет происходить на лыжной базе.

В  апреле – мае будет   произведена закупка велосипедов и необходимого оборудования для проведения походов. С июня  планируется начать проведение велосипедных походов, согласно разработанным маршрутам (6 маршрутов).

Излюбленное место отдыха чебаркульцев - это парк Победы. В прошедшем году значительно преобразилась его восточная часть. Были выполнены работы по благоустройству на 2900 тыс. рублей. Требует решения недостроенный туалет в южной части парка Победы.

Летом большой популярностью пользуется муниципальный пляж. В июне прошлого года был привезен песок для благоустройства пляжа. Затрачено почти 200 тыс. рублей бюджетных средств. Договор аренды земли под муниципальный пляж оформлен с ИП Бредневым Ф.В. до 1.04.2013 года.

Второе направление работы по зонам отдыха- продвижение новых проектов «Чебаркульская крепость» и «экстрим-парк».

Комитетом архитектуры, градостроительства и землепользования подготовлено задание на разработку планировки территории для размещения историко-этнографического комплекса «Чебаркульская крепость». Проект планировки должен быть разработан на район сложившейся малоэтажной жилой застройки общей площадью почти 124 тыс.кв.м, расположенной на мысе Семерик, включая ул. Пионерскую и Береговую. Проект планировки должен предусмотреть организацию сквозного проезда на территорию комплекса по ул.Калинина, для чего необходимо проработать возможность выкупа земельного участка ИЖС для муниципальных нужд. В составе проекта планировки будет разработан проект межевания территории в соответствии с перечнем основных объектов, с учетом инженерной инфраструктуры. Проект должен предусмотреть сохранение естественного ландшафта территории, озеленение и благоустройство всей территории комплекса.

Следующий этап- это проведение конкурса на выбор проектной организации для разработки проекта планировки «Чебаркульской крепости».

Для этого необходимо «изыскать» дополнительные доходы местного бюджета, т.к. бюджетные ассигнования на это мероприятие не назначены, хотя в муниципальной программе «Развитие туризма на 2012-2014 год»  запланирован 1 млн. рублей.

После того, как будут изысканы средства,  проведен конкурс, определен подрядчик и получен  проект планировки необходимо провести публичные слушания перед утверждением проекта планировки комплекса «Чебаркульская крепость».

Далее, необходимо провести конкурсы на строительство инженерных сетей (при наличии средств) и конкурс на аренду участков под строительство отдельных объектов комплекса «Чебаркульская крепость».

В соответствии с постановлениями главы Чебаркульского городского округа функции заказчика-застройщика «Чебаркульской крепости» и «экстрим-парка» возложены на МБУ «Инфраструктура и строительство».

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА IV СОЗЫВА

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

от    «____»   __________ № ____

г. Чебаркуль

О работе администрации города по созданию условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения

В соответствии со статьей 26 Устава муниципального образования  «Чебаркульский городской округ» Собрание депутатов Чебаркульского городского округа РЕШАЕТ:

1.  Информацию о работе администрации города по созданию условий для массового отдыха жителей города и организации обустройства мест массового отдыха населения принять  к  сведению.

2.  Контроль за исполнением решения возложить на ПДК по вопросам городского хозяйства (председатель Барышников В.Л.).

Председатель собрания депутатов

Чебаркульского городского округа                                            В.Г.Фахуров