к решению Собрания депутатов

Чебаркульского городского округа

от 01.03.11 №161-/68_______

Наказы избирателей, данные депутатам Собрания депутатов Чебаркульского

городского округа 4-го созыва и главе Чебаркульского городского округа.

| № п/п | Содержание наказа | Кому дан наказ | Меры по реализации наказа | Затраты на реализацию, источник финансирования | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Из-за отсутствия ливневых отводов ул. 2-я Северная (пос. Южный) постоянно подтоплена. Проезд и проход затруднены. |  | 1. Разработать смету. 2.Предусмотреть отвод ливневых вод. 3. Произвести отсыпку проезжей части. | 2 000 000,00 руб. | 2012г. (муниципальный заказ) | МУ ЖКХ, Матвеев Ю.В. |
| Запланировано на 2012г. |
| 2. | Газификация домов частного сектора прибрежной зоны не завершена (ул. Чкалова, Береговая и т.д.) | Из наказов III созыва | Завершить газификацию домов частного сектора ул. Чкалова и т.д. | 9 357 408,00 руб. | 2011г. | МУ ЖКХ, Матвеев Ю.В |
| Выполнено. Проведен газопровод низкого давления L=6483,7м. |
| 3. | Построить пешеходную дорожку вдоль ул. 1 Мая от ул. Октябрьской до железнодорожного вокзала. | Из наказов III созыва | Выполнить работы по прокладке пешеходной дорожки в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. | 1 967 000,00 руб. | 2011г. (муниципальный заказ) | МУ ЖКХ, Матвеев Ю.В |
| Работы профинансированы. Подрядчик определен. Работы будут проведены в 2011г. |
| 4. | Проезжая часть ул. Осипенко на протяжении многих лет не грейдируется, затруднено движение автотранспорта. |  | Произвести грейдирование полотна дороги по ул. Осипенко | В счет муниципального заказа | 3 квартал 2010г. | МУ ЖКХ, Матвеев Ю.В |
| Грейдирование с подсыпкой включен в реестр ремонта дорог на 2011г. На данный момент финансирование не определено. |
| 5. | Отсутствие пешеходных дорожек с асфальтовым покрытием создает проблемы для жителей домов ул. Калинина, 5а, ул. Крупской, 23а, ул. Ленина, 26а в период распутицы | Из наказов III созыва | Построить асфальтированные пешеходные дорожки к домам ул. Калинина5а, ул. Крупской, 23а, ул. Ленина, 26а с выходом на магистральные улицы, в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. | 1 217 000,00 руб. | 3кв. 2010г. (реестр ремонта УДС) | МУ ЖКХ, Матвеев Ю.В |
| В 3 квартале 2010г. производились работы по строительству внутриквартального проезда согласно проекта, работы не завершены. Окончание работ планируется на 2011г. |
| 6. | Затруднен проход жителей IV микрорайона к магазину «Виктория» и Колхозному рынку. | Из наказов III созыва | Построить асфальтированную пешеходную дорожку вдоль ул. Энгельса с выходом к магазину «Виктория» и Колхозному рынку в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. | 1 500 000,00 руб. | 3кв. 2010г. (реестр ремонта УДС) | МУ ЖКХ, Матвеев Ю.В |
| Работы профинансированы. Подрядчик определен. Работы будут проведены в 2011г. |
| 7. | Имена чебаркульцев – участников Великой Отечественной войны, умерших в послевоенный период не увековечены в сквере Победы. |  | 1.Разработать проект благоустройства восточной части сквера Победы и оборудование детской площадки. 2. Разместить стенды с именами ветеранов Великой Отечественной войны. 3. Выполнить работы в соответствии с проектом. |  | 2010г. 2010г. Июнь 2011г. | Гура В.В., Матвеев Ю.В. |
| Определены объемы и стоимость работ по реконструкции восточной части сквера Победы. Проведена реконструкция дополнительных пилонов мемориала Солдату и на них размещены плиты с именами ветеранов ВОВ. Работы будут окончены в июне 2011г. |
| 8. | Не обеспечено нормальное водоснабжение жителей пос. Куйбышева и пос. Мисяш, что порождает многочисленные жалобы граждан. | Из наказов III созыва | 1. Выполнить работы по монтажу водовода в пос. Куйбышева в соответствии с проектно-сметной документацией. 2. Разработать и реализовать комплекс мероприятий по обеспечению водой жителей пос. Мисяш | 10 млн. руб. Не менее 8 млн. руб. | 2011г. (муниципальный заказ) | МУ ЖКХ, Матвеев Ю.В |
| 1. Имеется проект прошедший гос. экспертизу. Планируется проведении работ по монтажу водовода в 2011г. 2. В настоящее время между руководством ОАО «ЮУЖД» и администрацией города ведутся переговоры о передаче сетей и объектов водоснабжения пос. Мисяш в муниципальную собственность. Ориентировочная сумма ремонтных работ – 9-10млн. руб. |
| 9. | Газификация пос. Мисяш |  | Выполнить работы по газификации |  | 2014-2015гг. | МУ ЖКХ, Матвеев Ю.В |
| В разработке. |
| 10. | Ликвидация угольных котельных или перевод их на более эффективные виды топлива (ул. Колхозная, 75, ул. Достоевского). |  | Добиться включения в областную программу сноса ветхих домов на 2010-2011гг. Решить вопрос по ликвидации угольных котельных или перевод их на более эффективные виды топлива ул. Колхозная, 75, ул. Достоевского. |  | 2014-2015гг. 2011г. 2012г. | МУ ЖКХ, Матвеев Ю.В |
| Разработана программа по переводу котельных с угля на газ. Подана заявка в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства на финансирование данных работ. |
| 11. | Отсутствие общедомовых приборов учета по воде и теплоэнергии ведет к необоснованно завышенной оплате населением теплоэнергоресурсов. |  | Разработать городскую целевую программу установки общедомовых приборов учета воды и теплоэнергии. | Разработать программу энергосбережения | 3кв. 2010г. | МУ ЖКХ, Матвеев Ю.В |
| Разработана и утверждена программа «Энергосбережение на объектах городской инфраструктуры в МО «Чебаркульский городской округ» на 2010-2012гг. в перспективе до 2020г.» |
| 12. | На территории индивидуального жилого сектора городского округа, в том числе разъезда Кисегач, пос. Северный, а также в IV микрорайоне отсутствует эффективно работающая система уличного освещения с централизованным включением. |  | Разработать мероприятия с разбивкой по годам по реконструкции сетей уличного освещения на период 2010-2015гг. | На разработку ПСД = 500 000,00 руб. | Разработка – 2011г., реализация – 2012-2013гг. | МУ ЖКХ, Матвеев Ю.В |
| В весеннее-летний период 2011г. будет проводиться инвентаризация электрических сетей с дефектованием и разработкой мероприятий по ликвидации недостатков |
| 13. | Не обеспечен организованный подвоз детей с разъезда Кисегач, санаторно-курортной зоны в школы города. |  | Решить вопрос организованного подвоза детей в школы города. | 422 704,00 руб. | До 01.09.10г. | МУ ЖКХ, Матвеев Ю.В |
| Был организован пробный маршрут с 07.09.2010г. по 30.09.2010г. В связи с отсутствием пассажиров был отменен с 01.10.2010г. |
| 14. | Нарушена целостность стены школы № 4. По заключению экспертизы необходима заделка трещины. |  | Выполнить при подготовке к новому учебному году заделку трещины. | Выполнить ремонт | 3кв. 2010г. | Виноградова С.А., Гура В.В. |
| Выполнено: выделено 234,0 тыс. руб. (152,0 тыс. руб. – средства местного бюджета, 82,0 тыс. руб. – средства областного бюджета). |  |
| 15. | Жалобы жителей пос. Куйбышева на работу фельдшерско-акушерского пункта. |  | 1. Проверить работу фельдшерско-акушерского пункта, определить меры по нормализации его работы. 2. Провести обрезку перестойных тополей на территории ФАПа. |  | 3кв. 2010г. | Пилипенко В.П., Гура В.В. Матвеев Ю.В. |
| Работы по обрезке деревьев осмечены, работы будут проведены в 2011г. Население пос. обслуживается врачом общей практики и медсестрой .Прием в медпункте проводится врачом во вторник и четверг, инъекции медсестрой проводятся на дому. Участок не укомплектован врачом –педиатром.По штатному расписанию предусмотрена ставка фельдшера и ставка санитарки за счет местного бюджета. |
| 16. | Отсутствие светофорного объекта на переходе ул. Каширина – железнодорожная платформа создает опасность для пешеходов. |  | Выполнить проект. Установить светофорный объект. | 715 000,00 руб. | 2011г. (муниципальный заказ) | МУ ЖКХ, Матвеев Ю.В |
| Установка светофорного объекта запланирована в 2011г. в мероприятиях муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Чебаркульский городской округ» на 2011-2013гг.» |
| 17. | На протяжении пяти лет не решен вопрос перевода в жилое помещение бывшего здания интерната в пос. Мисяш, что не дает возможность узаконить проживание педагогических работников. |  | Подготовить необходимые документы и провести перевод здания бывшего интерната в категорию жилого помещения. |  | 1кв. 2011г. | УМС, Матвеев Ю.В. |
| 18. | На территории городского округа большинство пешеходных тротуаров и дорог находится в аварийном состоянии и требуют ремонта. |  | Разработать городскую программу ремонта пешеходных тротуаров и дорог на период до 2015г. с определением источника финансирования и включения в программу ремонт тротуаров и дорог, указанных в наказах данных депутатам избирателями. | Разработать программу | 4кв. 2010г. | МУ ЖКХ, Матвеев Ю.В |
| В течении года проводится обследование на техническое состояние , тротуаров и дорог с составлением реестра , в 2011г. начато обследование внутриквартальных проездов с составлением реестра и оценки общих объемов предстоящих работ |
| 19. | Недоукомплектованность центральной городской больницы медицинскими кадрами негативно сказывается на качестве медицинских услуг, вызывает справедливые жалобы населения. Разработать реальную программу обеспечения центральной городской больницы медицинскими кадрами и их закрепления на период до 2015г. | 4кв. 2010г. Пилипенко В.П., Гура В.В. |
| Постановление Главы города от 29.12.10. №1173 утверждена МЦП «Медицинские кадры на 2011-2013 годы» Общий объем финансирования составляет 27млн.. руб., в т. ч 2011г.-6 млн.руб., 2012-9 млн.руб.,2013-12 млн.руб.Её реализация позволит укомплектовать до 75% врачами и 18 из них обеспечить жильем. |
| 20. | Отсутствие подъездных путей к школе № 7 затрудняет в случае возникновения аварий подъезд к школе спецмашин. |  | Оборудовать подъезды для спецтранспорта к школе № 7 | 254 000,00 руб. | 3кв. 2010г. | МУ ЖКХ, Матвеев Ю.В |
| В 2010г. произведен ремонт асфальто-бетонного покрытия ул. Карпенко, 8Б – школа № 7 (207м2), ремонт подъезда со стороны ул. Комсомольская (ремонт тротуара, автостоянки). |
| 21. | На территории городского округа на протяжении пяти лет не реализуется ранее принятая целевая программа «Двор», предусматривающая обустройство дворов жилых кварталов спортивными и детскими игровыми площадками. |  | Скорректировать ранее принятую городским Собранием депутатов городскую программу «Двор» с учетом наказов, высказанных депутатам Собрания IV созыва. Утвердить программу в установленном порядке. Срок реализации программы до 2015г. | Разработка программы | 4кв. 2010г. | МУ ЖКХ, Матвеев Ю.В |
| Разработана и утверждена муниципальная целевая программа благоустройства территории МО «Чебаркульский городской округ» «Наш двор» на 2011-2013гг. с учетом предыдущей программы и наказов депутатов Собрания IV созыва. |
| 22. | Многие чебаркульцы из числа одиноких пенсионеров, ветеранов труда обращаются с просьбой о переселении их в Дом ветеранов. Вопрос строительства Дома ветеранов не решается: отсутствует проектно-сметная документация, не выбран земельный участок, не определено финансирование. |  | Разработать проектно-сметную документацию, определить земельный участок. Решить вопрос финансирования, приступить к строительству. |  | 4кв. 2010г. 1кв. 2011г. | Гура В.В., Матвеев Ю.В. |
| 23. | Имеют место случаи нарушения благоустройства территории после проведения аварийных работ на подземных инженерных сетях (ул. Электростальская, 7а, около здания телерадиокомпании «Уральская кузница» и т.д.) |  | Выявить места нарушения благоустройства, подрядные организации, производившие работы и обязать их восстановить нарушенное благоустройство территории. |  | 2010г. и постоянно | МУ ЖКХ, Матвеев Ю.В |
| Предприятиям МУП «ККП», ООО ПЭК «Теплоснабжение» и ООО «Чебаркульводоканал», проводившим земляные работы, были направлены предписания по восстановлению нарушенного благоустройства. 90% восстановительных работ данными предприятиями выполнены. Восстановление асфальтобетонных покрытий будет продолжено в мае – сентябре 2011г. По адресам: ул. Электростальская, 7А и у здания телерадиокомпании «Уральская кузница» работы по восстановлению асфальто – бетонного покрытия будут закончены в сентября 2011г. |
| 24. | Трасса горячего водоснабжения «Котельная «Уралкуз» - IV микрорайоне» находится в аварийном состоянии, велики потери тепла, требует замены. |  | По результатам организации локального теплоснабжения 3 микрорайона, решить вопрос по 4 микрорайону. | 28 804 173,00 руб. | 2010-2012гг. | МУ ЖКХ, Матвеев Ю.В |
| В работе. |
| 25. | Недостаточно обеспечено представительство высших учебных заведений в школах городского округа. |  | Рассмотреть возможность создания представительств высших учебных заведений в системе образования городского округа. | 3кв. 2010г. Виноградова С.А., Гура В.В. |
| В мае 2010 г. изучалось состояние работы по созданию представительств ВУЗов и ССУЗов на территории округа. В МОУ СОШ № 2 с 2007 г. работает представительство УрСЭИ; В МОУ СОШ № 4 с 1997 г.-представительство Челябинского кооперативного техникума; С 2004 г. - представительство Негосударственного аккредитованного частного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Современная гуманитарная академия»; В МОУ СОШ № 7 учащиеся получают довузовскую подготовку в Челябинском монтажном колледже и Челябинском юридическом техникуме. Рассматривается целесообразность создания представительства заочного и дистанционного обучения на базе Челябинского государственного университета. |
| 26. | Управление образования городского округа не взаимодействует с Федеральным институтом развития образования. |  | Определить направления сотрудничества с Федеральным институтом развития образования по созданию экспериментальной площадки на базе учреждений образования городского округа. |  | 3кв. 2010г. | Виноградова С.А., Гура В.В. |
| В июне 2010г. Определены основные направления сотрудничества с ФЙРО и закреплены в соглашении. В плане работы УМО на 2011г.предусмотрено создание экспериментальной площадки. |

Заместитель главы

МО «Чебаркульский городской округ»

по городскому хозяйству												Матвеев Ю.В.