|  | Приложение к постановлению администрации Чебаркульского городского округа от «___ »_________ 20____ №__ . |
| --- | --- |

Изменения в муниципальную  программу «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа»

- В паспорте программы пункт «Объёмы  бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа. Объем финансирования муниципальной программы в 2018 – 2026 годах составляет 438 376 198,68 рублей, в том числе: федеральный бюджет – 88 551 696,11 рублей; областной бюджет – 169 583 708,39 рублей; бюджет городского округа -180 240 794,18 рублей; Объем финансирования муниципальной программы в 2018-2023 годах составляет 416 569 245,44 рублей, в том числе федеральный бюджет – 74 579 596,11 рублей; областной бюджет – 168 797 108,39 рублей; бюджет городского округа -173 192 540,94 рублей; Объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составляет 19 306 953,24 рублей*, в том числе федеральный бюджет – 13 972 100,00 рублей; областной бюджет – 786 600,00 рублей; бюджет городского округа -4 548 253,24 рублей Объем финансирования муниципальной программы в 2025 году составляет 1 000 000,00 рублей*, в том числе федеральный бюджет – 0,00 рублей; областной бюджет – 0,00 рублей; бюджет городского округа -1 000 000,00 рублей Объем финансирования муниципальной программы в 2026 году составляет 1 500 000,00 рублей*, в том числе федеральный бюджет – 0,00 рублей; областной бюджет – 0,00 рублей; бюджет городского округа -1 500 000,00 рублей *объем финансирования будет уточняться после доведения лимитов |
| --- | --- |

2. В разделе 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, в позиции, касающейся объёма финансирования в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа» (Приложение №1  к  муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа»), внести изменения в столбцы  «2024 год», «2025 год», «2026 год»:

| п | Наименование программы, (подпрограммы), мероприятий программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий Чебаркульского городского округа | УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий Чебаркульского городского округа* | Всего |  | всего | 19 306 953.24 | 1 000 000 | 1 500 000 |
|  |  |  |  | ФБ | 13 972 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 786 600 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | МБ | 4 548 253.24 | 1 000 000 | 1 500 000 |
| 2.1. | Благоустройство улицы Карпенко (Пешеходные зоны по улице Карпенко в городе Чебаркуль, участок от ул. Ленина до ул. Крылова) | УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа |  | всего | 12 701 506,75 | 0 | 0 |
|  |  |  | 440 0503 670F255550 | ФБ | 11 104 941,01 | 0 | 0 |
|  |  |  | 440 0503 670F255550 | ОБ | 625 172,50 | 0 | 0 |
|  |  |  | 440 0503 670F255550 | МБ | 971 393,24 | 0 | 0 |
| 2.2. | Благоустройство улицы Ленина (Пешеходная зона от ул. Ленинад.13 до ул. Ленина д.7) | УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа |  | всего | 3 267 652,39 | 0 | 0 |
|  |  |  | 440 0503 670F255550 | ФБ | 2 867 158,99 | 0 | 0 |
|  |  |  | 440 0503 670F255550 | ОБ | 161 427,50 | 0 | 0 |
|  |  |  | 440 0503 670F255550 | МБ | 239 065,90 | 0 | 0 |
| 2.3. | Благоустройство набережной озера Чебаркуль "Метеоритный берег" | УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа |  | всего | 2 607 375 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 440 0503 67000S5010 | МБ | 2 607 375 | 0 | 0 |
| 2.4. | Благоустройство по улицы 9 Мая |  |  | всего | 730 419,10 | 1 000 000 | 1 500 000 |
|  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 440 0503 670F255550 | MБ | 0 | 1 000 000 | 1 500 000 |
|  |  |  | 440 0503 6700089100 | МБ | 730 419,10 | 0 | 0 |
|  |  | Всего |  | всего | 19 306 953.24 | 1 000 000 | 1 500 000 |
|  |  |  |  | ФБ | 13 972 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 786 600 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | МБ | 4 548 253.24 | 1 000 000 | 1 500 000 |

3.  В Разделе  7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием показателей (индикаторов),  таблицу, характеризующую целевые индикаторы и показатели, изложить в следующей редакции:

| № пп/п | Наименование показателя реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Базовое значение показателя |  | Планируемое значение показателя на 2024 год | Планируемое значение показателя на 2025 год | Планируемое значение показателя на 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017- 2022 год (отчет) | 2023 год (прогноз) |  |  |  |
| 11 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | ед | 15 | 0 | 0 | 10 | 25 |
| 22 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 4,4 | 0 | 0 | 2,9 | 7,4 |
| 33. | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | ед | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 50 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 55 | Количество подготовленных конкурсных заявок от Чебаркульского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Количество разработанных дизайн-кодов, брендинга территории города | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Повышение доли вовлеченных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Чебаркульского городского округа | % | 14,7 | 15,2 | 17,1 | 18 | 20 |

4. Позицию, касающуюся адресного перечня общественных территорий,  (приложение 3 к муниципальной программе), изложить в новой редакции:

|  | Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа» |
| --- | --- |

Адресный перечень (проект) общественных территорий, планируемый к благоустройству на 2018-2026 годы в Чебаркульском городском округе

| № п/п | Наименование общественной территории |  | Адрес общественной территории | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |
| 1 | улица Ленина в городе Чебаркуль |  | улица Ленина (1 этап) в городе Чебаркуль | ремонт тротуаров, озеленение, устройство велосипедных дорожек, устройство остановочного павильона, другие виды работ |
| 2019 год |  |  |  |  |
| 2 | улица Ленина в городе Чебаркуль |  | улица Ленина (2 этап) в городе Чебаркуль | ремонт тротуаров, озеленение, устройство велосипедных дорожек, устройство остановочного павильона, другие виды работ |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 3 | улица Ленина в городе Чебаркуль |  | улица Ленина (3 этап) в городе Чебаркуль | ремонт тротуаров, озеленение, устройство велосипедных дорожек, устройство остановочного павильона, другие виды работ |
| 2021 год |  |  |  |  |
| 4 |  | площадь имени Ленина в городе Чебаркуль; улица Ленина в городе Чебаркуль; парк Победы; парк культуры и отдыха | площадь имени Ленина в городе Чебаркуль; улица Ленина (4 этап) в городе Чебаркуль; город Чебаркуль, улица Калинина,7; город Чебаркуль, улица Ленина, 2а | ремонт тротуаров, озеленение, устройство велосипедных дорожек, устройство остановочного павильона, другие виды работ |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 5 |  | площадь имени Ленина в городе Чебаркуль; улица Ленина в городе Чебаркуль; парк Победы; парк культуры и отдыха набережная озера Чебаркуль "Метеоритный берег" | площадь имени Ленина в городе Чебаркуль; улица Ленина (5 этап) в городе Чебаркуль; город Чебаркуль, улица Калинина,7; город Чебаркуль, улица Ленина, 2а город Чебаркуль, Набережная | ремонт тротуаров, озеленение, устройство велосипедных дорожек, устройство остановочного павильона, другие виды работ |
| 2023 год |  |  |  |  |
| 6 |  | улица Карпенко в городе Чебаркуль; площадь имени Ленина в городе Чебаркуль; улица Ленина в городе Чебаркуль; парк Победы; парк культуры и отдыха (Семейный парк); набережная озера Чебаркуль "Метеоритный берег" | улица Карпенко в городе Чебаркуль; площадь имени Ленина в городе Чебаркуль; улица Ленина (6 этап) в городе Чебаркуль; город Чебаркуль, улица Калинина,7; город Чебаркуль, улица Ленина, 2а; город Чебаркуль, Набережная | ремонт тротуаров, озеленение, устройство велосипедных дорожек, устройство остановочного павильона, другие виды работ |
| 2024 год |  |  |  |  |
| 7 |  | улица Карпенко в городе Чебаркуль (Пешеходные зоны по улице Карпенко в городе Чебаркуль, участок от ул. Ленина до ул. Крылова); площадь имени Ленина в городе Чебаркуль; улица Ленина в городе Чебаркуль (Пешеходная зона от ул. Ленинад.13 до ул.Ленина д.7); парк Победы; парк культуры и отдыха (Семейный парк); набережная озера Чебаркуль «Метеоритный берег»; улица 9 мая в городе Чебаркуль | улица Карпенко в городе Чебаркуль; площадь имени Ленина в городе Чебаркуль; улица Ленина в городе Чебаркуль; город Чебаркуль, улица Калинина,7; город Чебаркуль, улица Ленина, 2а; город Чебаркуль, Набережная; улица 9 Мая в городе Чебаркуль | ремонт тротуаров, озеленение, устройство велосипедных дорожек, устройство остановочного павильона, другие виды работ |
| 2025-2026 годы |  |  |  |  |
| 8 | площадь имени Ленина в городе Чебаркуль; улица Ленина в городе Чебаркуль; парк Победы; парк культуры и отдыха; улица Мира в городе Чебаркуль; улица Карпенко в городе Чебаркуль; улица 9 мая в городе Чебаркуль; набережная озера Чебаркуль «Метеоритный берег» |  | площадь имени Ленина в городе Чебаркуль (2 этап); улица Ленина (7 этап) в городе Чебаркуль; город Чебаркуль, улица Калинина,7; город Чебаркуль, улица Ленина, 2а; улица Мира в городе Чебаркуль; улица Карпенко в городе Чебаркуль; улица 9 мая в городе Чебаркуль; город Чебаркуль, Набережная | ремонт тротуаров, озеленение, устройство велосипедных дорожек, устройство остановочного павильона, другие виды работ |