УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Чебаркульского городского округа

от __.__.2024 № ____

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в Чебаркульском городском округе»

- I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния формирования современной городской среды в Чебаркульском городском округе.

Уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура определяют статус современного муниципального образования. Обеспечение комфорта проживания граждан является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает комплекс мероприятий по инженерной подготовке, обеспечению безопасности жизнедеятельности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм, отводу дождевых и талых вод с дворовых территорий.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Согласно данным инвентаризации, количество дворовых территорий, нуждающихся в комплексном благоустройстве, составляет более 70%. Анализ обеспеченности дворов Чебаркульского городского округа элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей. Более 90% многоквартирных домов введены в эксплуатацию более 20 лет назад. Элементы благоустройства дворовых территорий данных домов, а также асфальтовое покрытие дворов и дворовых проездов, имеют значительный физический износ и требуют капитального ремонта. Кроме того, рост обеспеченности населения личным автотранспортом приводит к росту потребности парковочных мест на придомовых территориях.

Согласно данным мониторинга в Чебаркульском городском округе количество общественных территорий, нуждающихся в комплексном благоустройстве, составляет более 40%. Объекты общественных территорий также нуждаются в ремонте и реконструкции.

На сегодняшний день большинство общественных территорий требуют благоустройства – устройства тропиночной сети, установки скамеек, урн, архитектурных элементов, спортивно-оздоровительных площадок. Существует потребность в современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных площадках, способных обеспечить населению, и в первую очередь малообеспеченным семьям, детям, молодежи, студентам и инвалидам, необходимые условия для занятий физической культурой и спортом.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий многоквартирных домов, наличие современных спортивно - досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха, занятий физической культурой и спортом населения является одним из приоритетных направлений развития Чебаркульского городского округа.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены:

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710;

- Государственной программой Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017 № 470-П;

- региональным проектом «Формирование комфортной городской среды (Челябинская область)»;

- Стратегией социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825;

- Правилами благоустройства территории Чебаркульского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Чебаркульского городского от 06.02.2018 № 465.

Приоритет в жилищно-коммунальной сфере - обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения и формирование комфортной городской среды, в том числе формирование комфортной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации.

Учитывая значимость качества среды для жизни в Чебаркульском городском округе необходимо рассматривать меры по его улучшению в перспективе с применением программного подхода. В целях достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития города в муниципальной программе определены цели, задачи, показатели.

Цели сформированы в соответствии с главной целью Стратегии социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825, «рост численности, благосостояния и качества жизни населения Чебаркульского городского округа», а также с учетом национальных целей развития, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В рамках ее реализации обеспечена взаимосвязь с целевыми показателями, характеризующими достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Целевой показатель национальной цели: «улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году».

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления.

Основные задачи муниципального управления, способы их эффективного решения (меры и механизмы реализации), а также ожидаемые результаты определены Стратегией социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825. Муниципальная программа направлена на достижение главной стратегической цели развития Чебаркульского городского округа по стратегическому направлению «Экономическая политика и стратегическому приоритету», «Пространственное развитие», путем решения задачи «Создание комфортной среды проживания, благоустройство территории».

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. Кроме того, при выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Для поддержания дворовых территорий Чебаркульского городского округа в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности предусмотрены минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень работ включает ремонт дворовых проездов,- обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн, оборудование автомобильных парковок, ремонт тротуаров, оборудование детских и (или) спортивных площадок.

Минимальный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. Предложения заинтересованных лиц, по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы. При выполнении работ по минимальному перечню финансовое или трудовое участие заинтересованных лиц не предусмотрено. Финансирование работ по минимальному перечню за счет бюджетных средств осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Дополнительный перечень работ включает установку и ремонт ограждений, озеленение территорий, иные виды работ. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов является открытым, при этом реализуется при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству, но заинтересованные лица, собственники домов вправе выбирать какие из видов работ, входящих в минимальный перечень, они хотели бы сделать.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в следующем размере:

- не менее 3% от общей стоимости соответствующего вида работ для дворовых территорий, включенных в муниципальную программу до 20.02.2019 года;

- не менее 20% от общей стоимости соответствующего вида работ для дворовых территорий, включенных в муниципальную программу после 20.02.2019 года.

Кроме этого, заинтересованные лица могут обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе  посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан

Софинансирование работ по дополнительному перечню за счет бюджетных средств осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Дворовые территории, подлежащие благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом исключаются из адресного перечня в случае одобрения межведомственной комиссией решения об исключении дворовой территории из адресного перечня дворовых территории.

Если собственники помещений многоквартирных домов приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы либо не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в установленные сроки, дворовые территории исключаются из адресного перечня в случае одобрения межведомственной комиссией решения об исключении дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, у которых работы по благоустройству дворовых территорий софинансируются из бюджета Чебаркульского городского округа, осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и включают в себя проведение межевых работ (заключение договора, постановка на кадастровый учет).

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Чебаркульского городского округа должно осуществляться в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и должны быть проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, Правилами благоустройства Чебаркульского городского округа.

Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены:

- адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ), приложение 1 к муниципальной программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ);

- адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, приложение 2 к муниципальной программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации. Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в первоочередном порядке осуществляется путем проведения ежегодного голосования в порядке, установленном Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области, с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

- адресный перечень недвижимого имущества, включая объекты незавершенного строительства, и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2027 года на территории Чебаркульского городского округа, приложение 3 к муниципальной программе. Благоустройство осуществляется за счет средств собственников и (или) правообладателей соответствующих объектов недвижимого имущества и земельных участков в соответствии с заключенными соглашениями;

- адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2027 года, приложение 4 к муниципальной программе. Основным мероприятием по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, является составление паспортов благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения для последующего заключения соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов, собственниками (землепользователями) земельных участков по благоустройству;

- иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления:

1) подготовка конкурсных заявок от Чебаркульского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах;

2) разработка дизайн-кодов, брендинга территории города;

3) прочие мероприятия.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

II. Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Чебаркульском городском округе»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы (фамилия, имя, отчество, должность) | Еремин О.В. -заместитель главы Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| Период реализации муниципальной программы (сроки и этапы) | 2025-2027 годы |
| Цель (цели) муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий Чебаркульского городского округа. |
| Направления муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | 16 466 628,56 рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», целевой показатель: -улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |
|  | Постановление Правительства Челябинской области от 01.09.2017 № 470-П «О государственной программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области» |
|  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |

- 2. Показатели муниципальной программы <*>

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение 2023 год | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| Повышение уровня благоустройства территорий Чебаркульского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | РП | - | Единица | 15 | 0 | 0 | 0 | Паспорт РП | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | РП | - | Единица | 7 | 1 | 0 | 0 |  | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |
| 3. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды, % | РП | возрастающий | Процент | 90 | 100 | 100 | 100 |  | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | РП | возрастающий | Процент | 25 | 30 | 30 | 30 |  | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |
| 5. | Количество реализованных иных мероприятий по благоустройству |  | - | Единица | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |

- *В разделе 2 и далее используются следующие сокращения:

- РП – региональный проект;

- Паспорт РП – паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Челябинская область), являющийся структурным элементом государственной программы Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017 № 470-П

- 3. Прокси - показатели муниципальной программы в 2025 году

- Прокси - показатели комплекса муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

- 4. План достижения показателей муниципальной программы в 2025году

| № п/п | Цель/наименование показателей | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
|  | Повышение уровня благоустройства территорий Чебаркульского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | РП | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | РП | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды, % | РП | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | РП | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |
| 6. | Количество реализованных иных мероприятий по благоустройству | - | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |

- 5. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | 2025-2027 |  |
|  | Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Чебаркульского городского округа | Ежегодное увеличение количества благоустроенных дворовых территорий за счет приведение в нормативное состояние дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий |
|  | Задача: Повышение уровня благоустройства общественных территорий Чебаркульского городского округа | Ежегодное улучшение условий жизни граждан в за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; приведение в нормативное состояние общественных территорий; создания новых возможностей для развития предпринимательства, туризма | Количество благоустроенных общественных территорий |
|  | Задача: Приобретение российского оборудования для организации работ по благоустройству городских территорий | Ежегодное улучшение условий жизни граждан в за счет создания новых возможностей для развития предпринимательства, туризма; улучшения общего социально-экономического состояния | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды, % |
|  | Задача: Участие населения в решении вопросов развития городской среды | Ежегодное улучшение условий жизни граждан в за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % |
|  | Комплекс процессных мероприятий: Повышение уровня благоустройства территорий Чебаркульского городского округа |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | 2025-2027 |  |
|  | Задача: Реализация иных мероприятий по благоустройству | Ежегодное улучшение условий жизни граждан | Количество реализованных иных мероприятий по благоустройству |

- 6. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 878,000 | 7794,31428 | 7794,31428 | 16466,62856 |
| Областной бюджет (сумма будет уточнена после принятия областного бюджета) | 0 | 6916,31428 | 6916,31428 | 13832,62856 |
| Федеральный бюджет (сумма будет уточнена) |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 878,000 | 878,000 | 878,000 | 2634,000 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| Проект «Формирование комфортной городской среды» | 878,000 | 878,000 | 878,000 | 2634,000 |
| Областной бюджет (сумма будет уточнена после принятия областного бюджета) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (сумма будет уточнена) |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 878,000 | 878,000 | 878,000 | 2634,000 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня благоустройства территорий Чебаркульского городского округа», всего, в том числе: | 0 | 6916,31428 | 6916,31428 | 13832,62856 |
| Областной бюджет (сумма будет уточнена после принятия областного бюджета) | 0 | 6916,31428 | 6916,31428 | 13832,62856 |
| Федеральный бюджет (сумма будет уточнена) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня благоустройства территорий Чебаркульского городского округа»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Формирование современной городской среды в Чебаркульском городском округе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи/ показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 год | Значения показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Повышение уровня благоустройства территорий Чебаркульского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество реализованных иных мероприятий по благоустройству | - | - | Единица | 1 | 0 | 1 | 1 | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |

- 3. Показатели комплекса процессных мероприятий по ответственному исполнителю, соисполнителям, участникам

- По ответственному исполнителю, соисполнителям, участникам распределение показателей комплекса процессных мероприятий не предусмотрено.

- 4. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году

- Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

- 5. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| Повышение уровня благоустройства территорий Чебаркульского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество реализованных иных мероприятий по благоустройству | - | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 |
| Повышение уровня благоустройства территорий Чебаркульского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация иных мероприятий по благоустройству | Приобретение товаров, работ, услуг | Ежегодное улучшение условий жизни граждан | Единица | 1 | 0 | 1 | 1 |

- 7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня благоустройства территорий Чебаркульского городского округа» (всего), в том числе: | 0 | 6916314,28 | 6916314,28 | 13832628,56 |
| Областной бюджет | 0 | 6916314,28 | 6916314,28 | 13832628,56 |

8. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня благоустройства территорий Чебаркульского городского округа |  |  |  |  |
| 1.Мероприятие (результат): Реализация иных мероприятий по благоустройству |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | до 1.10 | Еремин О.В., заместитель главы Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11 | Еремин О.В., заместитель главы Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12 | Еремин О.В., заместитель главы Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству | Акты выполненных работ, услуг; Товарная накладная, Универсальный передаточный документ (УПД) |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | До 30.12 | Еремин О.В., заместитель главы Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству | Платежные поручения |  |

III. Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы, комплексов процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях | Срок представления отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Чебаркульском городском округе» |  |  |  |  |
| - Проект «Формирование современной городской среды в Чебаркульском городском округе» |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Метод расчета: Накопительный в течение года, путем суммирования общего количества благоустроенных дворовых территорий | Отчет | До 31.12 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | Метод расчета: Накопительный в течение года, путем суммирования общего количества благоустроенных общественных территорий | Отчет | До 31.12 |
| 3. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды, % | Метод расчета: Накопительный в течение года, путем суммирования общего количества закупленного оборудования, в общем числе закупленного отечественного оборудования. Процентное отношение количества российского оборудования к общему количеству оборудования | Муниципальные контракты, договоры | До 31.12 |
| 4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | Метод расчета: Dv =V*100/Vобщ, Dv -Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; V- Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; Vобщ – Общее количество граждан, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Протоколы голосования Данные статистики | До 31.12 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня благоустройства территорий Чебаркульского городского округа» |  |  |  |  |
| 1. | Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Метод расчета: Накопительный в течение года, путем суммирования общего количества принятых и реализованных решений по реализации проектов | Отчет | До 31.12 |
| 2. | Реализация иных мероприятий по благоустройству | Метод расчета: Накопительный в течение года, путем суммирования общего количества принятых и реализованных решений по реализации проектов | Отчет | До 31.12 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в

Чебаркульском

городском округе»

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес | Кадастровые номера земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. 9 Мая, 13 | 74:38:0124003:108 |
| 2 | ул. 9 Мая,11 | 74:38:0124003:106 |
| 3 | ул. 9 Мая, 11а | 74:38:0124003:107 |
| 4 | ул. Крылова, 20, | 74:38:0123006:136 |
| 5 | ул. Крылова, 20А, | 74:38:0123006:137 |
| 6 | ул. Крылова, 20Б | 74:38:0123006:135 |
| 7 | ул. Октябрьская, 7 | 74:38:0119013:20 |
| 8 | ул. Октябрьская, 9 | 74:38:0119013:22 |
| 9 | ул. Октябрьская,9 а | 74:38:0119013:21 |
| 10 | ул. Октябрьская, 9б | 74:38:0119014:22, 74:38:0119014:20 |
| 11 | ул. Карпенко, 8 | 74:38:0119012:8 |
| 12 | ул. Карпенко, 8а | 74:38:0119012:11 |
| 13 | ул. Карпенко, 8б | 74:38:0119012:9 |
| 14 | ул. Карпенко, 10а | 74:38:0119015:13 |
| 15 | ул. Калинина, 24 | 74:38:0119012:12 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в

Чебаркульском

городском округе»

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

| № п/п | Наименование общественной территории | Адрес общественной территории | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |
| 1 1 | Благоустройство общественной территории по улице 9 Мая в городе Чебаркуль | улица 9 Мая в городе Чебаркуль; | ремонт тротуаров, озеленение, другие виды работ |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в

Чебаркульском

городском округе»

Адресный перечень недвижимого имущества, включая объекты незавершенного строительства, и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2027 года на территории Чебаркульского городского округа

| № п/п | Адрес недвижимого имущества | Вид | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | недвижимого |  |
|  | (название населенного пункта, адрес объекта) | имущества |  |
| 1 | Челябинская область, город Чебаркуль, ул. Мира,18 | административное здание | 2025-2027 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в

Чебаркульском

городском округе»

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2027 года

| № п/п | Адрес индивидуального жилого дома и земельного участка | Виды работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (название населенного пункта, название улицы, номер дома) |  |  |
| 1 | Челябинская область, город Чебаркуль, улица Попова, 51/2 | Благоустройство придомовой территории | 2025-2027 |