УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Чебаркульского городского округа

от __.__.2024 № ____

Муниципальная программа

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Чебаркульском городском округе»

- I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

1.1. Оценка текущего состояния модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Чебаркульском городском округе.

Основными проблемами, существующими в отрасли коммунального хозяйства Чебаркульского городского округа, в настоящий момент являются отсутствие планирования развития систем коммунальной инфраструктуры и морально-технический износ муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры.

Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие города. Поэтому городская система инженерно-технического обеспечения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании.

Характеристика систем коммунальной инфраструктуры:

Число источников теплоснабжения - 15, из них:

- угольных котельных – 1 ед. - газомазутных котельных – 1 ед. (мазут- резервное, аварийное топливо);

- газовых котельных – 13 ед.;

Тепловые сети в двухтрубном исчислении – 62 590 п.м., степень износа сетей 74%.

Водопроводная сеть- 108 230п.м., степень износа сетей 69%.

Канализационная сеть-66 212п.м., степень износа сетей 68%.

Газовая сеть -160 347п.м.

Ежегодно проводятся:

- проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону согласно Правилам оценки готовности к отопительному сезону, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103;

- проверки готовности к отопительному периоду муниципального жилищного фонда - в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170;

- гидравлические испытания тепловых сетей города в режиме повышенной готовности;

- промывка и гидравлические испытания отопительных систем жилых домов и организаций.

Из 343 многоквартирных домов паспорт готовности к отопительному периоду формируется на 317 домах, так как, остальные используют индивидуальное отопление, а также, на 35 объектов социальной сферы.

В 2024 году проведены работы по составлению сметы на проектно-изыскательские работы на разработку ПСД магистрального водовода Ду-500 мм от фильтровальной станции г.Чебаркуль для последующего проектирования, что позволит улучшить качество водоснабжения городского округа. Проведены работы по капитальному ремонту 2,4 км магистральных сетей теплоснабжения по ул. Каширина.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Государственной программой Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 № 700-П;

Региональной программой Челябинской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области на 2023 - 2027 годы», утвержденной распоряжением Правительства Челябинской области от 31.03.2023 № 249-рп;

Стратегией социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825;

Постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 21.05.2019г. № 276 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чебаркульского городского округа на 2019-2030 годы».

Национальная цель – «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году».

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ.

Учитывая значимость состояния объектов коммунальной инфраструктуры в Чебаркульском городском округе необходимо рассматривать меры по модернизации объектов в перспективе с применением программного подхода. В целях достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития города в муниципальной программе определены цели, задачи, показатели

Цели реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Чебаркульском городском округе» сформированы в соответствии с главной целью Стратегии социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825:

- рост численности, благосостояния и качества жизни населения Чебаркульского городского округа.

Приоритеты и цели муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Чебаркульском городском округе» коррелируют с целями и задачами государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 № 700-П, и направлены на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В рамках ее реализации обеспечена взаимосвязь с целевыми показателями, характеризующими достижение показателя национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»: реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления.

Основные задачи муниципального управления, способы их эффективного решения (меры и механизмы реализации), а также ожидаемые результаты определены Стратегией социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825.

Муниципальная программа направлена на достижение главной стратегической цели развития Чебаркульского городского округа по стратегическому направлению – «Экономическая политика» и стратегическому приоритету – «Пространственное развитие», путем решения задачи – «Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры».

II. Паспорт

муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Чебаркульском городском округе»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы (фамилия, имя, отчество, должность) | Еремин Олег Владимирович- заместитель главы Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| Период реализации муниципальной программы (сроки и этапы) | 2025-2027 годы |
| Цель (цели) муниципальной программы | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
| Направления муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | 107 615 776,04 рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | Национальные цели: - реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» |
|  | государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 № 700-П |

- 2. Показатели муниципальной программы <*>

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение 2023 год | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| Цель - Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество разработанной проектно-сметной документации |  | - | Единиц | 4 | 4 | 1 | 1 |  | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 2. | Количество построенных объектов |  | - | Единиц | 4 | - | 4 | 1 |  | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 3 | Протяженность отремонтированных сетей |  |  | км | 3 | 2 | 3 | 3 |  | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 4 | Количество изготовленных технических паспортов по незавершенным объектам |  |  | Единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |

- 3. Прокси - показатели муниципальной программы в 2025 году

- Прокси - показатели комплекса муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

- 4. План достижения показателей муниципальной программы в 2025году

| № п/п | Цель/наименование показателей | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
|  | Цель: Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество разработанной проектно-сметной документации |  | Единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| 2. | Протяженность отремонтированных сетей |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 3. | Количество изготовленных технических паспортов по незавершенным объектам |  | Единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |

- 5. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направление (подпрограмма) - не предусмотрено |  |  |
|  | Проект – не предусмотрено |  |  |
| 1. | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | 2025-2027 |  |
|  | Задача: строительство, модернизация, реконструкция систем коммунальной инфраструктуры (в том числе отдельных объектов систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, ливневой канализации), а также реализация мероприятий по их капитальному ремонту и ремонту | Улучшение качества среды для жизни горожан, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, рост эффективности потребления энергоресурсов | Количество разработанной проектно-сметной документации |
|  |  |  | Количество построенных объектов |
|  |  |  | Протяженность отремонтированных сетей |
|  |  |  | Количество изготовленных технических паспортов по незавершенным объектам |

- 6. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 2545,000 | 47535,38802 | 57535,38802 | 107615,77604 |
| Областной бюджет | 0 | 44962,73302 | 44962,73302 | 89925,46604 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2545,000 | 2572,655 | 12572,655 | 17690,310 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры» | 2545,000 | 47535,38802 | 57535,38802 | 107615,77604 |
| Областной бюджет | 0 | 44962,73302 | 44962,73302 | 89925,46604 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2545,000 | 2572,655 | 12572,655 | 17690,310 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Чебаркульском городском округе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи/ показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 год | Значения показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Задача: строительство, модернизация, реконструкция систем коммунальной инфраструктуры (в том числе отдельных объектов систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, ливневой канализации), а также реализация мероприятий по их капитальному ремонту и ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество разработанной проектно-сметной документации | - | - | Единиц | 4 | 4 | 1 | 1 | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| 2. | Количество построенных объектов | - | - | Единиц | 4 | - | 4 | 1 | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| 3. | Протяженность отремонтированных сетей | - | - | км | 3 | 2 | 3 | 3 | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| 4. | Количество изготовленных технических паспортов по незавершенным объектам | - | - | Единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |

- 3. Показатели комплекса процессных мероприятий по ответственному исполнителю, соисполнителям, участникам

- По ответственному исполнителю, соисполнителям, участникам распределение показателей комплекса процессных мероприятий не предусмотрено.

- 4. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году

- Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

- 5. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| Задача: строительство, модернизация, реконструкция систем коммунальной инфраструктуры (в том числе отдельных объектов систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, ливневой канализации), а также реализация мероприятий по их капитальному ремонту и ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество разработанной проектно-сметной документации |  | Единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| 2. | Протяженность отремонтированных сетей |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 3. | Количество изготовленных технических паспортов по незавершенным объектам |  | Единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |

- 6. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 |
| Задача: строительство, модернизация, реконструкция систем коммунальной инфраструктуры (в том числе отдельных объектов систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, ливневой канализации), а также реализация мероприятий по их капитальному ремонту и ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): Проектирование блочной газовой котельной г. Чебаркуль, ул. Каширина | Приобретение товаров, работ, услуг | Проектирование и строительство 4 блочных газовых котельных, В связи с появлением дополнительных источников тепловой энергии и разделения тепловых сетей на независимые системы с возможностью резервирования, снизит затраты на производство и транспортировку тепловой энергии и горячего водоснабжения для потребителей, повысит надежность обеспечения тепловой энергией всех жителей военного городка, в т.ч. социально значимые объекты, а также потребителей тепловой энергии, находящихся на территории войсковой части | Единиц | 4 | 4 |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат): Строительство объектов газоснабжения г. Чебаркуль, ул. Каширина | Приобретение товаров, работ, услуг | Позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг | Единиц | 4 | - | 4 | 1 |
| 3. | Мероприятие (результат): Проведение ремонта коммунальных сетей г. Чебаркуль | Приобретение товаров, работ, услуг | Позволит повысить эффективность потребления энергоресурсов | км | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 4. | Мероприятие (результат): Изготовление технических паспортов по незавершенным объектам | Приобретение товаров, работ, услуг | Позволит повысить эффективность потребления энергоресурсов | Единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Мероприятие (результат): Проектирование объектов газоснабжения г. Чебаркуль | Приобретение товаров, работ, услуг | Позволит повысить эффективность потребления энергоресурсов | Единиц |  |  | 1 | 1 |

- 7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 2545000 | 47535388,02 | 57535388,02 | 107615776,04 |
| Областной бюджет | 0 | 44962733,02 | 44962733,02 | 89925466,04 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2545000 | 2572655 | 12572655 | 17690310 |
| Мероприятие (результат): Проектирование блочной газовой котельной г. Чебаркуль, ул. Каширина, (всего), в том числе: | 1300000 |  |  | 1300000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 1300000 |  |  | 1300000 |
| Мероприятие (результат): Строительство объектов газоснабжения г. Чебаркуль, ул. Каширина, (всего), в том числе: |  | 25609740 | 25609740 | 51219480 |
| Областной бюджет |  | 24309740 | 24309740 | 48619480 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа |  | 1300000 | 1300000 | 2600000 |
| Мероприятие (результат): Проведение ремонта коммунальных сетей г. Чебаркуль, (всего), в том числе: | 945000 | 21044900 | 21044900 | 43034800 |
| Областной бюджет |  | 20099900 | 20099900 | 40199800 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 945000 | 945000 | 945000 | 2835000 |
| Мероприятие (результат): Изготовление технических паспортов по незавершенным объектам, (всего), в том числе: | 300000 | 300000 | 10300000 | 10900000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 300000 | 300000 | 10300000 | 10900000 |
| Мероприятие (результат): Проектирование объектов газоснабжения г. Чебаркуль, (всего), в том числе: |  | 580748,02 | 580748,02 | 1161496,04 |
| Областной бюджет |  | 553093,02 | 553093,02 | 1106186,04 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа |  | 27655 | 27655 | 55310 |

8. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: строительство, модернизация, реконструкция систем коммунальной инфраструктуры (в том числе отдельных объектов систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, ливневой канализации), а также реализация мероприятий по их капитальному ремонту и ремонту |  |  |  |  |
| 1. Проектирование блочной газовой котельной г. Чебаркуль, ул. Каширина |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | до 1.10. | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11. | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12. | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг; Универсальный передаточный документ |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | До 30.12. | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| 2. Строительство объектов газоснабжения г. Чебаркуль, ул. Каширина |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | до 1.10. | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11. | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12. | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг; Универсальный передаточный документ |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | До 30.12. | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| 3. Проведение ремонта коммунальных сетей г. Чебаркуль |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | до 1.10. | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11. | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12. | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг; Универсальный передаточный документ |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | До 30.12. | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| 4. Изготовление технических паспортов по незавершенным объектам |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | до 1.10. | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11. | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12. | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг; Универсальный передаточный документ |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | До 30.12. | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |

III. Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы, комплексов процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях | Срок представления отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Чебаркульском городском округе» |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 1. | Количество разработанной проектно-сметной документации | Метод расчета: Накопительный в течение года, путем суммирования количества проектов | Акты выполненных работ | До 25.12 |
| 2. | Количество построенных объектов | Метод расчета: Накопительный в течение года, путем суммирования количества построенных объектов | Акты выполненных работ | До 25.12 |
| 3. | Протяженность отремонтированных сетей | Метод расчета: Накопительный в течение года, путем суммирования протяженности отремонтированных сетей | Акты выполненных работ | До 25.12 |
| 4. | Количество изготовленных технических паспортов по незавершенным объектам | Метод расчета: Накопительный в течение года, путем суммирования количества изготовленных технических паспортов по незавершенным объектам | Акты выполненных работ | До 25.12 |