УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Чебаркульского городского округа

от __.__.2024 № ____

Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Чебаркульском городском округе»

- I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Чебаркульском городском округе.

Безопасность дорожного движения является важной государственной задачей, так как речь идет о сохранении жизни и здоровья граждан страны, фактически о повышении качества жизни.

В настоящее время, в соответствии с разработанным в 2023 году проектом организации дорожного движения, в Чебаркульском городском округе протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 116,623 км, из них 47,488 км дороги с асфальтобетонным покрытием и 69,135 км с грунтовым и щебеночным покрытием. Не отвечает нормативным требованиям 54,113 км дорог, что составляет 46,4%. Основными магистралями являются ул. Ленина, ул. 1 Мая, ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Дзержинского, ул. Куйбышева, ул. Карпенко, дорога в промрайоны. Они же являются и транспортными магистралями.

В центральной части города ширина улиц в красных линиях колеблется от 25 до 40 м, а ширина проезжей части от 6,5 до 9 м. В районах усадебной застройки ширина улиц в красных линиях 15-20 м. Ширина проезжей части – 6 м.

К недостаткам улично-дорожной сети относятся:

- низкая плотность магистральной сети;

- отсутствие четкой классификации магистралей по структуре транспортных потоков;

- пересечение магистральных улиц с железной дорогой в одном уровне, что создает постоянные заторы автотранспорта;

- низкий уровень благоустройства на всех улицах города;

- несоответствие габаритов элементов поперечных профилей улиц их назначению.

К числу наиболее острых проблем планировочного и транспортного характера можно отнести:

- недостаточно развитое благоустройство территории округа;

- недостаточно развитую транспортную инфраструктуру территории округа;

- развитие города Чебаркуля возможно лишь в юго-восточном направлении.

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения актуальна. За 2022 год совершено 41 ДТП, в которых погиб 1 человек, ранения получили 50 человек. В 2023 году совершено 16 ДТП, 18 человек получили ранения, погибших нет. За 8 месяцев 2024 года совершено 20 ДТП, погибло 2 человека, 24 человека получили ранения. Подавляющее большинство пострадавших в ДТП людей в наиболее активном и трудоспособном возрасте (26-40 лет).

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2024 году проведены следующие работы:

- ремонт дороги по ул. Крылова в г. Чебаркуль, Челябинской области-1,339 км;

- ремонт дорожного асфальтобетонного покрытия по ул. Куйбышева (от ул. Дзержинского до ул. Светлая) в г. Чебаркуль»- 0,760 км;

- ремонт автодороги по ул. Суворова (участок от ул. Мира до ул. Дзержинского)- 0,684 км;

- ремонт проезда к 3-му микрорайону от ул.9-е Мая до д.№17 по ул.9 Мая в г. Чебаркуль.- 0,096 км;

- ремонт ул.Энергетиков в г.Чебаркуль» - 0,6 км;

- ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Куйбышева в г. Чебаркуль»- 0,0325 км;

- обустройство искусственной неровности по ул.Куйбышева в г.Чебаркуль;

- ремонт дороги по ул. Суворова с элементом обустройства тепловых колодцев»- 0,005км;

- устройство автопарковки с северной стороны от территории ГБУЗ «Районная больница г. Чебаркуль»;

- организация парковки автомобильного транспорта на земельном участке придомовой территории дома № 10б по ул. Карпенко в г. Чебаркуль;

- очистка дорожного полотна в зимний и летний период;

- обслуживание светофорных объектов, дорожных знаков;

- установка и ремонт пешеходных ограждений и переходов, нанесение дорожной разметки.

Ежегодно, в апреле, специалисты УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа совместно с ОГИБДД МО МВД России «Чебаркульский» Челябинской области осуществляют комиссионный объезд улично-дорожной сети в г. Чебаркуле. Выявленные недостатки, дефекты дорожного покрытия фиксируются в акте обследования, в соответствии с которым определяются первоочередные мероприятия.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р;

государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596;

государственной программой Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2019 № 552-П;

Стратегией социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825;

комплексной схемой организации дорожного движения Чебаркульского городского округа, утвержденной постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 28.03.2018 № 200;

программой «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Чебаркульский городской округ на 2019-2030 годы», утвержденной постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 05.04.2019 № 210.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ.

Учитывая значимость безопасности дорожного движения в Чебаркульском городском округе необходимо рассматривать меры по ее улучшению в перспективе с применением программного подхода. В целях достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития города в муниципальной программе определены цели, задачи, показатели.

Цели реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Чебаркульском городском округе» сформированы в соответствии с главной целью Стратегии социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825:

- рост численности, благосостояния и качества жизни населения Чебаркульского городского округа.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» определена национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», достижение которой необходимо обеспечить за счет решения следующих задач:

– снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года;

- обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов.

Приоритеты и цели муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Чебаркульском городском округе» коррелируют с целями и задачами Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 №3363-р.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления.

Основные задачи муниципального управления, способы их эффективного решения (меры и механизмы реализации), а также ожидаемые результаты определены Стратегией социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825.

Муниципальная программа направлена на достижение главной стратегической цели развития Чебаркульского городского округа по стратегическому направлению - Экономическая политика и стратегическому приоритету- Пространственное развитие, путем решения задачи- Развитие транспортной инфраструктуры.

Основные задачи муниципального управления в рамках муниципальной программы:

- поддержание в нормативном состоянии дорожной сети и элементов ее обустройства;

- выявление мест концентрации дорожно-транспортных происшествий для последующего устранения их причин;

- обеспечение транспортного сообщения внутри городского округа.

Мероприятия по решению установленных задач позволят:

- обеспечить безопасность дорожного движения, повысить качество жизни с приведением дворовых проездов, автомобильных дорог и элементов их обустройства в нормативное состояние, снизить количество дорожно-транспортных происшествий;

- обеспечить возможность планирования проведения ремонтных работ для создания безопасных условий движения на дорогах;

- сохранить муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам для обеспечения транспортного сообщения внутри городского округа.

II. Паспорт

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Чебаркульском городском округе»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы (фамилия, имя, отчество, должность) | Еремин Олег Владимирович- заместитель главы Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| Период реализации муниципальной программы (сроки и этапы) | 2025-2027 годы |
| Цель (цели) муниципальной программы | Обеспечение безопасных условий движения на дорогах, развитие пассажирского транспорта общего пользования |
| Направления муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | 337 685 035,22 рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | Национальные цели: - обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, опорной сети автомобильных дорог соответствующей нормативным требованиям, на уровне 85%; - снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» |
|  | государственная программа Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области», утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2019 № 552-П |

- 2. Показатели муниципальной программы <*>

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение 2023 год | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| Цель 1- Обеспечение безопасных условий движения на дорогах, развитие пассажирского транспорта общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | ГП | возрастающий | процент | 53,6 | 60 | 65 | 85 | ППЧО от 19.12.2019 № 552-П | УЖКХ | обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, опорной сети автомобильных дорог соответствующей нормативным требованиям, на уровне 85% |
| 2 | Количество выполненных проектов по ремонту дорог |  |  | Единица | 1 | 0 | 0 | 2 |  | УЖКХ | снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года |
| 3. | Коэффициент качества организации маршрутов по регулируемым тарифам |  | возрастающий | процент | 69,8 | 75 | 80 | 85 |  | УЖКХ | снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года |

* В разделе 2 и далее применены следующие сокращения:

ГП – государственная программа;

С – стратегия социально-экономического развития;

УЖКХ - Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа;

ППЧО от 19.12.2019 № 552-П - постановление Правительства Челябинской области от 19.12.2019 № 552-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области»;

Стратегия 2035 – решение Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825 «Об утверждении Стратегии социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года».

- 3. Прокси - показатели муниципальной программы в 2025 году

- Прокси - показатели комплекса муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

- 4. План достижения показателей муниципальной программы в 2025году

| № п/п | Цель/наименование показателей | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
|  | Обеспечение безопасных условий движения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | ГП | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 |
| 2. | Количество выполненных проектов по ремонту дорог |  | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Развитие пассажирского транспорта общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Коэффициент качества организации маршрутов по регулируемым тарифам |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 75 |

- 5. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направление (подпрограмма) - не предусмотрено |  |  |
|  | Проект – не предусмотрено |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание дорог, ремонт дорог, обслуживание технических средств и устройств, предназначенных для организации и обеспечения профилактики безопасности дорожного движения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УЖКХ | 2025-2027 |  |
|  | Задача: Поддержание в нормативном состоянии дорожной сети и элементов ее обустройства | обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества жизни с приведением дворовых проездов, автомобильных дорог и элементов их обустройства в нормативное состояние, снижение количества дорожно-транспортных происшествий | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
|  | Задача: Выявление мест концентрации дорожно-транспортных происшествий для последующего устранения их причин | Обеспечение возможности планирования проведения ремонтных работ для создания безопасных условий движения на дорогах | Количество выполненных проектов по ремонту дорог |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: «Организация пассажирских перевозок» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УЖКХ | 2025-2027 |  |
|  | Задача: Обеспечение транспортного сообщения внутри городского округа | Сохранение муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам для обеспечения транспортного сообщения внутри городского округа | Коэффициент качества организации маршрутов по регулируемым тарифам |

- 6. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Чебаркульском городском округе», (всего), в том числе: | 212372,11274 | 62653,33174 | 62659,59074 | 337685,03522 |
| Областной бюджет | 186950,71274 | 23903,23074 | 23909,48974 | 234763,43322 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 25421,400 | 38750,101 | 38750,101 | 102921,602 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание дорог, ремонт дорог, обслуживание технических средств и устройств, предназначенных для организации и обеспечения безопасности дорожного движения» | 211245,483 | 61526,702 | 61532,961 | 334305,146 |
| Областной бюджет | 186274,783 | 23227,301 | 23233,560 | 232735,644 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 24970,700 | 38299,401 | 38299,401 | 101569,502 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий: «Организация пассажирских перевозок» | 1126,62974 | 1126,62974 | 1126,62974 | 3379,88922 |
| Областной бюджет | 675,92974 | 675,92974 | 675,92974 | 2027,78922 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 450,700 | 450,700 | 450,700 | 1352,100 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |

Ш.I   Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Содержание дорог, ремонт дорог, обслуживание технических средств и устройств, предназначенных для организации и обеспечения профилактики безопасности дорожного движения»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Чебаркульском городском округе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи/ показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 год | Значения показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Задача: Поддержание в нормативном состоянии дорожной сети и элементов ее обустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | возрастающий | ГП | процент | 53,6 | 60 | 65 | 85 | УЖКХ |
| Задача: Выявление мест концентрации дорожно-транспортных происшествий для последующего устранения их причин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество выполненных проектов по ремонту дорог |  |  | единица | 1 | 0 | 0 | 2 | УЖКХ |

- 3. Показатели комплекса процессных мероприятий по ответственному исполнителю, соисполнителям, участникам

- По ответственному исполнителю показатели комплекса процессных мероприятий приведены в разделе 2 паспорта комплекса процессных мероприятий. Соисполнители, участники реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

- 4. Прокси – показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году

- Прокси – показатели комплекса процессных мероприятий муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

- 5. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| Обеспечение безопасных условий движения на дорогах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача:Поддержание в нормативном состоянии дорожной сети и элементов ее обустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | ГП | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 |
| Задача:Выявление мест концентрации дорожно-транспортных происшествий для последующего устранения их причин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество выполненных проектов по ремонту дорог |  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |

- 6. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 |
| Обеспечение безопасных условий движения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача:Поддержание в нормативном состоянии дорожной сети и элементов ее обустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание дорог общего пользования в зимний период | Приобретение товаров, работ, услуг | выполнение работ, оказание услуг на основании муниципального контракта | пог.м | 116623 | 116623 | 116623 | 116623 |
| 2. | Содержание дворовых проездов путем выполнения работ по зимнему содержанию ** | Приобретение товаров, работ, услуг | выполнение работ, оказание услуг на основании муниципального контракта | пог.м | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 |
| 3. | Содержание дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием путем выполнения работ по летнему содержанию | Приобретение товаров, работ, услуг | выполнение работ, оказание услуг на основании муниципального контракта | пог.м | 47488 | 47488 | 47488 | 47488 |
| 4. | Проведение работ по грейдированию, отсыпке и ремонту грунтовых автомобильных дорог | Приобретение товаров, работ, услуг | выполнение работ, оказание услуг на основании муниципального контракта | км | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5. | Ремонт дорожного асфальтобетонного покрытия улиц | Приобретение товаров, работ, услуг | выполнение работ, оказание услуг на основании муниципального контракта | км | 4,1 | 1,7 | 1,4 | 1,7 |
| 6. | Обслуживание светофорных объектов | Приобретение товаров, работ, услуг | выполнение работ, оказание услуг на основании муниципального контракта | Единиц | 11 | 13 | 13 | 13 |
| 7. | Установка пешеходных ограждений | Приобретение товаров, работ, услуг | выполнение работ, оказание услуг на основании муниципального контракта | пог.м | 360 | 400 | 400 | 400 |
| 8. | Установка дорожных знаков | Приобретение товаров, работ, услуг | выполнение работ, оказание услуг на основании муниципального контракта | Единиц | 11 | 13 | 13 | 13 |
| 9. | Обустройство пешеходных переходов | Приобретение товаров, работ, услуг | выполнение работ, оказание услуг на основании муниципального контракта | Единиц | 2 | 21 | 0 | 0 |
| Задача: Выявление мест концентрации дорожно-транспортных происшествий для последующего устранения их причин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Разработка проектов по ремонту дорог | Приобретение товаров, работ, услуг | выполнение работ, оказание услуг на основании муниципального контракта | Единиц | 1 | 0 | 0 | 2 |

** значение показателя будет уточнено после проведения работ по топографической съемке дворовых проездов (декабрь 2024)

- 7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание дорог, ремонт дорог, обслуживание технических средств и устройств, предназначенных для организации и обеспечения безопасности дорожного движения», всего, в том числе: | 211245483 | 61526702 | 61532961 | 334305146 |
| Областной бюджет | 186274783 | 23227301 | 23233560 | 232735644 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 24970700 | 38299401 | 38299401 | 101569502 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат): Содержание дорог общего пользования в зимний период, всего, в том числе: | 9800700 | 14800700 | 14800700 | 39402100 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 9800700 | 14800700 | 14800700 | 39402100 |
| Мероприятие (результат): Содержание дворовых путем выполнения работ по зимнему содержанию, всего, в том числе: | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 4800000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 4800000 |
| Мероприятие (результат): Содержание дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием путем выполнения работ по летнему содержанию, всего, в том числе: | 3000000 | 6328701 | 6328701 | 15657402 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 3000000 | 6328701 | 6328701 | 15657402 |
| Мероприятие (результат): Проведение работ по грейдирование, отсыпке и ремонту грунтовых автомобильных дорог, всего, в том числе: | 0 | 5000000 | 5000000 | 10000000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 0 | 5000000 | 5000000 | 10000000 |
| Мероприятие (результат): Ремонт дорожного асфальтобетонного покрытия улиц, всего, в том числе: | 187074783 | 32527301 | 32533560 | 252135644 |
| Областной бюджет | 178474783 | 23227301 | 23233560 | 224935644 |
| бюджет городского округа | 8600000 | 9300000 | 9300000 | 27200000 |
| Мероприятие (результат): Обслуживание светофорных объектов, всего, в том числе: | 1070000 | 1070000 | 970000 | 3110000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 750000 | 750000 | 650000 | 2150000 |
| бюджет городского округа (стоимость электроэнергии) | 320000 | 320000 | 320000 | 960000 |
| Мероприятие (результат): Установка пешеходных ограждений, всего, в том числе: | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 |
| Мероприятие (результат): Установка дорожных знаков, всего, в том числе: | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 |
| Мероприятие (результат): Обустройство пешеходных переходов, всего, в том числе: | 8 500 000 | 0 | 0 | 8 500 000 |
| Областной бюджет | 7 800 000 | 0 | 0 | 7 800 000 |
| бюджет городского округа | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 |
| Мероприятие (результат): Разработка проектов по ремонту дорог, всего, в том числе: | 0 | 0 | 100000 | 100000 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 100000 | 100000 |

8. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Поддержание в нормативном состоянии дорожной сети и элементов ее обустройства |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат): Содержание дорог общего пользования в зимний период, всего, в том числе: |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | До 01.10 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | До 30.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| Мероприятие (результат): Содержание дворовых проездов путем выполнения работ по зимнему содержанию |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | До 01.10 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | До 30.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| Мероприятие (результат): Содержание дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием путем выполнения работ по летнему содержанию |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | До 01.10 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | До 30.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| Мероприятие (результат): Проведение работ по грейдированию, отсыпке и ремонту грунтовых автомобильных дорог |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | До 01.10 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | До 30.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| Мероприятие (результат): Ремонт дорожного асфальтобетонного покрытия улиц: по ул. Каширина в г.Чебаркуль |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | До 01.10 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг; Товарная накладная, Универсальный передаточный документ (УПД) |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | До 30.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| Мероприятие (результат): Обслуживание светофорных объектов |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | До 01.10 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | До 30.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| Мероприятие (результат): Установка пешеходных ограждений |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | До 01.10 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | До 30.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| Мероприятие (результат): Установка дорожных знаков |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | До 01.10 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | До 30.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| Мероприятие (результат): Обустройство пешеходных переходов: ул.Каширина (13 объектов); ул.Электростальская, пенсионный фонд; ул.Октябрьская, маг.Доброцен; ул.Октябрьская, маг. Находка; ул.Октябрьская, маг. Строительный магазин и Магнит; ул.Октябрьская,7 Пятерочка; ул. Калинина-Карпенко; ул. Суворово,21Б; ул. Калинина Парк |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | До 01.10 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | До 30.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| Задача: Выявление мест концентрации дорожно-транспортных происшествий для последующего устранения их причин |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат): Разработка проектов по ремонту дорог: Ремонт ул.Каширина, Капитальный ремонт ул. Советская |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | До 01.10 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12. | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг; Товарная накладная, Универсальный передаточный документ |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | До 30.12. | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |

Ш.II   Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Организация пассажирских перевозок»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Чебаркульском городском округе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи/ показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 год | Значения показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Задача: Обеспечение транспортного сообщения внутри городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Коэффициент качества организации маршрутов по регулируемым тарифам | возрастающий |  | процент | 69,8 | 75 | 80 | 85 | УЖКХ |

- 3. Показатели комплекса процессных мероприятий по ответственному исполнителю, соисполнителям, участникам

- По ответственному исполнителю показатели комплекса процессных мероприятий приведены в разделе 2 паспорта комплекса процессных мероприятий, Соисполнители, участники реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

- 4. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году

- Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

- 5. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| Развитие пассажирского транспорта общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение транспортного сообщения внутри городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Коэффициент качества организации маршрутов по регулируемым тарифам |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 75 |

- 6. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 |
| Развитие пассажирского транспорта общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение транспортного сообщения внутри городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Приобретение товаров, работ, услуг | оказание услуг по автобусным маршрутам на основании муниципального контракта | кол-во маршрутов | 1 | 2 | 2 | 2 |

- 7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация пассажирских перевозок» (всего), в том числе: | 1126629,74 | 1126629,74 | 1126629,74 | 3379889,22 |
| Областной бюджет | 675929,74 | 675929,74 | 675929,74 | 2027789,22 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 450700 | 450700 | 450700 | 1352100 |
| Мероприятие (результата): Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 1126629,74 | 1126629,74 | 1126629,74 | 3379889,22 |
| Областной бюджет | 675929,74 | 675929,74 | 675929,74 | 2027789,22 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 450700 | 450700 | 450700 | 1352100 |

8. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие пассажирского транспорта общего пользования |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение транспортного сообщения внутри городского округа |  |  |  |  |
| 1. Мероприятие (результата): Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | до 1.10. | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11. | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных оказанных услуг | До 15.12. | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | До 30.12. | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |

IV. Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы, комплексов процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях | Срок представления отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Чебаркульском городском округе» |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание дорог, ремонт дорог, обслуживание технических средств и устройств, предназначенных для организации и обеспечения профилактики безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Метод расчета: долевой в процентном выражении Рассчитывается по формуле: P = О/ Об * 100% где Об – общая протяженность дорожной сети, О– протяженность дорожной сети в нормативном состоянии P –целевой показатель (индикатор) | Реестр автомобильных дорог городского округа, акты обследования автомобильных работ, акты выполненных работ | До 31.12 |
| 2. | Количество выполненных проектов по ремонту дорог | Метод расчета: Накопительный в течение года, путем суммирования выполненных проектов по ремонту дорог | Акты выполненных работ | До 31.12 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Организация пассажирских перевозок» |  |  |  |
| 1. | Коэффициент качества организации маршрутов по регулируемым тарифам | Метод расчета: долевой в процентном выражении Рассчитывается по формуле: P = (1-(Н1+Н2)/М)*100% Где Н1 и Н2- количество дней – в которых выявлены нарушения в графике движения, отсутствие рейса по маршруту; М – общее количество дней выполнения рейсов по маршрутам в отчетный год; P – целевой показатель (индикатор) | Жалобы, обращения жителей о нарушении графика движения автобусов, отсутствия рейса; Данные выездного мониторинга | До 31.12 |