Информация

о ходе реализации национального проекта «Демография»

на 01 октября 2021 года

(отчетный период)

| Наименование проекта | Срок реализации проекта |
| --- | --- |
| муниципального проекта |  |  |
| регионального проекта, в рамках которого реализуется проект | «Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 2019-2024 |
| федерального проекта, в рамках которого реали-зуется проект | «Демография» | 2019-2024 |
| Связь с государственными и муниципальными программами | Наименование муниципальной программы "Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе" на период 2021-2023 годов | 2021-2023 |
|  | Наименование подпрограммы -нет |  |
|  | Наименование государственной программы"Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области" | 2015-2025 |
|  | Наименование подпрограммы- нет |  |
|  | Контракт | Финансовое обеспечение |
| Наименование мероприятия | Номер и дата заключения контракта | Срок исполнения | Предмет контракта | Номер и дата акта выполненных работ | Номер и дата документа подтверждающего оплату |  |
|  |  | начало | окончание |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансовых средств |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотре-но проектом (ассигнования, руб.) | Сумма заключенных контрактов, руб. | Практическое исполнение (кассовое исполнение, руб.) | % освоения (11/9х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Строительство блочной газовой котельной для дошкольной образовательной организации | №32/21 от 26.04.2021г. | 26.04.2021 | - | Проектно-сметные и изыскательские работы по строительству блочной газовой котельной для проектируемого детского сада | - | - | Всего: | 800000,00 | 800000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 800000,00 | 800000,00 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | Дополнительное финансирование на техническое присоединение к сети газораспределения проектируемой котельной | - | - | Местный бюджет | 886 975,65 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство здания для размещения дошкольной образовательной организации в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | №20/20 от 06.04.2020 | 06.04.2020 | 31.12.2020 данный контракт продлен до 31.12.2021 | Проектно-сметные и изыскательские работы по по объекту капитального строительства «Детский сад по адресу:г. Чебаркуль, ул. 40 лет Победы,1д | - | - | Всего: | 2535000,00 | 2535000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2535000,00 | 2535000,00 | 0 | 0 |
|  | №431 от 06.04.2021г. | 06.04.2021 | 31.12.2021 | На проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | - | Платежное поручение №9961 от 09.04.2021 | Местный бюджет | 975 452,00 | 975 452,00 | 975 452,00 | 100% |
| Итого |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 5 197 427,65 | 4 310 452,00 | 975 452,00 | 18,77% |