Приложение    1

К постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

От « 18»  08.  2016г. №  694

Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения

и создание безопасных условий передвижения пешеходов

в МО «Чебаркульский городской округ» на 2014 - 2016 годы»

Паспорт Программы

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в МО «Чебаркульский городской округ» на 2014-2016 годы» (далее по тексту Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа (далее – УЖКХ) |
| Соисполнитель Программы | Межмуниципальный отдел МВД России «Чебаркульский» |
| Цели Программы | - обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, предупреждение опасного поведения на дорогах; - улучшение качества организации движения пешеходов в Чебаркульском городском округе. |
| Задачи Программы | - совершенствование организации транспортного и пешеходного движения в городе; - создание безопасных дорожных условий для участников дорожного движения, - сокращение аварийности на автомобильном транспорте, - повышение эффективности деятельности соответствующих служб по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП), - пропаганда соблюдения Правил дорожного движения участниками движения, - совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения, - совершенствование правового, информационного, организационного и технического обеспечения мероприятий по вопросам повышения безопасности дорожного движения. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Реализация Программы обеспечит к концу 2018 года выполнение следующих индикативных показателей: - сокращение времени приезда транспорта ДПС на ДТП на 6 процентов; - снижение фактов гибели людей в ДТП на 7,8 %; - снижение количества травмированных в ДТП людей на 8.2 % - снижение количества ДТП на 8.2 процентов |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета составляет 27 774,429 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 4 377.5 тыс. рублей; 2015 год - 5 824,4 тыс. рублей; 2016 год – 17 572,529 тыс. рублей. средства областного бюджета и прочих источников составляет 39 427,248: 2014 год – 32 865.128 тыс. рублей; 2016 год – 6 562, 12 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе, увеличение пропускной способности улиц и дорог города; - снижение транспортного, социального рисков; - сокращение количества ДТП; - эффективная организация безопасности пешеходного и дорожного движения, обеспечивающая снижение числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Обеспечение безопасности дорожного движения является одним из приоритетных направлений деятельности государства в целом и Чебаркульского городского округа в частности.

В городе 42 км дорог с асфальтобетонным покрытием и 71,0 км с грунтовым и щебеночным покрытием. Одновременно имеются районы   многоэтажной застройки без внутриквартальных дорог.

Обстановка в городе Чебаркуле характеризуется высокой интенсивностью дорожного движения, в которое вовлечено большое количество городского населения и транспортных средств. Проблема обеспечения безопасности дорожного движения актуальна: за 2013 год в Чебаркульском городском округе совершено 107 ДТП, в которых погибли 8 человек, получили ранения 36 человек. Подавляющее большинство пострадавших в ДТП людей приходится на наиболее активный и трудоспособный возраст (26-40 лет). На сегодняшний день техническое состояние средств регулирования дорожного движения находится в ненадлежащем виде. Из 11 светофорных объектов размещённых на территории МО только 5 объекта являются светодиодными (Комсомольская площадь,  ул.1Мая, на а/дороге «Чебаркуль – Мисяш» у магазина «Юлька», перекресток ул. Суворова- Дзержинского, перекресток ул. Мира-9 Мая) и установлены в 2006, 2009, 2011, 2013 годах.  Остальные 7 объектов введены в эксплуатацию с 1978 по 1982  годы и не отвечают современным требованиям безопасности. Срок эксплуатации светофорного объекта, старого образца, составляет 15 лет.  Таким образом, 7 объектов выработали почти по двойному сроку службы.

Сложность аварийной ситуации объясняется следующими причинами:

- низким уровнем правового сознания граждан в сфере безопасности дорожного движения;

- возрастающей мобильностью населения, увеличением количества перевозок с использованием личного автомобильного транспорта;

- возрастающей диспропорцией между увеличением количества автомобилей и пропускной способностью улично-дорожной сети.

Деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий является одной из важнейших задач, решаемых администрацией Чебаркульского городского округа  во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Чебаркульский»,  подразделением Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД) и другими заинтересованными ведомствами.

Эффективная организация безопасности дорожного движения обеспечивает социальную значимость намечаемых для включения в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в МО «Чебаркульский городской округ» на 2014-2016 годы» мероприятий, исполнителями которых являются управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа, Межмуниципальный отдел МВД России «Чебаркульский», специализированные подрядные организации.

Для формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения граждан программой предусмотрено проведение пропагандистских кампаний, в том числе направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Для повышения уровня транспортной дисциплины участников дорожного движения в программу включены мероприятия, направленные на оснащение ГИБДД современными техническими средствами видео-фиксации нарушений Правил дорожного движения (далее именуется ПДД) и контроля.

Программой установлен комплекс мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения, в котором предусматриваются разработка и применение современных схем, методов и средств организации дорожного движения.

Процесс дорожного движения представляет собой определенную социальную систему, основой которой является человек, а именно человек-пешеход, человек-пассажир, человек-водитель - все они подвержены опасности, травматизму и летальным исходам, не считая морального и экономического ущерба при дорожно-транспортных происшествиях.

Для стабилизации обстановки по аварийности дорожного движения, а также исходя из передового опыта работы, принятие данной программы – необходимое разумное решение, исходя из которого будут решены многие проблемы, связанные с безопасностью дорожного движения.

В целом выполнение намеченных задач, запланированных в программе, позволит улучшить пропускную способность автомобильных дорог и улиц, улучшить организацию дорожного движения и снизить аварийность в Чебаркульском городском округе.

2. Основные цели и задачи реализации Программы

Муниципальная программа служит инструментом реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Чебаркульский городской округ».

Цели программы:

- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на территории Чебаркульского городского округа;

- улучшение качества организации движения пешеходов в Чебаркульском городском округе.

Программа предусматривает решение следующего комплекса задач:

-совершенствование организации транспортного и пешеходного движения в городе;

- создание безопасных дорожных условий для участников дорожного движения.

- повышение эффективности деятельности соответствующих служб по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях,

- повышение правового сознания граждан в области безопасности дорожного движения;

- пропаганда соблюдения Правил дорожного движения участниками движения;

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения,

-совершенствование правового, информационного, организационного и технического обеспечения мероприятий по вопросам повышения безопасности дорожного движения.

-сокращение количества дорожно-транспортных и сокращение количества пострадавших в ДТП;

- сокращение тяжести последствий ДТП;

-совершенствование правового, информационного, организационного и технического обеспечения мероприятий по вопросам повышения безопасности дорожного движения.

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- сокращение аварийности на автомобильном транспорте,

- ликвидация аварийно – опасных мест, очагов аварийности и профилактика их возникновения

- обеспечение разработки и применения эффективных схем и методов средств организации дорожного движения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы предусматривается в рамках мероприятий по развитию системы дорожного движения   на территории МО «Чебаркульский городской округ»  в течение 2014 – 2016 годов в один этап.

В целом мероприятия разбиваются по годам, источнику финансирования  и группируются по направлениям.

4. Система основных мероприятий Программы

Программой определена система организационно-технических  и финансовых мероприятий, реализация которых позволит более комфортное проживание населения городского округа.

В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям:

1. Повышение уровня правового сознания граждан в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Достигается посредством совершенствования политики безопасности дорожного движения, создания непрерывной системы обучения детей, учащихся правилам безопасности дорожного движения, улучшения качества подготовки водителей, проведения мероприятий по предупреждению ДТП и привлечению к ответственности участников дорожного движения за нарушение правил дорожного движения.

2. Совершенствование организационного и технического оснащения государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность в сфере безопасности дорожного движения.

Достигается посредством повышения уровня оснащенности материальной базы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский»;

3. Совершенствование системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.

Достигается посредством подготовки медицинских кадров, приобретением медицинского оборудования, оснащения медицинских кабинетов

4. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов.

Достигается посредством разработки комплексной схемы организации транспортного и пешеходного движения в городе, введение автоматизированной системы управления дорожным движением; строительство нового светофорного объекта.

Перечень программных мероприятий представлен в Приложении 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств  местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 27 774,429 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 4 377.5 тыс. рублей;

2015 год - 5 824,4 тыс. рублей;

2016 год – 17 572,529 тыс. рублей.

Мероприятия по организации безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в МО «Чебаркульский городской округ, предусмотренные Программой, будут производиться в объемах, обеспеченных финансированием.

6. Организация управления и механизм выполнения мероприятий

Механизм управления программой включает в себя:

- создание системы мониторинга информации об исполнении мероприятий программы;

- постоянный аудит результатов отдельных мероприятий программы.

Ответственным исполнителем Программы является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа.

Исполнитель Программы является ответственным за выполнение программных мероприятий и рациональное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд МО «Чебаркульского городского округа» в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидаются:

1. Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе.

2. Увеличение пропускной способности улиц и дорог городского округа.

Реализация Программы обеспечит до конца 2016 года выполнение следующих индикативных показателей:

- сокращение времени приезда транспорта ДПС на ДТП на 6 процентов;

- снижение фактов гибели людей в ДТП на 7.8 %;

- снижение количества травмированных в ДТП людей на 8.2 %

- снижение количества ДТП на 8.2 процентов, в том числе по годам:

| № п/п | Показатели | Индикативные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | сокращение времени приезда транспорта ДПС на ДТП, на % | 1,9 % | 2 % | 2,1 % |
| 2 | снижение фактов гибели людей в ДТП, на % | 2,4 % | 2,6 % | 2,8 % |
| 3 | снижение количества травмированных в ДТП людей, на % | 2,6 % | 2,7 % | 2,9 % |
| 4 | снижение количества ДТП, на % | 2,6 % | 2,7 % | 2,9 % |

Исполнение мероприятий Программы  будет способствовать снижению числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, а так же обеспечит безопасность детей на дорогах.

Приложение 2

К постановлению  администрации Чебаркульского городского округа

0т «___» августа  2016г. №_____

Перечень программных мероприятий

по повышению безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов

в МО «Чебаркульский городской округ» на 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | ПСД (проектно сметная документация) МБ, тыс.руб. | Финансовые затраты, тыс. руб. | Всего объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  |  |  |  | МБ | ОБ/проч. источ. | МБ | ОБ/прочисточ. | МБ | ОБ/проч. источ. | МБ | ОБ/проч. источ. |
| 1. | Повышение уровня правового сознания граждан в сфере безопасности дорожного движения и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |
| 1. 1. | Организация и проведение познавательно-игровых программ, бесед, викторин, конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, безопасное колесо. Проведение конкурсов "Безопасное колесо", "Правила дорожные каникул не знают", конкурс рисунков "Движение с уважением" | УЖКХ совместно с Управлением культуры Чебаркульского городского округа, Управлением образования, библиотеками города. |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1. 2. | Организация и проведение городского конкурса "Автоледи" | УЖКХ совместно с Управлением культуры Чебаркульского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 3. | Оснащение кабинетов и уголков безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях Чебаркульского городского округа печатными и электронно-наглядными пособиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | УЖКХ совместно с Управлением образования Чебаркульского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление Полиграфической, печатной продукции по безопасности дорожного движения, приобретение плакатов, баннеров, создание и размещение тематической и социальной рекламы по профилактике нарушений ПДД в средствах массовой информации -приобретение приборов для организации работы ОГИБДД -переносные компьютеры | УЖКХ совместно с Управлением образования и Управлением культуры Чебаркульского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Совершенствование организационного и технического оснащения органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность в сфере безопасности дорожного движения |  |
| 2.1. | Оснащение ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России "Чебаркульский", осуществляющего контрольно-надзорные функции в сфере безопасности дорожного движения (прибор измерения параметров транспортного средства) | УЖКХ, ГИБДД |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.2. | Организация видеонаблюдения. Установка цифровых камер видеонаблюдения, камер фото-, видеофиксации нарушений правил ДД (в том числе мобильных и стационарных комплексов) | УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Совершенствование системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | ПСД (проектно сметная документация) МБ, тыс.руб. | Финансовые затраты, тыс. руб. | Всего объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  |  |  |  | МБ | ОБ/проч. источ. | МБ | ОБ/проч. источ. | МБ | ОБ/проч. источ. | МБ | ОБ/проч. источ. |
| 3.1. | Приобретение дополнительного медицинского оборудования для улучшения оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП | УЖКХ совместно с ЧГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Подготовка медицинских кадров, осуществляющих экстренную медицинскую помощь, в т. ч. круглосуточной бригады скорой помощи | УЖКХ совместно с ЧГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Оснащение кабинета медицинского освидетельствования на состояние опьянения в Чебаркульской городской больнице. (тест-системы для определения наркотических веществ в биологических средах организма человека (на героин и марихуану) | УЖКХ совместно с ЧГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014г м/б | 2014г о/б | 2015г м/б | 2015г о/б | 2016г м/б | 2016г о/б |  |  |
| 4. | Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |
|  | ПЕШЕХОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение и техобслуживание средств организации дорожного движения. Обслуживание светофорных объектов, нанесение дорожной разметки (зебра). Ремонт и замена знаков | УЖКХ |  | 1 409.569 |  | 2 686.5 |  | 486,818 |  | 4 582.887 |  |
| 4.2. | Ремонт светофорных объектов: Мира- 9 Мая, Ленина- Октябрьская, на а\д Чебаркуль- М-5 «Урал» у маг. « Юлька» 9 Мая – Карпенко, Мира-Крылова, Ленина-Крылова Мира-Ленина | УЖКХ |  | 486.879 | 1 032.107 | 1196.561 |  |  |  | 1 683.44 | 1 032,107 |
| 4.3. | Установка знаков по ул. Крупской ( перевод в одностороннее движение) | УЖКХ |  |  | 230.661 |  |  |  |  |  | 230.661 |
| 4.4. | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходным ограждением (ул. 9 Мая школ. № 1 ул.Мира, Станционная, школ. № 76, перекресток ул. Ленина-Карпенко, перекресток. Ленин.- Октябрьская.) | УЖКХ |  | 54.914 |  | 198.155 |  | 163,703 |  | 416,772 |  |
| 4.5 | Обустройство улично-дорожной сети пешеходным ограждением по Представлению ОГИБДД: - ул.Суворова МБОУ ООШ № 10 - ул. Мира-Крылова |  |  |  |  |  |  | 152,104 320,208 |  | 472,312 |  |
| 4.5 | Замена знаков (по предписаниям) на флуоресцентной основе | УЖКХ |  | 97.151 |  | 142.281 |  | 970,120 639,440 |  | 1 849,49 |  |
| 4.6 | Нанесение горизонтальной разметки, разметки «Зебра», разметка на «Искусственных неровностях» |  |  |  | 1836.586 | 739.047 |  | 403.133 | 698,729 | 1 142.180 | 1 836,586 |
| 4.7 | Устройство освещения пешеходных переходов у школ |  |  |  |  |  |  | 754,281 |  | 754,281 |  |
| 4.8 | Организация дорожного движения на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  | 396,621 |  | 396,621 |  |
| 4.9 | Замена кабеля по ул.1 Мая |  |  |  | 99.882 |  |  |  |  |  | 99,882 |
|  |  |  |  | 2014г м/б | 2014г о/б | 2015г м/б | 2015г о/б | 2016г м/б | 2016г о/б |  |  |
| 4.10 | Ремонт светофора по ул. 1 Мая у ж/д вокзала |  |  |  | 99.998 |  |  |  |  |  | 99,998 |
| 4.11 | Разработка проекта организации дорожного движения (ул. Суворова, ул. Дзержинского, подъезд к автодороге«Чебаркуль – Мисяш - М-5 «Урал», подъезд к разъезду Кисегач) | УЖКХ |  | 800.0 |  |  |  |  |  | 800.0 | - |
| 4.12. | Устройство искусственных неровностей ул. Крылова; по ул.Мира МДОУ детский сад № 3; ул. Электростальская Чебаркульский профессиональный техникум | УЖКХ |  | 200.0 |  |  |  | 328,156 |  | 528,156 |  |
| 4.13 | Реконструкция искусственных неровностей у маг. «Куба» ул. Куйбышева, МОУ СОШ 10/1, 10/2 по ул. Суворова | УЖКХ |  | 400.0 |  |  |  |  |  | 400.0 |  |
| 4.14. | Ремонт автобусных остановок («Мостик»-1шт ул. Ленина-4шт., ул. Станционная) | УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Устройство и строительство новых павильонов автобусных остановок (Гостиница -2 шт., Хлебозавод -2 шт. Мебельный магазин- 2 шт.) | УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16. | Реконструкция светофорных объектов (на пересечении, ул. Ленина- Мира,. Ленина- Крупской, Крылова- Мира, | УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014г м/б | 2014г о/б | 2015г м/б | 2015г о/б | 2016г м/б | 2016г о/б |  |  |
| 4.17 | Выполнение проекта на реконструкцию светофорного объекта на перекрестке улиц Мира- Ленина | УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.18 | Выполнение проекта на строительство светофорного объекта на перекрестке улиц 9 Мая- Октябрьская | УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.19 | Строительство светофорного объекта на перекрестке улиц 9 Мая – Октябрьская. | УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Строительство тротуаров (ул. Суворова от д. № 20 до д. № 39, ул. Крайняя, п. Северный освещение и строительство тротуара ул. Дзержинского) | УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21 | Выполнение проекта на реконструкцию перекрестков улиц 1 Мая – Дзержинского, Суворова – Дзержинского, 9 Мая – Октябрьская | УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.22 | Реконструкция перекрестков улиц 1 Мая – Дзержинского, 9 Мая – Октябрьская. | УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт светофорных объектов на перекрестках улиц: -Ленина-Мира -Ленина-Дзержинского |  |  |  |  |  |  | 345,182 | 234,338 1 136,867 | 345,182 | 1 371,205,74 |
| 4.23 | Ремонт улично-дорожной сети (ул. Советская от ул. .9 Мая до маг. Ручеек, ул. Мира от ул. Ленина до ул. Крылова, ул. Карпенко ул. Суворова до д.15б ул. Восточная, Крупская Светлая, 40 лет Победы, Ленина, ул. К гор. Кладбищу. Гравийные дороги: Совхозная, Молодежи, Комсомольская | УЖКХ |  | 19.396 16.180 13,490 11,100 10,550 858,271 | 29 636,61 |  |  |  |  | 1 235,998 | 29 636,6 |
|  | ул.1 Мая, ул. Куйбышева (софинансирование министерство) |  |  |  |  |  |  | 39,940 59,339 | 874,024 1 618,161 | 99,279 | 2 492,185 |
|  | Технический надзор на ремонт дорог: (министерство) ул..1 Мая, Куйбышева) |  |  |  |  |  |  | 18,498 |  | 18,448 |  |
|  | ремонта автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием по улице Светлой в г. Чебаркуле (министерство) |  |  |  |  |  |  |  | 1 972,387 |  | 1 972,387 |
|  | Технический надзор на ремонт дорог: (министерство) ул..Светлой) |  |  |  |  |  |  |  | 27,613 |  | 27,613 |
| 4.24 | ул.1 Мая, ул. Куйбышева (реальные дела) |  |  |  |  |  |  | 2 365,447 2 150,821 |  | 4 516,268 |  |
| 4.25 | Технический надзор на ремонт дорог: ул.1 Мая ул.Куйбышева (реальные дела) |  |  |  |  |  |  | 42,939 39,901 |  | 133,772 |  |
| 4.26 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Ленина (от ул. Мира до ул. Карпенко) Ремонт асфальтобетонного покрытия под ж/д мостом |  |  |  |  | 384. 349 281.651 |  |  |  | 666,0 |  |
| 4.27 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Ленина, Карпенко, Суворова: ул.Советская-Октябрьская, ул.Куйбышева, ул.Уральская, ул.Светлая, ул.Крупская, ул.Электростальская, ул.9 Мая |  |  |  |  |  |  | 650,242 607,0 |  | 1 257,242 |  |
| 4.28 | Ремонт гравийной дороги ул. Тимирязева, ремонт внутриквартального проезда ул. Мира 21а - ул.Заря - ул.Молодежи - ул.Энгельса - ул.Осипенко - ул.Фурманова |  |  |  |  | 97.723 98.163 |  | 287,0 233,882 133,0 2 000,0 490,473 |  | 3 340,241 |  |
| 4.29 | Грейдирование дорог частного сектора с частичной подсыпкой по предписаниям ОГИБДД. |  |  |  |  |  |  | 202,681 |  | 202,681 |  |
| 4.29 | Зимнее содержание дорог |  |  |  |  |  |  | 2 137.407 |  | 2 137,307 |  |
| 4.30 | Летнее содержание дорог |  |  |  |  |  |  | 694.193 |  | 694,193 |  |
| 4.31 | Электроэнергия светофорных объектов |  |  |  |  |  |  | 460.0 |  | 460,0 |  |
|  | ИТОГО мероприятия |  |  | 4 377.5 | 32 8 35,844 | 5 824.430 |  | 17 572,529 | 6 562,12 | 27 774,459 | 32 935,844 |