Отчет

о реализации инициативных проектов

на 01.01.2025г.

в рублях

| Наименование ГРБС | Наименование инициативного проекта | Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном бюджете на 2024 г. | В том числе инициативные платежи | Кассовые расходы местного бюджета на 01.01.2025г. | Отклонение | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | - Благоустройство территории с устройством тротуара от дома 475 по улице Елагина до улицы Шоссейная | 1 329 481,41 | 27 170,00 | 1 329 481,41 | 0 | Проект реализован |
|  | - Устройство автопарковки с северной стороны от территории ГБУЗ "Районная больница г.Чебаркуль" | 2 958 928,13 | 709,90 | 2 958 928,13 | 0 | Проект реализован |
|  | - Ремонт внутриквартальных проездов от ул.Октябрьская 7 до Школы №7, с тротуарами | 2 918 397,96 | 857,60 | 2 918 397,96 | 0 | Проект реализован |
|  | - Организация парковки автомобильного транспорта на земельном участке придомовой территории дома №10б по ул.Карпенко. | 386 369,56 | 10 000,00 | 386 369,56 | 0 | Проект реализован |
|  | - Ремонт внутриквартальных проездов территории 4 микрорайона, с тротуарами по адресу Октябрьская 3,3а,3г,5,5а,5б,7,7а,7в,9,9а; ул. Карпенко 8,8б,10,10а; Калинина 24; Заря 27. | 2 448 000,00 | 0 | 2 448 000,00 | 0 | Проект реализован |
| Управление по физической культуре и спорту администрации Чебаркульского городского округа | - Реконструкция хоккейного корта и установка спортивной площадки на земельном участке по адресу: г. Чебаркуль, улица 9 Мая, 28/1» | 1 700 000,00 | 1 000,00 | 1 700 000,00 | 0 | Проект реализован |
|  | - Ремонт инженерных сетей плавательного бассейна «Олимпия» г.Чебаркуль ул.Ленина, 5А | 1 778 511,00 | 1 000,00 | 1 778 511,00 | 0 | Проект реализован |
|  | - Устройство спортивных (баскетбольной, волейбольной) площадок и установка новой «воркаут» площадки на стадионе по улице Каширина в городе Чебаркуле | 2 000 000,00 | 40 000,00 | 2 000 000,00 | 0 | Проект реализован |
|  | - Спортивно-игровой центр по адресу: г.Чебаркуль улица Крылова, д.№20 и д.№20А | - 1 297 140,00 | - 40 000,00 | 1 297 140,00 | 0 | Проект реализован |
| Управление культуры администрации Чебаркульского городского округа | - Приобретение автобуса для МКУ «Сервис К» | 6 864 000,00 | - 1 000,00 | - 6 864 000,00 | 0 | Проект реализован |
| Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | Замена малых архитектурных форм на прогулочных участках МБДОУ «Детский сад №26» по адресу г.Чебаркуль ул.Мира 23а | 1 500 000,00 | 30 000,00 | 1 500 000,00 | 0 | Проект реализован |
|  | Капитальный ремонт внутренних сетей отопления и электроснабжения здания МБОУ «СОШ №6» по адресу г.Чебаркуль, ул. Электростальская, д.32-Б | 6 527 392,00 | 2 000,00 | 6 527 392,00 | 0 | Проект реализован |
|  | «Ремонт здания МБОУ ООШ №76» по адресу: г.Чебаркуль, ул. Станционная, д.102 | 2 316 577,60 | 1 000,00 | 2 316 577,60 | 0 | Проект реализован |
|  | Замена оконных блоков в здании МБДОУ «ДС №14» по адресу г.Чебаркуль, ул.8 Марта, д.20 | 1 078 417,98 | 0 | 1 078 417,98 | 0 | Проект реализован |
|  | Обустройство прогулочных площадок с установкой теневых навесов в МБДОУ «ДС №5» г.Чебаркуль ул.Крылова 16а | 1 200 000,00 | 0 | 1 200 000,00 | 0 | Проект реализован |
| ВСЕГО: |  | 36 303 215,64 | 155 737,50 | 36 303 215,64 | 0 | Х |