УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания депутатов

от «05» июня  2018г. №539/398

Перечень мероприятий по выполнению предложений и критических замечаний, высказанных при отчете о  деятельности главы и администрации городского округа за 2016 год

| № | Содержание критического замечания предложения | Меры по реализации критического замечания, представленные администрацией /по исполнению решения СД от 03.05.2017г. №321/239/ | Исполнение | Ответственный исполнитель Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление работы городского узла учета тепловой энергии | О целесообразности работы городского узла учета тепловой энергии. Создана рабочая группа по приемке установленного прибора учета. Проведен анализ показаний прибора учета тепловой энергии в отопительный период 2017-2018г. установленного ООО "Мечел-Энерго". Узел учета не принят в эксплуатацию по причине недостоверности показаний (завышение на 20-25%) Предлагается произвести проектирование, согласование и установку городского узла учета. | На стадии исполнения Срок исполнения-до конца 2018г. | Морозов А.А. 2018 год | 3- позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 Информация УЖКХ от 08.05.2018г. №570 УЖКХ. |
| 2 | Разработка проекта муниципальной программы по ливневым канализациям; очистке систем водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод | Разработаны мероприятия, необходимые для приведения ливневой канализации ЧГО в надлежащее состояние для включения в муниципальную программу «Благоустройство территории ЧГО» на 2017-2019 годы. Вопрос о дополнительном финансировании мероприятий в 2017 году планируется вынести для рассмотрения Собранием депутатов в мае 2017 года. Необходимая сумма финансирования (в 2017 году) составляет 1 151 956 рублей | не исполнено Срок исполнения-до конца 2018г. | Морозов А.А., 2018 год | 4 -позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 Информация УЖКХ от 08.05.2018г. №570 |
| 3 | О правомерности передачи сетей водоснабжения водоотведения из МУП «Теплоком» в ООО «Водоотведение» и «Канализация» (о возврате сетей в МУП) решение Собрания депутатов от 04.10 2016 г. №211/159 (также в редакции решения от 06.09.2016г. №192/147, от 02.08.2016г. №176/136 | В настоящее время договоры аренды заключенные 17 мая 2016г. между МУП «Теплоком» и ООО «ЧПВ», ООО «ЧПК» расторгнуты. Постановлением Администрации Чебаркульского городского округа от 17.04.2017г. №249 «Об отмене постановления администрации Чебаркульского городского округа от 13.05.2016г. № 411 «О передаче объектов водоснабжения, водоотведения муниципального унитарному предприятию «Теплоком» на праве хозяйственного ведения» объекты водоснабжения, водоотведения переданы на баланс муниципальной казны Чебаркульского городского округа. Вопрос передачи прав владения и (или) пользования на объекты теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в настоящее время решается. Органом местного самоуправления принимаются необходимые меры, в соответствии с действующим законодательством, в том числе по созданию МУПа для целей содержания и обслуживания водопроводных и канализационных сетей, находящихся в муниципальной собственности Чебаркульского городского округа. Распоряжением администрации Чебаркульского городского округа создана рабочая группа по вопросу создания муниципальных унитарных предприятий Чебаркульского городского округа по водоснабжению и водоотведению утвержденная от 24.10.2017г. №436-р. Во исполнение распоряжения администрации Чебаркульского городского округа №106-р от 04.04.2018г. «О создании рабочей группы по вопросу создания МУПа в сфере водоснабжения и водоотведения» проведено два совещания рабочей группы. По итогам заседаний рабочей группы принято решение о создании двух МУП (водоснабжение, водоотведение). В случае принятия решения Собранием депутатов Чебаркульского городского округа о выделении дополнительно бюджетных ассигнований необходимых для формирования уставных фондов создаваемых МУПов, объекты водоснабжения и водоотведения будут переданы в хозяйственное ведение. УМС с отраслевыми органами администрации поводится работа по подготовке и проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов системы водоснабжения и водоотведения В настоящее время планируется проведение технической инвентаризации сетей водоснабжения и водоотведения, в этой связи имущественный комплекс, который состоит из объектов водоснабжения и водоотведения, может быть передан во временное владение и пользование путем заключения концессионного соглашения, в силу прямого указания закона. | Не исполнено Срок исполнения-до конца 2018г. | Барышникова С.Н. 2018 год | 5 -позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 в настоящее время создаются МУПы, в которые будут переданы объекты водоснабжения и водоотведения |
| 4 | Об активизации действий в решении вопроса по убыточной котельной, расположенной по адресу: г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | Помещение- газовая котельная ул.Миасское шоссе, 5, инв.№00000160, передана в хозяйственное ведение МУП «Теплоэнергоснабжение». Будет произведена замена котлов между «Утесом» и котельной по ул.Миасское шоссе, 5 | Не исполнено Срок исполнения-июль-август 2018 | Барышникова С.Н. Морозов А.А. 2018 год | 6 -позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 |
| 5 | Предоставить информацию о причинах несвоевременного исполнения решений СД ЧГО | Предоставить информацию (за исключением п. 2,7 в редакции решения от 03.05.2017г. №321/239) | Не исполнено Срок исполнения-до конца 2018г | Морозов А.А. Барышникова С.Н. | Информация УЖКХ от 08.05.2018г. №570 9 -позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 |
| 6 | Ремонт и реконструкция гарнизонного дома офицеров по ул.Каширина (ДОС): -сроки выделения бюджетных средств; -сроки разработки проектно-сметной документации; -содержание ГДО; -план мероприятий | Администрацией ЧГО в адрес ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» было направлено обращение о возможности проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий нежилого здания – дом офицеров, при условии нахождения объекта муниципальной собственности на земельном участке, принадлежащем Министерству обороны Российской Федерации. На что, был получен ответ о том, что для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по реконструкции объекта «Дом офицеров» необходимо представить правоустанавливающие документы на земельный участок, кадастровый паспорт (кадастровая выписка) земельного участка. На сегодняшний день у администрации Чебаркульского городского округа правоустанавливающие документы на земельный участок, кадастровый паспорт отсутствует. В адрес Минобороны РФ для согласования направлена схема расположения земельного участка, после чего будет проведено межевание, постановка земельного участка на кадастровый учет и передача в муниципальную собственность. Ориентировочные сроки по выполнению данной работы были установлены до 31.12.2017г.. В Арбитражный суд г. Москвы 16.02.2018 было направлено исковое заявление (исх. № 480 от 16.02.2018г.) о признании незаконным бездействия уполномоченного органа и об обязании устранить допущенное нарушение путем рассмотрения по существу обращения администрации по безвозмездной передаче в муниципальную собственность земельного участка. Рассмотрение по делу А-40-30065/2018 назначено на 21.05.2018 г. | На стадии исполнения Срок исполнения-до конца 2018г | Барышникова С.Н. | Отсутствует правоустанавливающий документ на земельный участок; в МО направлена схема расположения зем.участка на согласование. Работа продолжается 11 -позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 |
| 7 | Решение вопроса по бесперебойному обеспечению услугами общественного транспорта | Подготовлена конкурсная документация на проведение аукциона по пассажирским перевозкам, назначена комиссия по выявлению причин ненадлежащего исполнения пассажирских перевозок. Проведен конкурс, заключен договор от 28.12.2017 г. № 1 с ООО «М-5-Авто» директор Картышов В.В | Не исполнено Срок исполнения-до конца 2018г | Морозов А.А. | Информация УЖКХ от 08.05.2018г. №570 13 -позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 |
| 8 | Усовершенствование сайта ЧГО | Не удобен поиск. Ведется оптимизация работы официального сайта: На данный момент завершен первый этап модернизации. Ведется подготовка технического задания на выполнение 2 этапа модернизации. Заключен договор с разработчиками сайта. Срок выполнения работ – III квартал 2018г. | На стадии исполнения Срок исполнения-до конца 2018г | Администрация отдел ИКТ Епифанов А.А. | 17-позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 |
| 9 | Решение вопроса по ремонту коллектора (участие в ремонте) вблизи пос.Каширинский | В связи с тем, что собственником коллектора является структура Министерства обороны РФ, региональные и местные органы власти не могут устранить аварию без согласования с собственником. До 24.04.2017г. Губернатором Челябинской области планировалось согласовать дату встречи с Министром обороны РФ для выработки решения по данному вопросу. 17.04.2017 г встреча состоялась. Но вопрос так и не решен. На сегодняшний день решение вопроса зависит от МО ( ремонт в МО запланирован 2017-2020 гг). | Не исполнено Срок исполнения-до конца 2018г | Администрация, Зам. По гор.хозяйству | Информация УЖКХ от 08.05.2018г. №570 18 -позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 |
| 10 | Организация встреч жителей по ул.Октябрьская, 1 Мая, Попова с должностными лицами администрации для решения вопроса предотвращения подтопления при наступлении паводкового периода | Управлением ЖКХ проведены встречи в 2017 году. | Не исполнено Срок исполнения-до конца 2018г | Морозов А.А. | Информация УЖКХ от 08.05.2018г. №570 22 -позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 |
| 11 | Газификация поселка Мисяш, пос.Елагина, сроки, перспективы | 1.Прошла процедура торгов по выбору подрядчика на выполнение корректировки проекта. Проведена корректировка Проекта газификации п.Мисяш. Документы приняты госэкспертизой Челябинской области. 2. Выполнен проект газификации жилых домов пос.Елагина № 431,437. Решается вопрос о передаче земельного участка Министерство обороны под строительство газопровода. | Не исполнено Срок исполнения-до конца 2018г | Морозов А.А. | Информация УЖКХ от 08.05.2018г. №570 24 -позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 |
| 12 | Реализация мероприятий по результатам встречи с жителями поселка Куйбышевский в августе 2016г. | В настоящее время выполнены следующие мероприятия: -Устранена опасная выбоина на дорожном полотне у дома №97 по ул. Куйбышева; - ОГИБДД не согласовывает схему объезда по причине несоответствия участка объезда по техническим нормам. В связи с этим направлено письмо в Министерство дорожного хозяйства о проведении ремонта автодороги «Обход г.Чебаркуля» и устройства дополнительной полосы движения примыкания вышеуказанной дороги с а/д Чебаркуль –п.Мисяш –а/д М5 «Урал» .Получен ответ о том, что устройство переходно-скоростных полос на пересечении указанных дорог является не целесообразным. - после прокладки водопровода дорожное полотно приведено в надлежащее состояние - в целях устранения плохого качества асфальтирования дороги по ул. Куйбышева, подрядной организации ООО «ФинИнвест-плюс» направлена претензия о восстановлении покрытия до 30.05.2017г. - в мае 2017г. проведены работы по гарантийным обязательствам. - в целях соблюдения графика движения общественного транспорта ведется подготовка документации по проведению торгов в электронной форме на право осуществления пассажирских перевозок. - Проведен конкурс. заключен договор от 28.12.2017г. № 1. ООО "М-5-АВТО" директор Картышов В.В. - Составлен на 2017 год план ремонтных работ дорог Чебаркульского городского округа, в том числе в п. Куйбышевский . - Освоено финансирование выделенное на 2017г. по ремонту дорог; - составлен реестр дорог, требующих отсыпки. | Не исполнено Срок исполнения-до конца 2018г | Морозов А.А. | Информация УЖКХ от 08.05.2018г. №570 25 -позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 |
| 13 | Организация работы общественных туалетов в городе ( в парке) | Объект незавершенного строительства – общественный туалет, расположенный по адресу: г. Чебаркуль, ул. Калинина, д.7, общей площадью застройки 74,5 кв.м., процентом готовности -70%, Продан по результатам открытого аукциона по продаже муниципального имущества (договор купли – продажи от 03.07.2014г.) На территории парка нежилые здания, помещения отсутствуют предназначенные для общественных туалетов. В настоящее время нежилое помещение (общественный туалет), расположенный по адресу: г. Чебаркуль, ул. Ленина, 26, балансовой стоимостью 242 141,70 руб. находится в оперативном управление УЖКХ администрации. Предполагается запустить ранее действующий общественный туалет по ул. Ленина, 26 до конца года после решения вопроса с финансированием по содержанию. | Не исполнено Срок исполнения-до конца 2018г | Барышникова С.Н. Морозов А.А. | 26-позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 Ранее действующему туалету по ул.Ленина необходим ремонт-1500 тыс.руб. |
| 14 | Размежевание жилой зоны по ул.Каширина (ДОС): перспективы, сроки | Жилая застройка (многоквартирные жилые дома) п. Каширинский, расположена в границах земельного участка с кадастровым номером 74:23:0000000:106 земли военного полигона, на который зарегистрировано право собственности Министерства обороны РФ, в связи, с чем у органа местного самоуправления отсутствуют полномочия по распоряжению земельными участками, входящими в состав земель военного полигона. Администрация городского округа обращалась в Территориальное управление имущественных отношений с просьбой выдать доверенность Чебаркульскому городскому округу для проведения землеустроительных работ за счет средств органа местного самоуправления под жилым фондом военного городка № 1, находящимся в муниципальной собственности. По данному вопросу со стороны Министерства обороны решений не поступало. | На стадии исполнения | Барышникова С.Н. | 27 -позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 Собственник Министерство обороны РФ |
| 15 | О развитии туристического кластера «Синегорье» | Туристический кластер «Синегорье» разработан по поручению Губернатора Челябинской области Б.А.Дубровского и заявлен на соискание средств федерального бюджета по федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». В кластер вошли 12 туристических объектов Миасса, Чебаркуля, Златоуста, Кыштыма, Карабаша, Челябинска, Кунашакского района. Реализацией областного кластера «Синегорье» занимаются Министерство культуры Челябинской области и заинтересованные инвесторы из муниципалитетов Челябинской области. Чебаркульский городской округ вошел в областной кластер «Синегорье» с проектом «»Крепость при озере Чебаркуль» | На стадии исполнения | Министерство культуры по Челябинской области | 29 -позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 |
| 16 | Благоустройство Чебаркульского городского округа: планы, перспективы | 04 мая 2017 г. в 10-00 в малом зале администрации Чебаркульского городского округа (ул. Ленина, 13-а) состоялись публичные слушания по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды Чебаркульского городского округа». Данная программа в 2017 году будет реализована за счет средств областного и федерального бюджетов. В 2017 году планируется благоустроить жилой квартал в районе Загса и часть ул. Ленина. Сумма финансирования составляет 15 663,3 тыс. рублей. До декабря 2017 года разработана аналогичная программа на 2018-2023 годы, так же с учетом мнения жителей Чебаркульского городского округа. - В 2018 году будут проведены работы по благоустройство ул.Ленина (от ул.Октябрьская до ул.Карпенко четная сторона) На сумму 11 888 462,00рубля (процедура торгов).: | Частично Исполнено. Срок исполнения 4 квартал 2018 г. | Морозов А.А. | 30 -позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 Информация УЖКХ от 08.05.2018г. №570 |
| 17 | Участие в решении проблемы по приведению в надлежащий вид пометохранилища, с целью ликвидации негативного и вредного воздействия на окружающую среду (запахи) | Подготовлены и направлены письма генеральному директору ООО «Чебаркульская птица». Согласно информации, предоставленной ООО «Чебаркульская птица», срок эксплуатации пометохранилища за пос. им. Куйбышева заканчивается. На данный момент ведутся переговоры о разработке проекта реконструкции и рекультивации пометохранилища. Завершено строительство площадки для обработки и хранения помета, расположенной в 500 м на восток от автодороги «Обход г. Чебаркуля» (на удалении 2 км от старого пометохранилища), которая после нахождения оптимальной технологии переработки помета будет эксплуатироваться на 100%. | Не исполнено Срок исполнения-до конца 2018г | Куракина Л.П. | 32 -позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 Информация УЖКХ от 08.05.2018г. №570 |
| 18 | Исключение слива жидких бытовых отходов в районе пос.Куйбышевский | В районе п.Куйбышевский слив жидких бытовых отходов производится на землях сельхозназначения (пометохранилище), которые находятся на территории Чебаркульского муниципального района. О чем поставлены в известность ООО «Чебаркульская птица», муниципальный район и Россельхознадзор по Челябинской области. Проводятся рейды по выявлению нарушителей с целью фиксации случаев слива жидких бытовых отходов. На момент проведения рейдов нарушителей не выявлено. | На стадии исполнения Срок исполнения-до конца 2018г | Куракина Л.П. | 33 -позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 Информация УЖКХ от 08.05.2018г. №570 Территория Чебаркульского муниципального района |
| 19 | Ликвидация несанкционированных свалок и их ликвидация (при наличии финансирования за счет средств местного бюджета) | Выявление несанкционированных свалок и их ликвидация (при наличии финансирования за счет средств местного бюджета) | Исполнено частично Срок исполнения-до конца 2018г | Куракина Л.П. | 34 -позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 Информация УЖКХ от 08.05.2018г. №570 |
| 20 | О разрешении ситуации по ул.Колхозной, с северо-западной стороны домовладения 46 и юго-восточной стороны от домовладений 69,71,73 (о демонтаже самовольно установленного забора) | Администрация пыталась решить данный вопрос путем обращения в судебные органы. Учитывая негативный опыт обращения администрации Чебаркульского городского округа в суд с иском о сносе забора, принято решение с повторным требованием о сносе забора в судебные органы не обращаться. | Не исполнено | Селезнева Н.С. | 35 -позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 Сроки исполнения 2 квартал 2017г. |
| 21 | Проведение ремонтных работ части улицы Ленина и площади Ленина | Ремонтные работы проведены в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Чебаркульского городского округа». В 2017 году направлено на ремонт 5 221,1 тыс. рублей (Участок от ул. Октябрьской до Комсомольской площади). Заявка на необходимое финансирование, в сумме 40 млн. рублей, направлена в Минстрой и в Фонд развития моногородов. выполнены работы по благоустройству улицы Ленина (участок от ул.Октябрьской до Комсомольской площади) на сумму 5 221,1 тыс.рублей, а также из областного бюджета проведен ремонт автомобильной дороги ул.Ленина на сумму 4 700 138,87р. | Исполнено частично Срок исполнения-до конца 2018г | Морозов А.А. | 36 -позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 Информация УЖКХ от 08.05.2018г. №570 |
| 22 | Объекты электросетевого хозяйства находятся в аварийном состоянии, что требует особого внимания городских властей. Критическая ситуация в частном секторе. | В рамках инвестиционной программы ООО АЭС «Инвест» в 2017 году планируется установить трансформатор в пос.Куйбышевский, заменить кабель по ул.9 Мая. В последующем планируется продолжить работу в данном направлении. | Не исполнено Срок исполнения-до конца 2018г | Морозов А.А. | 37 -позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 Информация УЖКХ от 08.05.2018г. №570 |
| 23 | Не решена проблема уборки внутриквартальных проездов и детских площадок, исчезли дворники | - Для решения проблем по уборке внутриквартальных и детских площадок не предлежащих собственникам прилегающих жилых домов создано МКУ «Благоустройство». - По уборке внутриквартальных проездов Управлением ЖКХ будет составлена сметная документация с последующим включением в муниципальную программу благоустройства территории Чебаркульского городского округа. | Не исполнено Срок исполнения-до конца 2018г | Администрация ЧГО | 38 -позиция из приложения к решению решения СД от 03.05.2017г. №321/239 |

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1-«О разработке  плана мероприятий по организации обмена информацией в части информирования населения на случай возникновения ЧС (реш.СД от 04.10.2016г. №216/164)»- организовать работу по СМС-информированию  населения  на случай возникновения ГО иЧС.

2-«О мерах, принимаемых администрацией по лишению лицензии руководителей УК»- организовать работу по подготовке и направлению  жалоб в соответствующие службы о выявленных нарушениях в работе УК. Оценить  работу УК  по муниципальному жилью.

3-«Об исключении аварийного сброса очистных сооружений на грунт в реку Черную»- осуществлять постоянный контроль Отделу экологии администрации.

Управляющий делами СД ЧГО      Н.Б.Якупова_________________