УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Чебаркульского городского округа

от 13 ноября 2018 года № 753

Муниципальная программа

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Чебаркульского городского округа»

(далее программа)

### Паспорт программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальной программой соисполнители не предусмотрены |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы по городскому хозяйству Чебаркульского городского округа |
| Основные цели муниципальной программы | Повышение комфортности и безопасности проживания населения Чебаркульского городского округа за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Основные задачи муниципальной программы | Увеличение объемов строительства, модернизации, и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры. Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации Чебаркульского городского округа. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы |
| Структура муниципальной программы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 102 999 000 рублей, в том числе: 1 220 000 рублей – за счет местного бюджета, 101 779 000 рублей – за счет областного бюджета. Объем финансирования муниципальной программы по годам составляет: 2019 год: всего –56 680 000 рублей, в том числе: 1 180 000 рублей – за счет местного бюджета, 55 500 000 рублей – за счет областного бюджета; 2020 год: всего –38 159 500 рублей, в том числе: 20 000 рублей – за счет местного бюджета, 38 139 500 рублей – за счет областного бюджета; 2021 год: всего –8 159 500 рублей, в том числе: 20 000 рублей – за счет местного бюджета, 8 139 500 рублей – за счет областного бюджета. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. Проектно-сметная документация с экспертизой. Уровень газификации. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К 2021 году ожидается: Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: 2019 г. – 55,2 % 2020 г. – 55,0 % 2021 г. – 54,8 %. Уровень газификации – до 87,9 %. Проектно-сметная документация с экспертизой: 2019 г. – 5 шт. 2020 г. – 5 шт. 2021 г. – 5 шт. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Одним из приоритетов жилищной политики Чебаркульского городского округа является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности  коммунальных услуг для населения.

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Чебаркульского городского округа  разработана согласно статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Указа Президента РФ от 7  мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ на 2014-2020 годы», распоряжения Правительства Челябинской области от 22.12.2014 г. № 841-рп «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области на 2015-2020 годы», Решение Собрания депутатов Чебаркульского городского округа  от 02.08.2011 года № 238 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры Чебаркульского городского округа на 2011-2020 годы.

В городе ведется работа по ликвидации неэффективных источников теплоснабжения. Всего на территории Чебаркульского городского округа 16 котельных, отапливаемых население и социальную сферу города. Из них: 14 котельных – газовые, 2 котельных – угольные, они же являются убыточными. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 62,59 километр. Из них нуждается в замене 13 километров (27 процентов). В 2018 году за счет субсидии из областного бюджета на строительство объектов инженерной инфраструктуры было предусмотрено 12,0 млн. рублей, которые освоены в полном объеме. Протяженность отремонтированных тепловых сетей составила 2,5 км. В 2019 году за счет субсидии из областного бюджета предусмотрено 3,7 млн. рублей на окончание строительства тепловых сетей  объекта «Наружное газоснабжение жилых домов по ул. Октябрьская, ул. Заря, ул. 1 Мая, ул. Красноармейская, ул. Северная, ул. Попова в городе Чебаркуль Челябинской области». По проектной документации получено положительное заключение Госэкспертизы,  сметной документации, сформирована и направлена заявка на финансирование строительства газопровода в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области. В 2019 году предусмотрено 32 млн.рублей на строительство газопровода «Газификация поселка Мисяш».

Уровень износа объектов инженерной инфраструктуры в 2018 году составлял 55,5 %, к 2021 году планируется снизить уровень износа до 54,8 %.

Уровень газификации в Чебаркульском городском округе на 01.01.2019 год составлял 87 %, к 2021 году планируется поднять уровень газификации до 87,9 %.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Чебаркульского городского округа характеризуется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования  природных ресурсов, и как следствие, снижение уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы.   Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением частных инвестиций. Поэтому одной из основных задач программы является формирование условий, обеспечивающих привлечение инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы.

Целью программы является повышение комфортности и безопасности проживания населения Чебаркульского городского округа за счет развития и модернизации объектов коммунальная инфраструктуры.

Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:

- увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие с НПА комплексного развития объектов ЖКХ;

-  создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации Чебаркульского городского округа.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Чебаркульского городского округа рассчитана на 2019-2021 годы. Выделение этапов - не предусмотрено.

Раздел 4. Система мероприятий и показатели (индикаторы) муниципальной программы

Реализация программы осуществляется через мероприятия, обусловленных задачами муниципальной программы. Система мероприятий и показатели (индикаторы) муниципальной программы представлена в таблице:

6

Система мероприятий и показатели (индикаторы) муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

| № п/п | Задача муниципальной программы | Наименование мероприятия | Показатели (индикаторы) | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности проживания населения Чебаркульского городского округа за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
| 1 | Увеличение объемов строительства, модернизации, и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктур | 1. Мероприятия по объектам водоснабжения и водоотведения. 2. Актуализация схем теплоснабжения. | 1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Проектно-сметная документация с экспертизой. | 2019-2021 | УЖКХ администрации ЧГО |
| № п/п | Задача муниципальной программы | Наименование мероприятия | Показатели (индикаторы) | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) мероприятия |
| 2 | Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации Чебаркульского городского округа. | 3.Мероприятия по газоснабжению. | 3. Уровень газификации. | 2019-2021 гг. | УЖКХ администрации ЧГО |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации и индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по целевому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | Капитальный ремонт сетей | По необходимости | Кс*100/Кв | Кс-количество сетей, подлежащих ремонту. Кв- количество сетей всего | Акт обследования | УЖКХ администрации ЧГО |
| 2 | Проектно-сметная документация с экспертизой. | шт. | Акт обследования | По необходимости | - | - | Акты выполненных работ | УЖКХ администрации ЧГО |
| 3 | Уровень газификации | % | Подведение и присоединение сетей | По необходимости | Кс*100/Кв | Кс-количество подведенных сетей. Кв- количество сетей всего | Акты выполненных работ | УЖКХ администрации ЧГО |

8

Методы сбора информации по муниципальной программе являются:

- статистическая и бухгалтерская отчетность по организациям коммунального комплекса,

- акты выполненных работ, исходя из периодов, предшествующих началу реализации муниципальной программы.

Расчет показателей (индикаторов) программы определяется по актам выполненных работ:

- проектно-сметная документация с экспертизой – 15 шт. за 3 года.

Расчет показателей (индикаторов) программы определяется по статистической и бухгалтерской отчетностям организаций коммунального комплекса:

- уровень газификации - до 87,9 % к 2021 году,

- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры:

2019 г. – 55,2 %

2020 г. – 55,0 %

2021 г. – 54,8 %.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- риски связанные и изменением бюджетного и налогового законодательства;

- финансовые риски, связанные с финансированием муниципальной подпрограммы не в полном объеме за счет бюджетных средств, изменением уровня инфляции, кризисными явлениями.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Чебаркульского городского округа осуществляется в объемах, установленных решением Собрания депутатов о бюджете Чебаркульского городского округа на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Ресурсное обеспечение и объёмы финансирования в рамках данной  муниципальной подпрограммы рассчитаны на 2019 - 2021 годов и представлены в таблице:

9

Ресурсное обеспечение и объёмы финансирования в рамках муниципальной подпрограммы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Чебаркульского городского округа на 2019-2021 годы

| № п/п | Наименование программы, (подпрограммы), мероприятий программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятия по объектам водоснабжения | УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа | 440 0502 44000 00 000 | ВСЕГО | 10 350 000 | 30 000 000 | 0 |
|  | Субсидия на очистные сооружения |  | 440 0502 44009 00 220 | ОБ | 9 800 000 | 30 000 000 | 0 |
|  | Софинансирование мероприятий по объектам водоснабжения и водоотведения |  | 440 0502 44009 S0 220 | МБ | 200 000 | 0 | 0 |
|  | Строительство водопровода |  | 440 0502 44009 79 515 | МБ | 300 000 | 0 | 0 |
|  | Госэкспертиза объектов водоснабжения |  | 440 0502 44007 79 515 | МБ | 50 000 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование программы, (подпрограммы), мероприятий программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Мероприятия по объектам теплоснабжения | УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа | 440 0502 44000 000 00 | ВСЕГО | 10 330 000 | 8 159 500 | 8 159 500 |
|  | Субсидия на капитальный ремонт объектов теплоснабжения |  | 440 0502 44009 000 50 | ОБ | 10 000 000 | 8 139 500 | 8 139 500 |
|  | Актуализация схем теплоснабжения |  | 440 0502 44007 795 17 | МБ | 200 000 | 0 | 0 |
|  | Госэкспертиза объектов теплоснабжения |  | 440 0502 44007 795 17 | МБ | 100 000 | 0 | 0 |
|  | Софинансирование капитального ремонта |  | 440 0502 44009 S00 50 | МБ | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 3 | Субсидия на мероприятия по газоснабжению | УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа | 440 0505 44000 00 040 | ВСЕГО | 36 000 000 | 0 | 0 |
|  | Субсидия на мероприятия по газоснабжению |  | 440 0505 44009 00 040 | ОБ | 35 700 000 | 0 | 0 |
|  | Софинансирование мероприятий по газоснабжению |  | 440 0505 44009 S0 040 | МБ | 300 000 | 0 | 0 |

11

При планировании ресурсного обеспечения программы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне.

Общий объем финансирования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов за счет местного бюджета 1 220 000 рублей, в том числе:

2019 год – 1 180 000 рублей;

2020 год –      20 000 рублей;

2021 год –      20 000 рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы  могут быть привлечены средства из средств федерального и областного бюджетов, а так же прочих источников в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

При условии финансирования муниципальной программы из областного бюджета, объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения оценки эффективности ее реализации за отчетный период, а также исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год.

Раздел 6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа.

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на приобретение  основных средств, получение услуг и работ, осуществляется на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Чебаркульского городского округа в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа организует управление реализации мероприятий муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:

- ежеквартальную координацию выполнения муниципальной программы (до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);

- своевременное выполнение мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на их реализацию;

- подготовку проектов нормативно-правовых актов о внесении в установленном порядке изменений и дополнений в муниципальную программу, на основании внесения изменений в бюджет;

- оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы и подготовку ежегодного отчета о реализации муниципальной программы и достигнутых результатов.

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд МО «Чебаркульского городского округа» в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготавливается Управлением ЖКХ до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в комитет по стратегическому развитию администрации Чебаркульского городского округа.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы составляется в соответствии с разделом V Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа, утвержденном постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 28.06.2017г. №474.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет заместитель главы Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству.

Публичность информации о муниципальной программе обеспечивается   посредством размещения в сети Интернет.

Раздел  7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием показателей (индикаторов).

Достижение целей муниципальной программы будет обеспечено путем решения вышеуказанных задач и достижения следующих целевых значений показателей         к 2021 году:

-  уровень износа объектов коммунальной  инфраструктуры – до  54,8 %.

-  проектно-сметная документация с экспертизой – 15 шт.

-  уровень газификации  – 87,9 %.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации программы будут использоваться следующие целевые индикаторы и показатели:

| № п/п | Наименование показателя реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя на 2019 год | Планируемое значение показателя на 2020 год | Планируемое значение показателя на 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год (отчет) | 2018 год (оценка) |  |  |  |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 56,0 | 55,5 | 55,2 | 55,0 | 54,8 |
| 2 | Проектно-сметная документация с экспертизой | шт. | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Уровень газификации | % | 86,6 | 87,0 | 87,3 | 87,6 | 87,9 |

Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Чебаркульского городского округа в 2019-2021 годах осуществляется за счет средств местного бюджета.

На реализацию мероприятий муниципальной программы  могут быть привлечены средства из средств федерального и областного бюджетов, а так же прочих источников в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Сумма финансирования за счет средств всех источников может быть изменена с учетом требований софинансирования муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Чебаркульского городского округа» на 2019-2021 годы»

Объем работ, предусмотренных муниципальной программой, основывается на проектно-сметной документации, сметах и запланирован с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2019-2021 годах.

Общий объем финансирования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов за счет местного бюджета 1 220 000 рублей, в том числе:

2019 год – 1 180 000 рублей;

2020 год –      20 000 рублей;

2021 год –      20 000 рублей.

Финансирование данной муниципальной программы осуществляется в объемах, установленных решением Собрания депутатов о бюджете Чебаркульского городского округа на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Раздел 9. Перечень и краткое описание подпрограмм.

Муниципальной программой не предусмотрена реализация подпрограмм.