| СОГЛАСОВАНО Куратор проекта ______________ Еремин О.В. подпись «__» _____________ 20__ г. | УТВЕРЖДЕНО Муниципальный проектный комитет протокол от «___» ________ 20__ г. |
| --- | --- |

Паспорт

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

- Основные положения

| Куратор проекта | Заместитель главы по городскому хозяйству |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| Администратор проекта | Начальник отдела капитального строительства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| Срок начала и окончания реализации проекта | 2025-2027 |
| Связь с муниципальными программами: |  |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды в Чебаркульском городском округе» |
| Направление (подпрограмма) | - |

- 2. Цели, целевые показатели проекта

| N п/п | Цель, целевой показатель | Уровень контроля | Базовое значение показателя |  | Планируемое значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2025 | 2026 |  | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1. | Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Чебаркульского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий | Финансовый | 15 | 2023 | 0 |  | 0 |  | 1 |
| 2. | Цель: Повышение уровня благоустройства общественных территорий Чебаркульского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий | Финансовый | 7 | 2023 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 3. | Цель: Создание механизмов развития комфортной городской среды с учетом индекса качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат): Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | - | 25 | 2023 | 30 | 30 |  | 30 |  |
| 3.2 | Мероприятие (результат): Приобретение российского оборудования для организации работ по благоустройству городских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды, % | Финансовый | 90 | 2023 | 100 | 100 |  | 100 |  |

- 3. Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.) |  |  | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  | Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Чебаркульского городского округа |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Цель: Повышение уровня благоустройства общественных территорий Чебаркульского городского округа |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, всего, в том числе | 1000000,00 | 1500000,00 | 0 | 2500000,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 1000000,00 | 1500000,00 | 0 | 2500000,00 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по проекту | 1000000,00 | 1500000,00 | 0 | 2500000,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 1000000,00 | 1500000,00 | 0 | 2500000,00 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 4. План мероприятий проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
|  | Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Чебаркульского городского округа |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, всего, в том числе | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Еремин О.В. | Улучшение условий жизни граждан, приведены в нормативное состояние дворовые территории |  |
| 1.1 | Контрольная точка: проведен прием предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу с благоустройством по минимальному перечню работ, в том числе с дополнительным перечнем работ | - | 01.10 | Еремин О.В. | Протокол |  |
| 1.2 | Контрольная точка: проведены межевые работы по образованию земельного участка, на которых размещены многоквартирные дома в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий | - | 25.12 | Еремин О.В. | Документы по межеванию земельного участка | Финансовый контроль |
| 1.3 | Контрольная точка: земельный участок поставлен на кадастровый учет | - | 25.12 | Еремин О.В. | Выписка из реестра |  |
| 1.4 | Контрольная точка: сформирован адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству | - | 31.12 | Еремин О.В. | Адресный перечень дворовых территорий |  |
| 1.5 | Контрольная точка: сформированы (одобрены, утверждены) документы для оказания услуги (выполнения работ) | - | 01.04 | Еремин О.В. | Соглашение о предоставлении субсидии | Финансовый контроль |
| 1.6 | Контрольная точка: подготовлено материально-техническое обеспечение (задание) | - | 01.04 | Еремин О.В. | Отчет о заключении контрактов | Финансовый контроль |
| 1.7 | Контрольная точка: услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12 | Еремин О.В. | Отчет о реализации мероприятий | Финансовый контроль |
|  | Цель: Повышение уровня благоустройства общественных территорий Чебаркульского городского округа |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Еремин О.В. | Улучшение условий жизни граждан, приведены в нормативное состояние общественные территории |  |
| 1.1 | Контрольная точка: проведена инвентаризация общественных территорий, оценка их состояния в необходимости благоустройства | - | 31.12 | Еремин О.В. | Документы по инвентаризации |  |
| 1.2 | Контрольная точка: проведено голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в первоочередном порядке | - | 01.10 | Еремин О.В. | Протокол по итогам голосования |  |
| 1.3 | Контрольная точка: сформирован адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству для включения в муниципальную программу | - | 31.12 | Еремин О.В. | адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству |  |
| 1.4 | Контрольная точка: сформированы (одобрены, утверждены) документы для оказания услуги (выполнения работ) | - | 01.04 | Еремин О.В. | Соглашение о предоставлении субсидии | Финансовый контроль |
| 1.5 | Контрольная точка: подготовлено материально-техническое обеспечение (задание) | - | 01.04 | Еремин О.В. | Отчет о заключении контрактов | Финансовый контроль |
| 1.6 | Контрольная точка: услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12 | Еремин О.В. | Отчет о реализации мероприятий | Финансовый контроль |
|  | Цель: Создание механизмов развития комфортной городской среды с учетом индекса качества городской среды |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Еремин О.В. | Реализован механизм вовлечения граждан в решение вопросов развития города |  |
| 1.1 | Контрольная точка: сформированы (одобрены, утверждены) документы для голосования граждан в информационных системах | - | 31.12 | Еремин О.В. | Отчет о проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий благоустройства (на год, следующий за отчетным) |  |
| 2. | Приобретение российского оборудования для организации работ по благоустройству городских территорий | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Еремин О.В. | Усилены конкурентные возможности городского округа, улучшено качество управления городским хозяйством | Финансовый контроль |
| 2.1 | Контрольная точка: сформированы (одобрены, утверждены) документы, необходимые для выполнения работ | - | 01.04 | Еремин О.В. | Отчет о реализации мероприятия | Финансовый контроль |

Лист согласования

заместитель главы по бюджетному процессу,

начальник Финансового управления

администрации Чебаркульского

городского округа                                        _________________ О.Г. Таймасова

подпись

Руководитель

Муниципального проектного офиса          _________________ Е.В. Айткулова

подпись

Руководитель проекта                                 _________________ О.В. Еремин

подпись