Краткая информация по состоянию на 01.11.2022 года

Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | База 01.01. 2018 | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | на 01.11. 2022 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории Чебаркульского городского округа. |
| Уровень обеспеченности контейнерным сбором ТКО (%) | 47 | 84,9 | 84,9 | 89,47 | 92,69 | 92,69 | 100 | 100 |
| Уровень обустройства контейнерных площадок (%) | 37,5 | 47,9 | 47,9 | 61,32 | 65.09 | 65,09 | 100 | 100 |

Бюджет РП:

| Наименование РП | Ассигнования, руб. | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. | % исполнения |  | Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.11.2022 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 748760.00 | 100000 | 648760.00 | 0 | 743559,31 | 94804,05 | 648755,26 | 0 | 99.31 | 94,80 | 100 | 0 | 748760.00 | 743559,31 | 743559,31 | 0 | 100,00 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2022 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| Доведение уровня обустройства контейнерных площадок до 65,09% (обустройство 4 бетонных контейнерных площадок под мусор) | Заключен контракт от 10.03.2022г. №14/22д на сумму 427 708,00 руб. Дата начала работ: 10.03.2022г. Дата окончания работ: 01.06.2022г. % готовности – 100 %. Кассовое исполнение – 427 708,00 руб. | - |
| Доведение уровня обеспеченности контейнерным сбором ТКО до 92,69% (поставка 20 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов) | Заключены контракты: Контракт от 11.04.2022г. №30/22 на сумму 299 851,31 руб. (на поставку 19 контейнеров) Дата начала работ: 11.04.2022г. Дата окончания работ: 10.05.2022г. % готовности – 100 %. Кассовое исполнение – 299 851,31 руб. Контракт от 04.05.2022г. №38/22д на сумму 16 000,00 руб. (на поставку 1 контейнера). Дата начала работ: 04.05.2022г. Дата окончания работ: 18.05.2022г. % готовности – 100 %. Кассовое исполнение – 16 000,00 руб. Экономия по результатам торгов составила 15 540,69 рублей, из них на сумму 10 344,74 рублей бюджетные ассигнования, выделенные из областного бюджета, уменьшены. Бюджетные ассигнования, выделенные из местного бюджета, в размере 5 195,95 рублей будут перераспределены на приоритетные направления. | - |