Приложение 2

Краткая информация по состоянию на 01.04.2022 года

НАЗВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА–ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НАЗВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (РП)- «Формирование комфортной городской среды»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | База 01.01. 2018 | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | на 01.04. 2022 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Повышение уровня благоустройства территории Чебаркульского городского округа |
| Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, Га | 0,47 | 0,2 | 0,2 | 0,45 | 0 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |

Бюджет РП:

| Наименование РП | Ассигнования, млн. руб. | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб. | % исполнения |  | Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 01.04.2022 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| «Формирование комфортной городской среды» | 15,699 | 0,8 | 0,724 | 14,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,699 | 12,682 | - | - | 0 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2022 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| Увеличение площади благоустроенных общественных территорий (Благоустройство площади Ленина в городе Чебаркуле) | Заключен контракт от 19.11.2021 г № 64/21 (ООО «МАГИСТРАЛЬ» (ИНН 7451440279) на благоустройство площади Ленина в г. Чебаркуле (освещение с заменой опор, тротуарная плитка (центральная часть площади), установка бордюрного камня, малые архитектурные формы, тротуары). Срок исполнения контракта с 01.05.2022 г. до 15.08.2022г. Сумма по контракту - 12 681,8 тыс. руб. | - |
|  | Аукцион по экономии проведен 30.03.2022 г. Сумма контракта 3 001,10 тыс. рублей - на малые архитектурные формы при выполнении работ по благоустройству площади Ленина. Извещение о проведении электронного аукциона от 18.03.2022 №0369300008422000047. ИКЗ контракта 223742001470774150100100430014211244. Статус - подписание контракта поставщиком (апрель 2022 г.). | - |