Приложение 2

Краткая информация по состоянию на 01.04.2022 года

НАЗВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА - ЭКОЛОГИЯ

НАЗВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (РП)- «Чистая страна»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | База 01.01. 2018 | 2019 (факт) | 2020 (план) | 2021 (план) | на 01.04. 2022 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов (Челябинская область) |
| Ликвидация несанкционированных свалок отходов (ед.) |  |  |  |  | 0 | 11 |  |  |
| Предполагаемый (планируемый) объем оказываемых услуг (куб.м.) |  |  |  |  | 0 | 1008 |  |  |

Бюджет РП

| Наименование РП | Ассигнования, млн. руб. | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб. | % исполнения |  | Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 01.04.2022 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| «Чистая страна» | 1,001 | 0,163 | 0,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,001 | 0,661 | 0 | 0 | 0 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2022 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| Ликвидация 11 несанкционированных свалок отходов (планируемый объем оказываемых услуг - 1008 куб.м.) | Заключен контракт от 25.03.2022 г № 0369300008422000030/ 46-22 (ООО «Гама74» (ИНН 7430028378) по ликвидации 10 несанкционированных свалок отходов (756 куб. м). Срок исполнения контракта до 15.07.2022г. ежемесячно. Сумма по контракту - 660,82 тыс. руб. Ведется работа по подготовке документации на ЕИС закупки (электронные аукционы) по экономии от торгов на сумму 340,42 тыс. руб. (по ликвидации 1 несанкционированной свалки отходов (252 куб. м).) | Риски неосвоения имеются (недобросовестный подрядчик) |