Приложение 2

Краткая информация по состоянию на 01.04.2023 года

НАЗВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА–ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НАЗВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (РП)- «Формирование комфортной городской среды»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | База 01.01. 2018 | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | на 01.04. 2023 (факт) | 2023 (план) | 2024 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Повышение уровня благоустройства территории Чебаркульского городского округа |
| Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, га | 0,47 | 0,2 | 0,2 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |

Бюджет РП:

| Наименование РП | Ассигнования, руб. | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. | % исполнения |  | Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.04.2023 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х 100 | 13=9/5х 100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| Формирование комфортной городской среды | 15735800,00 | 878000,00 | 729500,00 | 14128300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15735800,00 | 15735800,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2023 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуле | 1. Контракт от 17.10.2022 № 69/22 на сумму 10 932 469,54 рублей (выполнение работ: «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль»). Дата начала работ: 01.05.2023 Дата окончания работ: 01.08.2023 % готовности – 0% Кассовое исполнение – 0,00 руб 2. Контракт от 14.03.2023 №17/23 на сумму 2 050 000,00 рублей (уличное освещение). Дата начала работ: 01.05.2023 Дата окончания работ: 01.08.2023 % готовности – 0% Кассовое исполнение – 0,00 руб 3. Контракт от 30.03.2023 №29/23д на сумму 233954,84 рублей (установка МАФов: скамейки, урна). Дата начала работ: 01.05.2023 Дата окончания работ: 01.08.2023 % готовности – 0% Кассовое исполнение – 0,00 руб 4. Контракт от 31.03.2023 № 31/23д на сумму 395 694,02 рубля (разборка покрытий и др.). Дата начала работ: 01.05.2023 Дата окончания работ: 01.08.2023 % готовности – 0% Кассовое исполнение – 0,00 руб 5. Контракт от 31.03.2023 № 32/23д на сумму 259 344,60 рубля (озеленение). Дата начала работ: 01.05.2023 Дата окончания работ: 01.08.2023 % готовности – 0% Кассовое исполнение – 0,00 руб 6. Контракт от 03.04.2023 № 22/23 на сумму 1 864 337,00 рубля (устройство тротуара из а/б). Дата начала работ: 01.05.2023 Дата окончания работ: 01.08.2023 % готовности – 0% Кассовое исполнение – 0,00 руб | - |