Краткая информация по состоянию на 01.07.2023года

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»

Региональный проект «Информационная безопасность»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | База 01.01.2018 | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (план) | на 01.07. 2023 (факт) | 2024 (план) | 2025 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Обновление установленных средств криптографической защиты информации |
| Обновление установленных средств криптографической защиты информации | - | - | - | - | - | 615 100,00 | 615 050,00 | - | - |

Бюджет РП

| Наименование РП | Ассигнования, руб. | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. | % исполнения | Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.07.2023 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| Информационная безопасность | 615 100,0 | - | 615 100,0 | - | 615 050,00 | - | 615 050,00 | - | 100 | - | 100 | - | 615 100,0 | 615 050,00 | 615 050,00 | 0 | 100 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2023 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| Обновление установленных средств криптографической защиты информации (ПАК ViPNet Coordinator HW10004.x, сеть 604) | Контракт от 03.04.2023 №46 на сумму 615 050,00 руб. (обновление установленных средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения). Дата начала поставки: 03.04.2023 Дата окончания поставки: 31.08.2023 % готовности – 100 % Кассовое исполнение – 615 050,00 руб. | - |