СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя

Контрольно-счетного комитета

Чебаркульского городского округа

__________________Н.М. Лундина

«17» июля 2024г.

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2023 году на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Чебаркульском городском округе»

1.Основание для проведения контрольного мероприятия:

- п.4 раздела I Плана работы КСК ЧГО на 2024 год, утвержденного приказом председателя КСК ЧГО от 26.12.2023 г. № 28 (с изменениями);

2. Предмет контрольного мероприятия:

Средства бюджета Чебаркульского городского округа, направленные на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Чебаркульском городском округе».

3. Объект контрольного мероприятия:

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа.

4. Цель контрольного мероприятия:

Целевое и эффективное использование средств бюджета Чебаркульского городского округа, направленных на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Чебаркульском городском округе».

5. Вопросы:

5.1. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Чебаркульского городского округа, направленных на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Чебаркульском городском округе». •

5.2. Проверка достижений целей, задач и индикативных показателей муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Чебаркульском городском округе».

6. Проверяемый период: 2023 год.

7. Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия на объекте:

- с 10 июня 2024 года по 08 июля 2024 года.

8. Ответственный за проведение контрольного мероприятия:

- Лоскутова Наталья Витальевна – инспектор-ревизор КСК ЧГО.

Общие сведения об ответственном исполнителе муниципальной программы:

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа (далее - УЖКХ) является отраслевым органом администрации Чебаркульского городского округа, осуществляющим решение вопросов местного значения, делегированных администрацией городского округа, в сфере жилищно-коммунального хозяйства по реализации муниципальной политики, направленной на обеспечение устойчивого функционирования и развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства городского округа.

В соответствии с Положением об администрации Чебаркульского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов ЧГО от 02.06.2020 г. №913 к полномочиям УЖКХ также относится осуществление комплекса мероприятий по отлову безнадзорных и бесхозных животных.

Учредителем УЖКХ выступает муниципальное образование «Чебаркульский городской округ» в лице администрации Чебаркульского городского округа.

Организационно-правовая форма управления: муниципальное казенное учреждение.

Юридический адрес и адрес местонахождения: ул.Ленина, д.15, г.Чебаркуль, Челябинская 2022область, Российская Федерация, 456440. ОГРН 1107420000676, ИНН 7420014707, КПП 741501001.

УЖКХ имеет статус юридического лица, обособленное имущество, печать, штампы и бланки на русском языке со своим наименованием, лицевые счета. Может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, отвечать по своим обязательствам, быть истцом и ответчиком в суде.

Финансирование УЖКХ осуществляется за счет средств бюджета городского округа согласно утвержденной бюджетной смете. УЖКХ является главным распорядителем бюджетных средств.

В проверяемом периоде УЖКХ действовало на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 23.03.2016 г. №236.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность УЖКХ администрации ЧГО в проверяемом периоде являлись:

- с 29.11.2022г. по 10.01.2023г. и.о. начальника УЖКХ администрации ЧГО – Ярославцев А.В.;

- с 11.01.2023г. по 20.06.2023г. начальник УЖКХ администрации ЧГО - Литвак Е.В.;

- с 21.06.2023г. по 30.06.2023г. и.о. начальника УЖКХ администрации ЧГО – Ярославцев А.В.;

- с 01.07.2023г. по 26.07.2023г. начальник УЖКХ администрации ЧГО - Литвак Е.В.;

- с 27.07.2023г. по 13.08.2023г. и.о. начальника УЖКХ администрации ЧГО – Ярославцев А.В.;

- с 14.08.2023г. по 05.12.2023г. начальник УЖКХ администрации ЧГО - Литвак Е.В.;

- с 06.12.2023г. по 15.12.2023г. и.о. начальника УЖКХ администрации ЧГО – Ярославцев А.В.;

- с 16.12.2023 по 14.01.2024г. начальник УЖКХ администрации ЧГО - Литвак Е.В.;

- главный бухгалтер УЖКХ администрации ЧГО Неволина Е.С.

В ходе контрольного мероприятия выборочным методом проведена проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Чебаркульского городского округа, направленных на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Чебаркульском городском округе» в части мероприятий, предусмотренных программой. Результаты контрольного мероприятия:

1. Контракт с ИП Колотовкин И.А. от 19.12.2022 г. № 77/22 на оказание услуг по зимнему содержанию дорог, на сумму 4 662 140,75 руб.

По настоящему контракту согласно п.1.2 «Исполнитель» обязуется оказать услуги по зимнему содержанию автомобильных дорог Чебаркульского городского округа в соответствии:

- Расчетом расхода противогололедного материала (ПГМ) при обработке опасных участков на автодорогах Чебаркульского городского округа, против зимней скользкости (приложение № 1 к настоящему Контракту);

- Перечнем перекрестков и опасных участков дорог, подлежащих обработке противогололедным материалом (приложение № 2 к настоящему Контракту);

- Перечнем пешеходных переходов на территории Чебаркульского городского округа, находящееся за пределами перекрестков и примыканий автомобильных дорог (приложение № 3 к настоящему Контракту);

- Локальной сметой № 96 по зимнему содержанию дорог Чебаркульского городского округа (приложение № 4 к настоящему Контракту);

- Перечнем автомобильных дорог (приложение № 5 к настоящему Контракту);

- Описанием объекта закупки на оказание услуг по зимнему содержанию дорог Чебаркульского городского округа (приложение № 6 к настоящему Контракту);

- Перечнем санитарной уборки остановочных комплексов в зимний период (приложение № 7 к контракту).

Оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания такого вида услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида услуг, в соответствии с условиями Контракта.

Место оказания услуг: автомобильные дороги Чебаркульского городского округа, согласно перечню автомобильных дорог (приложение № 5 к контракту).

Неотъемлемыми частями Контракта согласно п.11.7 являются:

- приложение № 1 - Расчет расхода противогололедным материалом (ПГМ) при обработке опасных участков на автодорогах г.Чебаркуль, против зимней скользкости;

- приложение № 2-Перечень перекрестков и опасных участков дорог, подлежащих обработке противогололедным материалом;

- приложение № 3-Перечень пешеходных переходов на территории Чебаркульского городского округа, находящихся за пределами перекрестков и примыканий автомобильных дорог;

- приложение № 4-Локальная смета №96 по зимнему содержанию дорог Чебаркульского городского округа;

- приложение № 5 -Перечень автомобильных дорог;

- приложение № 6 -Описание объекта закупки на оказание услуг по зимнему содержанию дорог;

- приложение № 7-Перечень санитарной уборки остановочных комплексов в зимний период.

КСК ЧГО обращает внимание, что общая протяженность автомобильных дорог, согласно Приложению 5 – составила 139,5 км. при этом на момент заключения контракта, согласно Реестру автомобильных дорог Чебаркульского городского округа, утвержденному постановлением администрации ЧГО от 23.11.2021 г. в редакции постановления №155 от 17.03.2022 г. протяженность дорог ЧГО составляла 133,132 км.

Также при проверке сопоставимых данных указанных в Приложении №5 с данными Приложения №4 Локальная смета №96 на выполнение работ по зимнему содержанию дорог ЧГО установлено расхождение в площади парковок:

- в приложении №5 площадь парковок составила 1492 кв.м., при расчете объема работ п.2 ГЭСНс01-05-002-4«Очистка дорог от снега плугом и щеткой или на базе: комбинированной дорожной машины мощностью менее 210 л.с.) используется объем парковок 4 149 кв.м.

При проверке сопоставимых данных указанных в Приложении №7 Перечень санитарной уборки остановочных комплексов в зимний период установлено с данными Приложения №4 Локальная смета №96 на выполнение работ по зимнему содержанию дорог ЧГО установлено расхождение в количестве уборок:

- в приложении №7 количество санитарной уборки 33остановочных комплексов при общей площади 1 226 кв. м составляет 53 раза в месяц, а согласно Сметы п.10 ГЭСНм01-05-024-1 «Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда» 33 павильонов площадью 1 226 кв.м. составляет 33 раза в месяц.

Следовательно, выполнение установленных приложением № 7 санитарных норм, Локальной сметой №96 не предусмотрено.

Приложение 6 к контракту содержит описание объекта закупки на оказание услуг по зимнему содержанию дорог Чебаркульского городского округа и соответствующие формы для подтверждения оказанных услуг Подрядчиком (Журнал на оказанные услуги по зимнему содержанию дорог ЧГО, Ведомость учета оказанных услуг по зимнему содержанию дорог ЧГО) и формы для проведения обследования (экспертизы) о выполненной услуге Заказчиком (Акт обследования улично-дорожной сети ЧГО), которые являются неотъемлемой частью заключенного контракта. На момент проверки форма Акта обследования улично-дорожной сети ЧГО и Ведомость учета оказанных услуг по зимнему содержанию дорог ЧГО за подписью Исполнителя не представлены, что подтверждает отсутствие со стороны Заказчика контроля за объемами, качеством и дальнейшей приемкой выполненных работ.

Заказчиком для подтверждения оказанных услуг представлена форма Акта приемки товаров (работ, услуг), которая контрактом не предусмотрена, без указания принимаемых объемов. Так же в акте установлено, что товары, работы выполнены в полном объеме, имеют надлежащие количественные и качественные характеристики.

По мнению КСК ЧГО оплата работ (услуг) при формальном подходе Заказчика к проведению экспертизы и приемке результатов работ, установленных контрактом, может повлечь неэффективное расходование бюджетных средств.

Объем оказания услуг по контракту рассчитан на 2023 год с 01.01.2023г. по 15.04.2023г. и с 16.10.2023г. по 31.12.2023г. с учетом сезонности, следовательно, актом от 01.02.2023г.  услуга не может быть выполнена и принята в полном объеме, что позволяет сделать вывод о формальном подходе к приемке оказанных услуг.

Количественные и качественные характеристики должны подтверждаться Актом обследования улично-дорожной сети ЧГО, что в данном случае отсутствует.

Согласно п.5.3.6. контракта Исполнитель вправе досрочно исполнить обязательства по контракту с согласия Заказчика.

Фактически на 28.11.2023 г. Исполнителем выполнено, а Заказчиком оплачено 100% объемов работ, предусмотренных Сметой №96 по зимнему содержанию автодорог ЧГО на сумму 4 662 140,75 руб., что свидетельствует о низком качестве планирования объемов и соответствующих ассигнований данной закупки, неудовлетворяющей в полном объеме потребность в данной услуге.

КСК ЧГО отмечает, что осуществление закупок для муниципальных нужд в объемах, не покрывающих фактической потребность, может повлечь риски снижения качества оказываемых услуг или их перебои.

Акты приемки выполненных работ от 01.02.2023г., от 04.04.2023 г., 25.04.2023г., от 13.11.2023г., от 28.11.2023г., оплачены в полном объеме.

2. Договор с ИП Колотовкиным И.Ю. от 30.11.2023г. № 135/23 на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог, на сумму 324 977,00 рублей.

Работы выполнены в установленный срок согласно Акту приемки выполненных работ от 07.12.2023 г. и оплачены в полном объеме.

2. Контракт с ООО «Хилер» от 30.12.2022г. № 82/22 на оказание услуг по зимнему содержанию дворовых проездов, на сумму 300 000,00 рублей.

По настоящему контракту согласно п.1.2 «Исполнитель» обязуется оказать услуги по зимнему содержанию дворовых проездов Чебаркульского городского округа в соответствии:

- с Описание объекта закупки (приложение № 1 к настоящему Контракту);

- Локальной сметой №19 (приложение № 2 к настоящему Контракту);

- Перечнем подъездных путей к местам (площадкам) накопления ТКО, подлежащих обработке против гололедным материалом (приложение № 3 к настоящему Контракту);

Оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания такого вида услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида услуг, в соответствии с условиями Контракта.

Место оказания услуг: дворовые проезды Чебаркульского городского округа, согласно Описанию объекта закупки (приложение № 1 к настоящему контракту) и Перечень подъездных путей к местам (площадкам) накопления ТКО, подлежащих обработке против гололедным материалом (Приложение №3 к настоящему контракту).

Неотъемлемыми частями Контракта согласно п.11.6 являются:

- приложение №1 - Описание объекта закупки;

- приложение №2 – Локальная смета №19;

- приложение №3 - Перечень подъездных путей к местам (площадкам) накопления ТКО, подлежащих обработке против гололедным материалом;

При изучении документов, которые являются неотъемлемой частью контракта выявлено, что общая протяженность дворовых проездов, согласно Приложению 1 – составила 88,89 км. при этом на момент заключения контракта согласно системе мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения и создания безопасных условий передвижения пешеходов в Чебаркульском городском округе», протяженность очищаемых дворовых проездов в зимний период на 2023-2025 годы в ЧГО составила 27 400 п.м.

Мероприятие по обработке противогололедным материалом мест (площадок) накопления ТКО в программных мероприятиях не предусмотрена, также как и не учтена протяженность подъездных путей к местам (площадкам) накопления ТКО, подлежащих обработке против гололедным материалом, методика расчета расхода против гололедного материала (ПГМ) для обработки дворовых проездов и площадок ТКО не разработана, что позволяет сделать вывод о нецелевом и неэффективном расходовании бюджетных средств.

Также при проверке сопоставимых данных указанных в Приложении №1 Описание объекта закупки на оказание услуг по зимнему содержанию дворовых проездов ЧГО с данными муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения и создания безопасных условий передвижения пешеходов в Чебаркульском городском округе» установлено расхождение в протяженности дворовых проездов:

- в приложении № 1 в пункте 9 описания объекта закупки, общей схемой и схемами 1 и 2 определена общая протяженность дворовых проездов на территории ЧГО - 88,89 км

- в муниципальной программе ожидаемый результат реализации протяженности очищаемых дворовых проездов в зимний период – 27 400 п.м.

Цена контракта определена на основании локальной сметы №19 по зимнему содержанию дворовых проездов 2023 год (Приложение 2 к контракту). При формировании локальной сметы очистка дворовых проездов предусмотрена на затраты труда машинистов в количестве 138,13 (чел.-ч), в работе трактора в количестве 138,13 (маш.ч.), посыпке проезжей части в протяженности 20(км) и объеме песка 9(м3), что не позволяет объективно принять и оценить выполненную работу, так как данные показатели не увязаны с протяженностью дворовых проездов и зависят от погодных факторов, адресности, кратности уборки и очередности с учетом схем (Приложение 1, 2, 3 к описанию объекта закупки), что не позволяет объективно принять и оценить оказанные услуги по содержанию дворовых проездов.

Работы выполнены в установленный срок согласно Актам приемки выполненных работ от 04.04.2023 г., от 14.03.2023г., от 15.02.2023г., от 07.12.2023г. и оплачены в полном объеме.

Контрактом не определен порядок осуществления заказчиком приемки оказанной услуги в части соответствия ее количеству, комплектности, объему требованиям, установленным контрактом, и порядок оформления результатов такой приемки.

По мнению КСК ЧГО оплата работ (услуг) при формальном подходе Заказчика к проведению экспертизы и приемке результатов работ, установленных контрактом, может повлечь неэффективное расходование бюджетных средств.

По результатам контрольного мероприятия УЖКХ администрации ЧГО даны рекомендации:

1. Для эффективного и результативного расходования бюджетных средств разработать и утвердить методики расчета показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм), в том числе:

а) нормативы финансовых затрат на содержание 1 кв. м улично-дорожной сети, уборку улиц и площадей в летний и зимний периоды;

б) технологические операции и кратность выполнения работ по текущему содержанию улично-дорожной сети, уборку улиц и площадей ЧГО в летний и зимний периоды;

в) инструкцию по оценке качества выполненных работ и временную технологию по текущему содержанию территории ЧГО в летний и зимний периоды.

2. Обеспечить надлежащую приемку поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) и соответствующую экспертизу.

3. В целях осуществления контроля за объемом выполненных работ (оказанных услуг) оформлять договора и сметы в сопоставимых единицах измерения.

Акт по результатам контрольного мероприятия подписан УЖКХ администрации ЧГО без возражений.

Руководитель контрольного мероприятия

Инспектор-ревизор КСК ЧГО                       ____________________ Н.В. Лоскутова